Dodatek č. 1 ke

SMLOUVĚ O DÍLO s názvem

Úpravy vnitřního vodovodu ze dne 4.11.2024

### SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:			Domov pro seniory Háje

Se sídlem:		K Milíčovu 734/1, 149 00 Praha 4

zastoupená:		Mgr. Dagmar Zavadilovou, ředitelkou

IČ:			70875111

DIČ:			není plátce DPH

bankovní spojení:	xxxxxxxxxx.

číslo účtu:		xxxxxxxxxx

telefon:		            xxxxxxxxxx

a

Zhotovitel:		            Renova Praha, spol. s r.o.

Se sídlem: 	            Průběžná 853/1, 100 00 Praha 10

zastoupená: 	Ing.Stanislavem Tulpou

IČ:			18629512

DIČ:			CZ18629512

bankovní spojení:	xxxxx.

číslo účtu:		xxxxxxxxxxxx

telefon:		            xxxxxxxxxxxx

fax:

e-mail:			xxxxxxxxxxx

uzavírají následující Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 4.11.2024 s předmětem plnění Úpravy vnitřního vodovodu (dále také jen „Smlouva“):

- Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně znění čl. IV Smlouvy z důvodu skutečností zjištěných po zahájení plnění díla. Po rozkrytí konstrukcí byl zjištěný skutečný stav rozvodů požárního vodovodu v návaznosti na další zdravotně-technické instalace s nutností časově etapizovat montážní práce z důvodu nemožnosti uzavření rozvodů vody k jednotlivým ubytovacím sekcím v jednom kroku.

  - Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. Smlouvy nově zní takto:

Článek IV.

##### Doba plnění

IV.1.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

Zahájení plnění díla dne 11.11.2024 a předání díla včetně odstranění vad a nedodělků 
do 28.2.2025.

  - Vyjma ujednání dle předchozích odstavců se ostatní ustanovení Smlouvy nemění.

- Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 1 a objednatel 1 výtisk.

V Praze dne 12.12.2024 					               V Praze   dne 12.12.2024

Za objednatele				                                           Za zhotovitele

--------------------------------                                                                    -----------------------------------

Mgr. Dagmar Zavadilová                                                                    Ing. Stanislav Tulpa

ředitelka			                                                         Renova Praha, spol.  s r.o.

Domov pro seniory Háje