# SMLOUVA O DÍLO

č. 22062017/MN/6-016

uzavřená ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 1 a § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., (dále jen „Občanský zákoník“) v platném znění, mezi níže uvedenými stranami:

### Smluvní strany

ENBRA, a.s.

Sídlo společnosti: Durďákova 5, 613 00 Brno

Zastoupená: Mgr. Janou Rasochovou, MBA, členkou představenstva

Karlem Vlachem, členem představenstva

Zastoupená: xxxxxxxxx (ve věcech smluvních)

xxxxxxxxxxx, technikem zakázkového oddělení (ve věcech technických)

IČ: 44015844

DIČ: CZ44015844

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

a

Městská nemocnice v Litoměřicích

Sídlo: Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice

Zastoupená: 	Správní radou MěN v Litoměřicích ve složení: (ve věcech smluvních)

Ing. Radek Lončák, MBA – předseda

MUDr. Jaroslav Pršala – člen

Ing. Vladimír Kestřánek, DiS., MBA - člen

xxxxxxxxxxxxxx – vedoucí OR, ZT a VZ,(ve věcech technických)

IČ: 00830488

DIČ: CZ00830488

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

- Předmět smlouvy

  - Předmětem smlouvy je rekonstrukce části horkovodního rozvodu zásobující topnou vodou výměníkové stanice VS I a VS II v Městské nemocnici v Litoměřicích v souladu s projektovou dokumentací vypracovanou projekční kanceláří RTCH CONSULT s.r.o., zakázkové číslo 17057 (05.2017),  (dále jen „dílo“) dle níže uvedených údajů.

  - Dílo se provádí na základě položkového rozpočtu -  přílohy č. 1 SoD, který je nedílnou součástí této smlouvy, obsahuje výpis použitého materiálu, funkčních předmětů a objem předpokládaných prací.

  - Zhotovitel provede dílo v kvalitě dohodnuté s objednavatelem, platnými normami ČSN, závaznými právními předpisy a rozhodnutím veřejnoprávních orgánů a organizací.

  - Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené práce převzít, odsouhlasit skutečně dodané, namontované prvky a za provedenou práci zaplatit dohodnutou cenu předaného díla – maximálně ve výši uvedené v čl. III. této smlouvy, pokud nebudou sepsány dodatky této smlouvy.

- Cena díla

      - Smluvní strany na základě cenové nabídky zhotovitele (Příloha č. 1 SoD) sjednávají celkovou cenu, která činí pro kompletní dodávku materiálu a montáž:

- Cena bez DPH: 	347 085,00 Kč

- DPH 21%:	  72 888,00 Kč

- Cena s DPH 21%:	419 973,00 Kč

  - Nabídková cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla a náklady na úkony spojené s řádným předáním díla.

  - Součástí ceny díla jsou i náklady spojené s předávacími zkouškami, dále s uvedením zařízení do provozu, ubytováním, stravným a dopravou pracovníků, náklady na dodavatelskou dokumentaci.

  - Případné navýšení nebo ponížení ceny bude odsouhlaseno objednatelem. Kalkulaci navýšení resp. ponížení ceny provede zhotovitel na základě aktuálních ceníkových cen dodavatelů, včetně montážních prací.

- Doba a termíny zhotovení díla

      - Práce budou zhotovitelem provedeny v těchto termínech:

- Započetí díla: 	09. 08. 2017

- Dokončení díla: 	25. 08. 2017

Termín odstávky dodavatele tepla je 15. až 17. 8. 2017. Veškeré demontážní a montážní práce je nutné provést během odstávky dodavatele tepla z důvodu zásobování nemocnice teplou vodou a minimalizace provozního omezení nemocnice.

Termín započetí díla platí, pokud nebude objednatel v prodlení s úhradou zálohy dle    čl. V./1. této smlouvy.

Předání díla bude provedeno v termínu pro dokončení díla.

      - Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do 5 dnů po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné předpokládaný termín zahájení dodržet, je objednatel oprávněn přesunout termín zahájení na dobu jinou a zhotovitel je oprávněn přesunout termín dokončení díla o adekvátní počet dnů, o které bylo zahájení na realizaci díla přesunuto od dohodnutého termínu zahájení realizace díla v této smlouvě uvedeného.

      - Objednatel se zavazuje přistoupit na prodloužení termínu plnění smlouvy o dílo pokud:

- nebude zhotovitel moci pokračovat v již zahájeném díle z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele

- budou nepříznivé klimatické podmínky pro provádění díla.

- Platební podmínky

      - Úhradu vystavených faktur za dílo provede objednatel následovně:

- záloha ve výši 20% před započetím díla

- doplatek ve výši 80% po předání díla

      - Vyúčtování ceny díla provede zhotovitel konečnou fakturou doručenou do 10 dnů po předání a převzetí díla do rukou objednatele.

      - Objednatel uhradí zhotoviteli všechny dílčí odsouhlasené faktury ve výši 100% výše jejich ceny. Lhůta splatnosti faktur (mimo zálohy) je 60 dní ode dne doručení faktury do rukou objednatele.

- Předání staveniště

  - Objednatel předá zhotoviteli staveniště písemně ve stavu způsobilém pro provedení díla.

  - Nebude-li dohodnuto jinak, současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení realizace díla.

- Provádění díla

- Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla jeho zaviněním, vlastníkům dotčených nemovitostí nebo i jiným osobám, které mohou být prováděním díla dotčeny.

- Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiných subjektů z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak i finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

- Záruka na dílo

  - Záruční doba činí na práce 24 měsíců a začíná běžet ode dne předání a převzetí dokončeného díla. Materiály, výrobky a zařízení s vlastními záručními listy výrobců mají záruční lhůtu v délce a za podmínek dle těchto záručních listů (minimálně 24 měsíců).

  - Objednatel je povinen uplatnit právo z vadného plnění u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu. Při uplatnění práva z vadného plnění objednatel uvede, o jaké vady se jedná, jak se projevují, popř. v jaké lhůtě požaduje jejich odstranění.

- Další ujednání

- Smluvní strany se zavazují, že bez předchozího písemného souhlasu druhé strany nevyzradí třetím osobám technické ani obchodní informace druhé strany, které se dozvěděly v souvislosti s plněním dle této smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.

- Práva a povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.

- Smluvní sankce

- Jestliže se objednatel opozdí s platbou ceny díla ve lhůtě (posunuté lhůtě) splatnosti, je povinen uhradit zhotoviteli poplatek z prodlení v zákonné výši z fakturované částky. Toto ustanovení se týká i dílčích termínů plnění předmětu díla.

- V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla nebo s jeho předáním bez zavinění objednatele je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní sankci ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý den prodlení.

- Takto sjednané majetkové sankce si hradí smluvní strany nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislost škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

- Závěrečná ustanovení

  - Ve smluvních vztazích, které nejsou upraveny nabídkou zhotovitele nebo smlouvou o dílo, se obě smluvní strany řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími zákony a předpisy.

  - Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

  - Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv, ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Smluvní strany prohlašují, že při jednání o této smlouvě měly rovné postavení a žádná z nich nejednala tak, jako by byla slabší smluvní stranou. Smluvní strany se navzájem ujišťují, že ujednání v této Smlouvě považují za učiněná v oboustranné dobré víře a v souladu s dobrými mravy.

  - Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení této smlouvy neplatným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost ani vymahatelnost kteréhokoli jiného ustanovení této smlouvy.

  - Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle.

  - Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

  - Zhotovitel a objednatel se dohodli, že případné změny budou druhé straně písemně oznámeny nejpozději do 15 dnů od vzniku změny. O těchto změnách uzavřou smluvní strany bezodkladně dodatek této smlouvy.

- PODEPSÁNO SMLUVNÍMI STRANAMI UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU

- (následuje podpisová strana)

- Nedílnou součást této smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet zhotovitele

V  ............................ dne …….........		             V Litoměřicích dne 14. 07. 2017

.......................................................			........................................…….......

za zhotovitele						za objednatele

Ing. Radek Lončák, MBA

předseda Správní rady

Městské nemocnice v Litoměřicích

........................................…….......

Ing. Vladimír Kestřánek, DiS., MBA

člen Správní rady

Městské nemocnice v Litoměřicích