Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. HS/1222

(dále jen „dodatek“)

1. OBJEDNATEL:	Městská část Praha-Satalice

se sídlem: K Radonicům 81/3, Praha 9, 190 15

zastoupená: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou MČ

IČ: 00240711,  DIČ: CZ00240711

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 10451542/0800

(dále jako „Objednatel“)

2. ZHOTOVITEL:	Zahradní Architektura Kurz s.r.o.

zastoupený: Alešem Kurzem, jednatelem

se sídlem: K Holému vrchu 1091, 155 00 Praha 5 - Řeporyje

spisová značka: C 117325, OR vedený Městským soudem v Praze

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č.ú.: 0143338359

IČ: 27589021

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I.

- Smluvní strany prohlašují, že dne 6. 11. 2024 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen „smlouva“). V souladu s článkem 4. odst. SoD smluvní strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je ocenění a odsouhlasení méněprací. V důsledku přijetí dodatku dochází ke změně ujednání o ceně díla, tedy ke změně článku 4. odst. 4.1 smlouvy.

II.

Předmět dodatku

- Smluvní strany sjednávají změnu ujednání o ceně díla, článku 4. odst. 4.1. smlouvy, a to oceněním a odsouhlasením méněprací, konkrétně neprovedením rekultivace pozemku z důvodu klimatických podmínek. Ocenění a odsouhlasení méněprací je provedeno na základě výkazu výměr ve Změnovém listu č.1. Změnový list č. 1 je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Na základě tohoto dodatku dochází k odsouhlasení snížení ceny díla o hodnotu 469.204,40 Kč bez DPH.

III.

Závěrečná ustanovení

- V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nedotčeny.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

- Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.

V Praze dne 19. 12. 2024

| Městská část Praha-Satalice |  | Zahradní Architektura Kurz s.r.o. |
| --- | --- | --- |

Příloha č. 1: Změnový list 01 – kultivování půdy