|  |  |  | Změnový list 01 - méněpráce - kultivování půdy. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kultivace půdy neproběhla vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám. |  |  |  |  |  |
| 4 | K | 183403114 | Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 7 246,400 | 15,00 | 108 696,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  |  |  | "BT 24 - obdělání půdy kultivátorováním, plocha 80%" |  |  |  |  |  |
|  |  |  | "řešené území má plochu 12 940 m2, obdělávána bude plocha o velikosti cca 70 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | "ornice bude použita z výsadby živého plotu z habrů" |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (12940/100*70)/100*80 |  |  |  |  |  |
| 5 | K | 183403131 | Obdělání půdy rytím v zemině skupiny 1 a 2 v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 1 811,600 | 95,00 | 172 102,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  |  |  | "BT 25 - obdělání půdy rytím v blízkosti stávajících dřevin, plocha 20%" |  |  |  |  |  |
|  |  |  | "řešené území má plochu 12 940 m2, obdělávána bude plocha o velikosti cca 70 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | "ornice bude použita z výsadby živého plotu z habrů" |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (12940/100*70)/100*20 |  |  |  |  |  |
| 6 | K | 183403113 | Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 7 246,400 | 21,00 | 152 174,40 | CS ÚRS 2024 02 |
|  |  |  | "BT 26 - obdělání půdy frézováním, plocha 80%" |  |  |  |  |  |
|  |  |  | "řešené území má plochu 12 940 m2, obdělávána bude plocha o velikosti cca 70 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | "frézovnáno bude 80 % obdělávané plochy" |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (12940/100*70)/100*80 |  |  |  |  |  |
| 7 | K | 183403151 | Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 7 246,400 | 5,00 | 36 232,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  |  |  | "BT 27 - obdělání půdy smykováním, plocha 80%" |  |  |  |  |  |
|  |  |  | "řešené území má plochu 12 940 m2, obdělávána bude plocha o velikosti cca 70 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | "smykováno bude 80 % obdělávané plochy" |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (12940/100*70)/100*80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 469 204,40 |  |