NABÍDKA NA REALIZACI ŽÁDOSTI

(„Nabídka“)

Věc: Nabídka DS_2024_20_N  na základě Servisní smlouvy o podpoře, nutném rozvoji a ukončení Systému OKaplikace

OBJEDNATEL:

| Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí |  |
| --- | --- |
| se sídlem: | Na Poříčním právu 376/1, Nové Město, Praha 2, PSČ 128 01 |
| IČO: | 005 51 023 |
| zastoupená: | neveřejný údaj, vrchním ředitelem sekce informačních technologií (pro smluvní záležitosti) neveřejný údaj, ředitelem odboru správy aplikací ICT (ve (pro oblast věcného plnění) |

POSKYTOVATEL:

| OKsystem a.s. |  |
| --- | --- |
| se sídlem: | Na Pankráci 1690/125, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 21, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20326 |
| IČO: | 273 73 665 |
| zastoupená: | neveřejný údaj, ředitelem a místopředsedou představenstva (pro smluvní záležitosti) neveřejný údaj, projektovým manažerem (pro oblast věcného plnění) |

(Objednatel a Poskytovatel společně „Strany“ a každý z nich samostatně „Strana“)

Vážení,

Poskytovateli byla dne 25. 11. 2024 prostřednictvím elektronické pošty a systému Servicedesk (číslo tiketu MPSV-67269) doručena Žádost č. DS_2024_20_Z na základě „Servisní smlouvy o podpoře, nutném rozvoji a ukončení Systému OKaplikace“ uzavřené dne 20. 12. 2023 („Servisní smlouva“) na poskytnutí Služeb na objednávku – komplexní zajištění školení pro přibližně 2 300 pracovníků Úřadu práce a MPSV.

Na základě čl. 8.7 Servisní smlouvy tímto Poskytovatel ve lhůtě stanovené Servisní smlouvou předkládá Objednateli Nabídku na poskytnutí Služeb na objednávku – komplexní zajištění školení pro přibližně 2 300 pracovníků Úřadu práce a MPSV.

- Předmět Služeb na objednávku včetně jejich specifikace:

Předmětem Služeb na objednávku je v souladu s výše uvedenou Žádostí komplexní zajištění školení pro přibližně 2 300 pracovníků Úřadu práce a MPSV pro oblasti:

- Poradce KoP - (evidence + zprostředkování + dávky)

- Specialista rekvalifikací

- Back Office

Školení bude probíhat prezenční formou s předpokládaným obsahem:

  - Jenda Profil klienta

            - Podání žádosti o zprostředkování zaměstnání

            - Podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti

            - Notifikace žadatele

            - Doložení dokumentu

            - Samoobslužný a asistovaný režim aplikace

  - Back Office Kontrola doložených dokumentů

Kompletace žádosti

  - ISzaměstnanost – práce v modulu Evidence Základní a osobní údaje, zdravotní údaje

Doby

Kontakty

Vlastnosti

Pracovní místa

Aktivity

ESF

Rozhodování

Dávky, k výplatě

Obsah spisu

Výprava

Nastavení (evidenční a výplatní skupiny, nepřítomnost, parametry organizační jednotky)

  - Řešení praktických příkladů: Zařazení/nezařazení do evidence

Přiznání/nepřiznání nároku PvN

Přiznání nároku na PvR

Ukončení evidence

Vyřazení z evidence

Akceptační kritéria

⦁	Předaná prezenční listina

⦁	Dotazník zpětné vazby včetně vyhodnocení

- Termín plnění (harmonogram):

Jedná se o předpokládaný rozsah školení realizovaný nejpozději do 31. 1. 2025.

Akceptační procedura

- Akceptační řízení bude zahájeno dnem uskutečnění prvního školení

- Poskytovatel uloží na dokumentové úložiště výstupy tak aby mohlo dojít k ověření objednatelem, že Školení proběhlo v souladu s Dílčí smlouvou

- Objednatel je povinen vždy nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne uložení dokumentů sdělit Poskytovateli své připomínky k průběhu Školení. Pokud Objednatel nesdělí v této lhůtě své připomínky, má se za to, že Školení bylo provedeno v souladu s Dílčí smlouvou.

- Pokud Školení neproběhlo v souladu s Dílčí smlouvou, je Poskytovatel povinen takové Školení nahradit a provést znovu

- Činnosti související s realizací školení v daném měsíci budou fakturovány na měsíční bázi formou schválení Dílčího měsíčního výkazu příslušného k Dílčí smlouvě DS20 vzniklé přijetím této Nabídky a nabytím účinnosti následné Objednávky DS_2024_20_O, který bude součástí Souhrnného měsíčního výkazu za daný měsíc.

- Poté, co proběhnou všechna školení, smluvní strany bezodkladně vyhotoví Akceptační protokol, ve kterém uvedou počet skutečně uskutečněných Školení, počet Školení proběhlých v souladu s touto Dílčí smlouvou a počet nahrazených Školení.

- Označení jednotlivých členů Realizačního týmu podílejících se na plnění předmětu Služby na objednávku:

Dodávku řídí a garantují:

- neveřejný údaj	(projektový manažer)

- neveřejný údaj	(lektor)

Na realizaci plnění se bude podílet v různých fázích plnění dalších 46 pracovníků Poskytovatele.

- Dopad na Systém anebo IT prostředí objednatele:

Nejsou.

- Návrh konceptu technického řešení včetně uživatelského a případně licenčního zajištění Objednatele:

Není relevantní pro tuto nabídku.

- Předmět příslušných Služeb na objednávku se týká anebo je jinak přímo spojen se ZPV a je tak k němu udělována Nevýhradní licence, případně příslušné nevýhradní oprávnění, neujednaly-li si Strany jiný rozsah Udělovaných oprávnění:

Ne.

- Požadavky na součinnost Objednatele a třetích osob:

Nominace garantů pro jednotlivé kurzy z důvodu koordinace technickoorganizačního zajištění a odsouhlasení detailního rozsahu a obsahu.

- Cenová nabídka:

        - Poskytovatelem předpokládaný rozsah Služeb na objednávku a cena:

| Celková pracnost (ČLD) | 690 |
| --- | --- |
| Cena (Kč bez DPH) | 10 005 000,- |
| Cena (Kč s DPH) | 12 106 050,- |

- Akceptační kritéria:

Akceptační kritéria jsou stanovena u jednotlivých školení uvedených v části 1. (Předmět Služeb na objednávku včetně jejich specifikace) tohoto dokumentu.

- Další podmínky:

- Pojmy s velkými písmeny v této Nabídce nedefinované mají význam uvedený v Servisní smlouvě.

- Na základě objednávky Objednatele, která představuje odsouhlasení Nabídky, doručené Poskytovateli v elektronické podobě („Objednávka“), se Poskytovatel zavazuje poskytovat Služby na objednávku uvedené v Nabídce. Dílčí smlouva dle Servisní smlouvy („Dílčí smlouva“) je uzavřena doručením Objednávky Poskytovateli. Objednávku je oprávněna učinit Kontaktní osoba Objednatele pro věci smluvní.

- Každá Dílčí smlouva se řídí Servisní smlouvou a ustanovení Servisní smlouvy mají přednost před odchylnými ustanoveními Dílčí smlouvy. Dílčí smlouva nabývá účinnosti nejdříve uveřejněním příslušné Dílčí smlouvy prostřednictvím tzv. registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“).

- Dílčí smlouva neobsahuje obchodní tajemství žádné ze Stran ani jiné informace vyloučené z povinnosti uveřejnění (s výjimkou uvedenou dále) a je způsobilá k uveřejnění v registru smluv ve smyslu ZRS a Strany s uveřejněním Dílčí smlouvy souhlasí, s výjimkou dle čl. 35.2 Servisní smlouvy. Uveřejnění Dílčí smlouvy v registru smluv zabezpečí Objednatel.

- Lhůta k potvrzení Nabídky:

- Doba platnosti Nabídky je v souladu s ustanovením Servisní smlouvy třicet (30) dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Poskytovatel neprodlužuje dobu platnosti Nabídky.

- S pozdravem

Za Poskytovatele:

V Praze dne 20. 12. 2024

___________________________________

neveřejný údaj

Ředitel a místopředseda představenstva

OKsystem a.s.