Dodatek č. 4

SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele IRM/703/23	č. zhotovitele: 10/23/S

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění,

k akci „Novostavba tenisové haly a stavební úpravy tenisového areálu v Náchodě - Bělovsi“,

(dále též jen „původní smlouva“),

### který uzavírají smluvní strany

město Náchod,

sídlo:		Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod,

adresa pro doručování:	Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod,

datová schránka:	gmtbqhx,

IČO:		00272868,

DIČ:		CZ00272868,

zástupce ve věcech smluvních: pan Jan Birke, starosta města,

zástupce ve věcech technických:

xxxxx, tel. xxxxx, e-mail: xxxxx,

zastoupený ve věcech technických též osobou vykonávající technický dozor stavebníka:

Martinem Thérem, Zbečník 264, 549 31 Hronov, IČO: 02822784, tel., xxxxx,

e-mail: xxxxx,

zastoupený ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svým koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jen „koordinátor BOZP“):

Mgr. Yvetou Patzeltovou, Čelakovského 639/3, 500 02,  Hradec Králové, IČO 42269971, tel. xxxxx, e-mail: xxxxx,

jako objednatel, na straně jedné (dále též jen „objednatel“),

a

STAKO Červený Kostelec s.r.o.,

sídlo:	Lhota za Červeným Kostelcem 393, 549 41 Červený Kostelec,

adresa pro doručování:	Lhota za Červeným Kostelcem 393, 549 41 Červený Kostelec,

datová schránka:	5w632vq,

IČO:	45536422,

DIČ (v případě plátce DPH):	CZ45536422,

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Josef Kosinka, jednatel společnosti,

zástupce ve věcech technických:

xxxxxx, tel. xxxxxx, e-mail xxxxx,

xxxxx, tel. xxxxx, e-mail: xxxxx,

bankovní spojení:	KB Náchod,

číslo účtu:	745048551/0100,

jako zhotovitel, na straně druhé (dále též jen „zhotovitel“):

Smluvní strany uzavírají tento dodatek původní smlouvy, kterým se mění předmět díla a cena za provedení díla. Změna se sjednává v rozsahu víceprací/vícenákladů a méněprací/méněnákladů uvedených ve změnových listech č. 14-15, které tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku.

Článek I. odst. 2 původní smlouvy tedy nově zní takto:

2. Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce, dodávky a služby (dále též jen „stavební práce“), jak jsou podrobně popsány v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Novostavba tenisové haly a stavební úpravy tenisového areálu v Náchodě“ (dále též jen „veřejná zakázka“), včetně všech změn, doplnění či vysvětlení (dále též jen „zadávací dokumentace“), tedy zejména v dokumentaci stavby vypracované Ing. Janem Matoulkem se sídlem Promenádní 4, 547 01 Náchod, IČO 08329826, ve stupni projektové dokumentace v podrobnostech pro provedení stavby (dále též jen „dokumentace stavby“). Smluvní strany činí nesporným, že obsah zadávací dokumentace, včetně všech jejích příloh, je jim znám.

Dodatkem č. 1 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsána ve změnových listech č. 1–2, které tvoří přílohu a nedílnou součást předmětu dodatku. Na změnu sjednanou v rozsahu víceprací /vícenákladů popsanou ve změnovém listu č. 1 je zpracována dokumentace stavby vypracovaná Ing. Janem Matoulkem se sídlem Promenádní 4, 547 01 Náchod, IČO 08329826, ve stupni projektové dokumentace pro územní souhlas. Na změnu sjednanou v rozsahu víceprací /vícenákladů popsanou ve změnovém listu č. 1 je Městským úřadem Náchod, Odborem výstavby a územního plánování dne 2.4.2024 vydán územní souhlas
č. 45 / 2024 – 2. Smluvní strany tímto určují část obsahu smlouvy odkazem na uvedené dokumenty mimo vlastní text smlouvy. Smluvní strany činí nesporným, že obsah uvedených dokumentů včetně příloh je jim znám.

Dodatkem č. 2 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsána ve změnových listech č. 3–7, které tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku.

Dodatkem č. 3 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsána ve změnových listech č. 8–13, které tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku.

Dodatkem č. 4 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsána ve změnových listech č. 14-15, které tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku.

Článek III. odst. 1 původní smlouvy tedy nově zní takto:

1.Cena za provedení díla se sjednává ve výši:

- původní cena bez DPH:	33 872 320,54 Kč,

- úprava ceny dle změnového listu č. 1 bez DPH:	936 759,66 Kč,

- úprava ceny dle změnového listu č. 2 bez DPH: 	- 69 882,27 Kč,

- úprava ceny dle změnového listu č. 3 bez DPH:	208 573,80 Kč,

- úprava ceny dle změnového listu č. 4 bez DPH:	45 434,86 Kč,

- úprava ceny dle změnového listu č. 5 bez DPH:	118 644,58 Kč,

- úprava ceny dle změnového listu č. 6 bez DPH:	181 301,02 Kč,

- úprava ceny dle změnového listu č. 7 bez DPH:	63 697,75 Kč,

- úprava ceny dle změnového listu č. 8 bez DPH:	116 824,16 Kč,

- úprava ceny dle změnového listu č. 9 bez DPH:	49 689,95 Kč,

- úprava ceny dle změnového listu č. 10 bez DPH:	64 809,77 Kč,

- úprava ceny dle změnového listu č. 11 bez DPH:	185 730,36 Kč,

- úprava ceny dle změnového listu č. 12 bez DPH:	970 617,83 Kč,

- úprava ceny dle změnového listu č. 13 bez DPH:	26 703,48 Kč,

- úprava ceny dle změnového listu č. 14 bez DPH:                          44 892,48 Kč,

- úprava ceny dle změnového listu č. 15 bez DPH:                       522 689,93 Kč

- nová cena bez DPH	37 338 807,90 Kč,

- DPH:		7 841 149,66Kč,

- Nová cena vč. DPH:	45 179 957,56 Kč.

Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají nedotčena.

Tento dodatek se uzavírá elektronicky. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti okamžikem doručení oboustranně podepsaného dodatku první podepisující straně.

Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady města Náchoda č.  106/2320/24, ze dne 16.12.2024.

město Náchod	STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Jan Birke	Ing. Josef Kosinka

starosta	jednatel

Příloha: změnový list č. 14,15