smlouva o dílo a licenční smlouva

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka

zástupce pro věcná jednání bez oprávnění právně zastupovat:

xxx (dále jako „Zástupce objednatele“)

(dále jen Objednatel)

a

SGL projekt, s.r.o.

IČO: 26742594, DIČ: CZ26742594

se sídlem: Liliová 249/6, 110 00 Praha 1

bankovní spojení: KB Praha 1, 27-7702660267/0100

zastoupen: akad. arch. Jiří Javůrek

kontaktní osoby:

zástupce pro věcná jednání: xxx (dále jen „Zástupce zhotovitele“)

(dále jen Zhotovitel)

Zástupce zhotovitele a Zástupce objednatele společně jako „Zástupci smluvních stran“

společně také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

uzavřená v souladu s ust. § 2586 a násl. a ust. § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen “Smlouva”)

Preambule

- Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), pod názvem „Vltava slavná a splavná – návrh prostorového a výtvarně-architektonického řešení výstavy a zpracování projektové dokumentace výstavy, pod ev. č. NEN: N006/24/V00038828 (dále jen „Veřejná zakázka“).

- Předmět smlouvy

  - Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele zpracovat návrh prostorového a výtvarně-architektonického řešení výstavy projektu Vltava slavná a splavná a zpracovat projektovou dokumentaci výstavy, která se bude konat v prostorách Jízdárny Pražského hradu, přičemž Zhotovitel je povinen zpracovat návrh a projektovou dokumentaci v souladu s těmito dokumenty:

- Příloha č. 1 (volná příloha): Scénář výstavy Vltava slavná a splavná – úvod

- Příloha č. 2 (volná příloha): Scénář výstavy Vltava slavná a splavná – seznam artefaktů

- Příloha č. 3 (volná příloha): Scénář výstavy Vltava slavná a splavná – orientační schéma situování tematických

- celků a hlavních artefaktů

- Příloha č. 4 (volná příloha): Vizuální styl projektu

- Příloha č. 5 (volná příloha): Půdorys Jízdárny Pražského hradu

- Příloha č. 6 (volná příloha): Řez Jízdárny Pražského hradu

- Příloha č. 7 (volná příloha): Zpracování architektonického výtvarně-prostorového řešení výstavy – Jízdárna Pražského hradu

(dále jen „Dílo“); přílohy č. 1 až 7 dále označovány jako „Podkladové dokumenty“.

  - Zhotovitel je povinen provést Dílo ve dvou fázích rozpracovanosti, a to:

    - návrh prostorového a výtvarně-architektonického řešení výstavy projektu Vltava slavná a splavná, v souladu s Podkladovými dokumenty (dále samostatně jen „Návrh“),

    - zpracování projektové dokumentace výstavy projektu Vltava slavná a splavná, v souladu s Podkladovými dokumenty a v souladu s odsouhlasenou variantou Návrhu ze strany Zástupce objednatele, včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále samostatně jen „Projektová dokumentace“).

  - Zhotovitel je dále povinen vykonávat autorský dozor při provádění realizace výstavy na podkladě Projektové dokumentace. Nedílnou součástí autorského dozoru jsou zejména tyto činnosti:

- průběžný odborný dozor nad prováděním výstavy v souladu s Projektovou dokumentací,

- spolupráce při zadávacím řízení na dodavatele výstavy, vč. součinnosti při žádostech o vysvětlení zadávací dokumentace a zpracování odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace týkajících se předmětu plnění této smlouvy, a to při respektování lhůt dle § 98 ZZVZ,

- změny Projektové dokumentace v průběhu realizace výstavy na základě žádosti Objednatele,

- účast na kontrolních dnech při realizaci výstavy,

- kontrola provádění výstavy podle Projektové dokumentace,

- odsouhlasení použitých materiálů a výrobků užitých na výstavě,

- součinnosti při uplatňování vad realizace výstavy apod.

(dále jen „Autorský dozor“).

  - Zhotovitel se dále zavazuje udělit Objednateli oprávnění k výkonu práva Dílo užít (licenci) v rozsahu uvedeném dále v čl. 6 Smlouvy.

  - Objednatel se zavazuje řádně zhotovené Dílo převzít a zaplatit za něj smluvní cenu uvedenou v této Smlouvě.

- Doba pro dokončení díla a předání díla

  - Zhotovitel se zavazuje vytvořit Dílo v jeho fázích rozpracovanosti v těchto lhůtách:

    - Návrh se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli nejpozději do 45 dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy, v elektronické podobě (v otevřených formátech – pro textovou část v *.doc či *.docx, a současně v.*pdf, pro skenované dokumenty v *.pdf, pro výkresovou část dokumentace v *.dwg a zároveň v *.pdf) na e-mail Zástupce objednatele v jeho variantách a dále také formou prezentace variant Návrhu v sídle Objednatele;

    - Objednatel je povinen dnem následujícím po předání Návrhu v jeho variantách a jeho prezentaci zahájit akceptační řízení vedené za účelem kontroly a výběru jedné z variant Návrhu, přičemž má na přejímací řízení lhůtu 10 pracovních dní;

- Přejímací řízení je ukončeno dnem doručení písemného oznámení Objednatele o výběru zvolené varianty Návrhu učiněného prostřednictvím emailových adres Zástupce objednatele a Zástupce zhotovitele;

    - Projektovou dokumentaci se Zhotovitel zavazuje dokončit a předat Objednateli nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne ukončení přejímacího řízení dle předchozího odstavce, s tím, že bude předána v elektronické podobě (v otevřených formátech – pro textovou část v *.doc či *.docx, pro případné rozpočty a výkazy výměr v *.xls, či *.xlsx a současně v.*pdf, pro skenované dokumenty v *.pdf, pro výkresovou část dokumentace v *.dwg a zároveň v *.pdf) na e-mail Zástupce objednatele.

  - Místem dodání Díla je sídlo Objednatele, místem výkonu Autorského dozoru je Jízdárna Pražského hradu.

  - Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy Objednatel nevybere žádnou z variant Návrhu Díla k jeho realizaci dle čl. 2.1.2. této Smlouvy, vyhrazuje si Objednatel vyžádat další varianty Návrhu Díla s tím, že v takovém případě se smluvní strany dohodnou ve formě dodatku k této smlouvě na lhůtě pro jejich zhotovení, jakož i přiměřené dodatečné ceně za zpracování.

  - O předání a převzetí Návrhu a výběru varianty Návrhu a o předání a převzetí Projektové dokumentace sepíší Zástupce objednatele a Zástupce zhotovitele předávací protokol.

  - Objednatel není povinen převzít takové Dílo (ev. v rozsahu Návrhu či Projektové dokumentace), které má zásadní vady nebo nedodělky, za něž se považují zejména případy:

- neodpovídá-li jeho provedení požadavkům uvedeným v této Smlouvě, Podkladovým dokumentům či pokynům Zástupce objednatele,

- jakýkoliv nesoulad mezi textovou a grafickou částí Projektové dokumentace, případně nesoulad mezi Projektovou dokumentací nebo její částí a výkazem výměr či položkovým rozpočtem.

  - V případě, že Dílo (ev. v rozsahu Návrhu či Projektové dokumentace) bude obsahovat vady či nedodělky uvedené v čl. 2.5. této Smlouvy, bude za ně Zhotovitel odpovídat i v případě, že mu nebudou vytknuty při předání Díla nebo bezprostředně po něm.

  - Odmítne-li Objednatel převzít Dílo (ev. v rozsahu Návrhu či Projektové dokumentace) z důvodu zásadních vad nebo nedodělků, dostává se Zhotovitel do prodlení oproti sjednanému termínu plnění.

  - Zhotovitel je povinen provádět výkon Autorského dozoru na základě písemné výzvy Zástupce objednatele, která bude učiněna v souvislosti se zahájením zadávacího řízení na dodavatele výstavy. Jednotlivé úkony autorského dozoru budou uskutečňovány na základě pokynu Zástupce objednatele nebo dle potřebnosti úkonů při realizaci výstavy v přiměřených lhůtách v závislosti na povaze každého jednotlivého úkonu tak, aby nedocházelo ke zpoždění při provádění výstavy.

- Smluvní cena a platební podmínky

  - Smluvní cena je stanovena na základě nabídky Zhotovitele ve Veřejné zakázce a činí:

    - Návrh:

- v celkové výši 180 000 Kč bez DPH

- DPH ve výši 37 800 Kč

- v celkové výši 217 800 Kč vč. DPH

    - Projektová dokumentace:

- v celkové výši 340 000 Kč bez DPH

- DPH ve výši 71 400 Kč

- v celkové výši 411 400 Kč vč. DPH

    - Celkem za Dílo:

- v celkové výši 520 000 Kč bez DPH

- DPH ve výši 109 200 Kč

- v celkové výši 629 200 Kč vč. DPH

    - Cena za Autorský dozor:

- paušální sazba ve výši 120 000 Kč bez DPH

- DPH ve výši 25 200 Kč

- paušální sazba ve výši 145 200 Kč vč. DPH

  - DPH bude stanovena a hrazena v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Smluvní cenu včetně DPH je možnost změnit v případě změny zákonné sazby daně z přidané hodnoty, a to o částku odpovídající této změně zákonné sazby DPH.

  - Smluvní cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele související s provedením Díla, včetně všech vedlejších nákladů, režijních nákladů, nákladů na dopravu, zisku, cenu licenčního ujednání a ostatní náklady související s plněním podmínek dle této Smlouvy.

  - Smluvní cenu díla lze měnit pouze a výlučně formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, a to pouze ze zákonných důvodů nebo z důvodů stanovených v této Smlouvě.

  - Objednatel neposkytuje zálohy na provádění Díla.

  - Zhotovitel má nárok na úhradu ceny dle čl. 3.1.1. této Smlouvy po předání a převzetí této části Díla, což bude stvrzeno předávacím protokolem.

  - Zhotovitel má nárok na úhradu ceny dle čl. 3.1.2. této Smlouvy po předání a převzetí této části Díla, což bude stvrzeno předávacím protokolem.

  - Výkon Autorského dozoru bude uhrazen na faktury vystavené Zhotovitelem k poslednímu dni uplynulého čtvrtletí, ve kterém byla činnost dozoru prováděna. Podkladem pro úhradu ceny za výkon Autorského dozoru bude oběma stranami odsouhlasený protokol/výkaz činností, který Zhotovitel předá Zástupci objednatele k vyjádření do 7 kalendářních dnů od uplynutí příslušného čtvrtletí. Protokol/výkaz činností bude obsahovat výčet činnosti výkon Autorského dozoru.

  - Objednatel může jednostranně započíst vůči Zhotoviteli pohledávku (i nesplatnou) plynoucí z této Smlouvy oproti splatné pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli.

  - Splatnost faktury (daňového dokladu) činí 21 dnů od data vystavení.

  - Faktura – daňový doklad - musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti a náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, jinak je Objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový daňový doklad s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

  - Na každé faktuře – daňovém dokladu musí být uvedeno číslo smlouvy Objednatele a název Díla.

  - Zhotovitel doručí fakturu v listinné podobě na adresu sídla Objednatele anebo v elektronické podobě na e-mailovou adresu: epodatelna@npu.cz .

  - Cena je považována za uhrazenou odepsáním příslušné částky k úhradě z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

  - Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

  - Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

- Podmínky provádění plnění

  - Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu plnění dle této Smlouvy jednat poctivě a s řádnou odbornou péčí, s potřebnou znalostí a pečlivostí. Řádnou odbornou péčí je provádění činnosti způsobem odborným, pečlivým, poctivým a na základě potřebných znalostí a schopností, které lze očekávat od osoby se zkušenostmi na zakázce obdobného rozsahu, povahy a složitosti.

  - Smluvní strany jsou povinny vzájemně v dobré víře spolupracovat a poskytnout si maximální součinnost k dosažení účelu této Smlouvy.

  - Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s obsahem Podkladových dokumentů, které tvořily přílohy zadávací dokumentace k Veřejné zakázce, přičemž Zástupce objednatele na žádost Zástupce zhotovitele poskytne dokumenty, které jsou součástí Podkladových dokumentů, v elektronické podobě Zhotoviteli opětovně kdykoliv i po nabytí účinnosti této Smlouvy.

  - Zhotovitel je v plné míře odpovědný za škody způsobené Objednateli nebo třetím stranám svojí činností nebo činností jiných osob, které k plnění podle této Smlouvy použil.

  - Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, případně postoupit Smlouvu jako celek, třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

- Vady díla a záruka

  - Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na Dílo v délce 36 měsíců jdoucí od okamžiku předání a převzetí Díla v rozsahu Projektové dokumentace.

  - V případě, že Objednatel během záruční doby zjistí jakoukoli vadu Díla nebo jeho části, za kterou je ve smyslu této Smlouvy odpovědný Zhotovitel, bude Objednatel vadu u Zhotovitele písemně reklamovat a vyzve ho k okamžitému odstranění takové vady Díla.

  - V případě, že Objednatel uplatní nárok na odstranění vady Díla, má se za to, že vada existuje, není-li Zhotovitelem prokázán opak.

  - Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu bez ohledu na to, zda reklamaci Objednatele uznává jako oprávněnou či nikoli. Bude-li následně prokázáno (důkazní břemeno nese Zhotovitel), že reklamace byla neoprávněná, zaplatí Objednatel Zhotoviteli náklady vynaložené na odstranění neoprávněně uplatněné a Zhotovitelem odstranění vady.

  - Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady Díla (ať již se projeví při předání Díla nebo jeho části nebo v záruční době) poskytne Objednateli níže uvedená plnění:

- dle volby Objednatele bezplatně odstraní reklamované vady, nejpozději do 7 dnů od doručení reklamace (ev. od podpisu předávacího protokolu v případě vad zjištěných při předání), pokud nebude dohodnuto jinak, a ponese všechny náklady s tím spojené,

- jestliže Zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, může objednatel podle své volby k odstranění vad použít služeb třetích osob a náklady s tím spojené požadovat po Zhotoviteli, jakož i požadovat smluvní pokutu dle čl. 8.3. této Smlouvy, nebo od Smlouvy odstoupit,

- v případě neodstranitelné či neopravitelné vady nebo v jiných případech, zejména pokud by odstranění vady nebylo s ohledem na charakter vady a stupeň realizace Díla pro Objednatele účelné, dle své volby požadovat po Zhotoviteli přiměřenou slevu z ceny za část Díla v rozsahu příslušného dílčího plnění nebo z celkové ceny Díla, je-li vada uplatněna během záruky na celé Dílo či její podstatnou část, nebo od smlouvy odstoupit,

- uhradí Objednateli veškeré škody vzniklé z vady, a to i škody, jež vznikly v důsledku uplatnění škody třetími osobami, následkem vady, ať přímo nebo nepřímo, v důsledku porušení závazků z této Smlouvy.

  - Při provádění díla třetí osobou (podzhotovitelem) má Zhotovitel odpovědnost za vady Díla a za škody, jako by Dílo prováděl sám.

  - Zhotovitel odpovídá Objednateli za veškeré škody vzniklé v důsledku porušení jakékoliv zákonné či smluvní povinnosti vůči Objednateli, tedy i za škodu vzniklou Objednateli z důvodu vad Díla, ať již jde o vady v době převzetí Díla nebo o vady záruční.

  - Zhotovitel odpovídá Objednateli i za škodu způsobenou zaměstnanci Zhotovitele, podzhotoviteli či osobami jinak spolupracujícími se Zhotovitelem na plnění závazků dle této Smlouvy.

  - Nároky z odpovědnosti z vadného plnění se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

- Licenční ujednání

  - Zhotovitel prohlašuje, že je, resp. bude oprávněným vykonavatelem autorských práv k Dílu či jeho části a uděluje Objednateli licenci k Dílu, a to i v části Návrhu nebo Projektové dokumentace, za následujících podmínek:

- licence se poskytuje jako výhradní;

- licence se poskytuje ke všem způsobům užití podle zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon;

- licence je územně neomezená;

- licence je neomezená, pokud jde o množstevní rozsah,

- licence je ryze opravňující, tzn. Objednatel nemá povinnost autorské Dílo užít;

- licence se vztahuje i na úpravy či doplnění Díla, další jeho opravy či úpravy;

- licence se poskytuje na celou dobu trvání majetkových práv autorských.

  - Odměna za poskytnutí této licence je z ekonomického pohledu a na základě souhlasné vůle stran je součástí smluvní ceny. Smluvní strany si tímto s odkazem na ust. § 2374 odst. 1 občanského zákoníku potvrzují, že výše smluvní odměny je sjednána i s přihlédnutím k účelu licence, způsobu a okolnostem užití Díla, k velikosti tvůrčího příspěvku Zhotovitele a k územnímu, časovému a množstevnímu rozsahu licence, přičemž si dále potvrzují, že ujednání odměny je odpovídající a přiměřené rozsahu, obsahu a povaze Díla, jakož i s ohledy na zvláštnosti příslušného odvětví.

  - Objednatel je oprávněn Dílo nebo jeho dílčí část upravit, měnit, spojovat ho s jinými díly nebo zařadit ho do jiného autorského díla takovým způsobem, který nesníží hodnotu tohoto autorského díla, jakož i tato oprávnění udělovat třetím osobám, k čemuž uděluje Zhotovitel souhlas.

  - Objednatel je oprávněn po ukončení Smlouvy poskytovat práva získaná touto smlouvou (udělovat sublicence) zcela nebo zčásti třetím osobám, přičemž Zhotovitel s tímto předem souhlasí. Oprávnění výkonu těchto práv platí pro třetí osoby ve stejném rozsahu jako pro Objednatele.

  - Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy k duševnímu vlastnictví včetně výše uvedených autorských práv, a zavazuje se zajistit řádné a nerušené užívání Díla Objednatelem, včetně případného zajištění dalších souhlasů a licencí od autorů děl v souladu s autorským zákonem, popř. od nositelů jiných práv duševního vlastnictví v souladu s právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které Objednateli vzniknou v důsledku toho, že Objednatel nemohl Dílo užívat řádně a nerušeně.

  - Dojde-li k odstoupení od Smlouvy či k jinému předčasnému ukončení této Smlouvy platí, že Objednateli přísluší práva ve výše uvedeném rozsahu a s výše uvedeným obsahem k Dílu nebo jeho částem vytvořeným Zhotovitelem do okamžiku ukončení Smlouvy.

- Ochrana informací a dat

  - Smluvní strany se zavazují, že nevyužijí pro sebe a neposkytnou žádné třetí osobě (která se nebude přímo podílet na plnění povinností dle Smlouvy) důvěrné informace, které jim byly nebo budou zpřístupněny o druhé smluvní straně v souvislosti s plněním Smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje v době trvání Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy.

  - Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné informace podle tohoto článku všechny informace, které jsou součástí obchodního tajemství, například popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímací stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.

  - Za důvěrné dle předchozích odstavců se nepovažují informace, které se staly veřejně známými bez zavinění přijímací strany, dále ty, které měla přijímací strana legálně k dispozici před uzavřením této smlouvy, nebo které jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímací strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo informacemi třetí strany.

  - Zhotovitel se zavazuje, že data, která obdrží pro účely plnění povinností podle Smlouvy od Objednatele, nevyužije pro sebe ani pro třetí strany, neposkytne je ani neumožní jejich zpřístupnění třetím osobám a nebude z nich zpracovávat žádné další produkty.

  - V případě porušení povinností stanovených tímto článkem smlouvy je dotčená strana oprávněna požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

- Smluvní pokuty

  - Smluvní strany se zavazují k úhradě smluvních pokut uvedených v tomto článku Smlouvy či uvedených v jiných částech této Smlouvy.

  - V případě nesplnění lhůty pro dokončení Návrhu dle čl. 2.1.1. této Smlouvy nebo lhůty pro dokončení Projektové dokumentace dle čl. 2.1.3. této smlouvy, má Objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

  - V případě, že Zhotovitel neodstraní uplatněné vady Díla nebo jeho části ve stanovené lhůtě dle čl. 5.5. této Smlouvy, má Objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

  - V případě, že se ukáže nepravdivé prohlášení Zhotovitele uvedené v čl. 6.5. této Smlouvy, má Objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

  - V případě prodlení Objednatele s placením Smluvní ceny je Zhotovitel oprávněn požadovat zákonný úrok z prodlení.

  - Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů po doručení písemného oznámení obsahujícího výzvu k úhradě smluvní pokuty se stručným popisem a časovým určením porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Oznámení obsahující výzvu musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy podle tohoto článku nepřesáhne Smluvní cenu.

  - Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé strany na náhradu škody, a to v rozsahu, ve kterém škoda výši smluvní pokuty přesahuje.

- Komunikace smluvních stran

  - Zástupce Zhotovitele a zástupce Objednatele musí vést vzájemnou komunikaci stran, zejména odesílat a přijímat písemná oznámení učiněná na základě této Smlouvy.

  - Komunikace Stran musí probíhat:

- písemně (elektronicky na kontaktní emaily zástupců stran);

- písemně doporučenou poštou;

- písemně prostřednictvím datové schránky.

- Trvání Smlouvy

  - Smlouva může být ukončena:

- písemnou dohodou smluvních stran,

- odstoupením od Smlouvy.

  - Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem, v případech stanovených Smlouvou, jakož i v případech podstatného porušení Smlouvy, zejména:

- bude-li Zhotovitel v prodlení oproti lhůtě pro dokončení Návrhu dle čl. 2.1.1. této Smlouvy nebo lhůtě pro dokončení Projektové dokumentace dle čl. 2.1.3. této smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;

- pokud Zhotovitel bude provádět plnění v rozporu se Smlouvou nebo v rozporu s pokyny Zástupce objednatele a nezjedná nápravu v přiměřené lhůtě (za přiměřenou se považuje lhůta 5 pracovních dnů), ačkoliv byl Zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností Objednatelem písemně upozorněn.

  - Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit, bude-li na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek nebo hrozící úpadek nebo Zhotovitel vstoupí do likvidace.

  - Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem, v případech stanovených touto Smlouvou, jakož i v případech závažného porušení Smlouvy Objednatelem:

- Objednatel bude v prodlení s úhradou Smluvní ceny po dobu delší než 30 dnů a nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě poskytnuté mu písemně Zhotovitelem;

- Objednatel neposkytuje nezbytnou součinnost k provádění plnění dle Smlouvy a nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě poskytnuté mu písemně Zhotovitelem.

  - Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.

- Závěrečná ustanovení

  - Vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou výslovně neupravené se budou řídit českými, obecně závaznými právními předpisy, zejména OZ.

  - Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této Smlouvy včetně případných dodatků k této Smlouvě. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve Smlouvě včetně smluvní ceny, případně i ceny jednotlivých položek.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinnou osobou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

  - Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.

  - Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle předchozího odstavce.

  - Tato Smlouva se uzavírá elektronickou formou.

  - Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem Smluvních stran, a to pouze formou písemných dodatků. Žádná ze smluvních stran se nemůže dovolávat zvláštních, v této smlouvě neuvedených ústních ujednání a dohod.

  - Jakékoliv změny kontaktních údajů a kontaktních osob je Smluvní strana oprávněna písemně oznámit druhé straně bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě.

  - Smluvní strany prohlašují, že žádná z nich se nepovažuje za slabší smluvní stranu ve smyslu ustanovení § 433 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

  - Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

  - Na důkaz souhlasu s celým obsahem smlouvy připojují smluvní strany své podpisy.

| Objednatel ………………………………………….. Ing. arch. Naděžda Goryczková | Zhotovitel ………………………………………….. akad. arch. Jiří Javůrek |
| --- | --- |