[image: image2]                              Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ 70892822

                                    zastoupený příspěvkovou organizací
                              A L B E R T I N U M,     odborný   léčebný   ústav,    Žamberk  

                                        Za Kopečkem 353, 564 01 ŽAMBERK                 IČ 00196096                  DIČ  CZ00196096 


Smlouva o poskytování služeb 
dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník
Technický dozor investora stavební části projektu:

 „Albertinum Žamberk - zlepšení podmínek pro poskytování paliativní péče – stavební úpravy“
Smluvní strany
1. Objednatel:

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk




Za Kopečkem 353, 564 01 Žamberk




zastoupen: Ing. Rudolfem Bulíčkem, pověřeným řízením organizace




Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

· xxxxxxxxxxxxxxxx
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

· xxxxxxxxxxxxxxxxx
· xxxxxxxxxxxxxxxxx



Bankovní spojení:  
Komerční banka Žamberk







č. ú. 18938611/0100




IČ: 00196096       




DIČ: CZ00196096 
2.  Poskytovatel:
Hudeček s.r.o.



Husova 888, 562 01 Ústí nad Orlicí



zastoupen:
Jiřím Hudečkem, jednatelem společnosti



Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 





xxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

č. ú.:
212866025/0600



IČ:  25922319



DIČ:  CZ25922319



spisová značka rejstříkového soudu: oddíl C, vložka 14653
uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se poskytovatel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejich příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit poskytovateli dohodnutou cenu za jeho provedení. 
Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění dle této smlouvy je komplexní zajištění technického dozoru investora stavební části projektu „Albertinum Žamberk - zlepšení podmínek pro poskytování paliativní péče – stavební úpravy“ v průběhu realizace stavby, včetně všech souvisejících činností nezbytných pro řádnou realizaci uvedené stavby: 

a) účast poskytovatele v hodnotící komisi pro výběr zhotovitele realizační projektové dokumentace a v hodnotící komisi pro výběr dodavatele stavební části projektu

b) výkon funkce technického dozoru investora (stavebníka) při realizaci stavební části projektu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

c) spolupráce s autorským dozorem zhotovitele projektové části stavební části projektu
2. Poskytovatel se zavazuje, že pro objednatele vykoná činnosti v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou. 

3. Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli úplatu ve výši a za podmínek stanovených touto smlouvou.

Článek II.

Rozsah činnosti

1. Poskytovatel se zavazuje v rámci plnění předmětu této smlouvy zabezpečit zejména následující činnosti: 

a) účast v hodnotící komisi pro výběr dodavatele stavební části projektu,
b) seznámit se s projektovou dokumentací stavby, stavebním povolením, smlouvou o dílo uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem stavby (dále jen zhotovitel) „Albertinum Žamberk - zlepšení podmínek pro poskytování paliativní péče – stavební úpravy“ (dále jen „smlouva o dílo“) a s obsahem vydaných správních rozhodnutí,
c) účastnit se na předání a převzetí staveniště,

d) podílet se na průběžném dopracování a změnách realizační dokumentace (účast na výrobních poradách a místních šetřeních),

e) dohlížet nad prováděním stavebních prací, jejich souladem s předanou projektovou dokumentací a uzavřenou smlouvou o dílo, nesmí být prováděny práce nad rámec smlouvy o dílo bez jejich odsouhlasení, jakékoli změny musí být řešeny ve změnovém řízení,

f) kontrolovat dodržování stavebního zákona a dalších předpisů, norem a závazných pokynů výrobců materiálů a dodávek, dohlížet nad prováděním předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací a zajišťovat doklady o nich,

g) spolupracovat s autory projektu, koordinovat požadavky autorských dozorů projektantů a zhotovitelů, koordinovat práce více zhotovitelů při souběhu prací,

h) prověřovat části stavebních prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupné a pořizovat zápisy o této kontrole včetně fotodokumentace,

i) kontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo s tím, že fakturované položky musí být důkladně prověřeny a nesmí být fakturovány položky, které nebyly dodány; dále zajišťuje jejich předání objednateli k proplacení, 

j) vést přehled čerpání jednotlivých položek rozpočtu z hlediska jejich nedočerpání nebo přečerpání,

k) zajišťovat od uživatele protokolární potvrzení dodávek, které mají charakter movitých věcí (účet 022) a drobného dlouhodobého hmotného majetku (účet 028) před potvrzením zjišťovacího protokolu,

l) navrhovat a provádět opatření na odstraňování nedostatků a vad projektové dokumentace ve spolupráci s projektantem, zhotovitelem stavby a objednatelem,

m) dohlížet nad řádným vedením stavebního deníku, zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro řádný průběh stavby, kontrolovat zápisy zhotovitele a vyjadřovat se k nim,

n) odsouhlasovat a projednávat dodatky a nutné změny dokumentace, které neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby; ostatní doplňky a změny předkládat s vlastním vyjádřením objednateli,

o) ověřovat správnost všech návrhů zhotovitele na změny cen, termínů nebo jiných podmínek smlouvy, připojovat k nim své stanovisko a předávat je objednateli,

p) uplatňovat technická řešení směřující k hospodárnosti stavby nebo budoucího provozu dokončené stavby,

q) dohlížet nad dodržováním bezpečnostních a požárních předpisů, nad udržováním pořádku na staveništi, spolupracovat s pracovníky zhotovitele, uživatele a objednatele při provádění opatření k odvrácení nebo omezení škod v případě ohrožení stavby živelnými událostmi,

r) kontrolovat postup prací v souladu se smlouvami o dílo a upozorňovat zhotovitele na nedodržení termínu dle sjednaného harmonogramu, případně připravovat podklady pro uplatňování majetkových sankcí vůči zhotoviteli, podávat návrhy na řešení vzniklých prodlev,

s) uplatňovat práva ze závazkových vztahů v rozsahu zabezpečované činnosti po dobu realizace stavby,

t) zajišťovat technický dozor nad prováděním prací,

u) svolávat a řídit kontrolní dny, pořizovat z těchto jednání zápisy a rozesílat je účastníkům výstavby,

v) kontrolovat a odsouhlasovat podklady pro pravidelnou měsíční fakturaci (soupisy prací a zjišťovací protokoly),

w) sledovat a evidovat množství méně a více prací – dle dohody s objednatelem,

x) sledovat časový harmonogram stavby,

y) kontrolovat zajištění dokumentace skutečného provedení včetně dohledu nad zaznamenáním všech odchylek,

z) příprava přejímky dokončeného díla, zajištění všech potřebných dokladů, účast při převzetí stavby,

aa) kontrola odstranění vad a nedodělků zjištěných při převzetí v dohodnutých termínech,

ab) kontrola vyklizení staveniště, 

ac) bezodkladně informovat objednatele o všech závažných skutečnostech, plnit jeho další pokyny související bezprostředně s prováděním stavby,

ad) zajistit další činnosti a úkony vyplývající z předmětu díla výše nespecifikované, které je nezbytné provést nebo zajistit k řádnému provedení a kolaudaci stavby.

2. Poskytovatel je povinen v závislosti na plnění výše uvedené smlouvy informovat objednatele o průběhu prací na zhotovení stavby tak, aby objednatel mohl splnit včas své povinnosti.

3. Poskytovatel je povinen ve spolupráci s administrátorem projektu zajišťovat plnění povinností zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti programu IROP na realizaci této stavby, v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby.

4. Poskytovatel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole a tuto součinnost v případě, že k tomu bude objednatelem vyzván, poskytne.

5. Na každé faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt související s programem IROP  s názvem: „„Albertinum Žamberk - zlepšení podmínek pro poskytování paliativní péče – stavební úpravy“ a s registračním číslem CZ.06.04.03/00/23_071/0002753 k jednotlivým fakturám musí být připojena příloha, na které bude uveden soupis prováděných činností za fakturované období. 
6. Poskytovatel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor. Poskytovatel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Poskytovatel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, dále objednatele na vyžádání i poskytovatele dotace.
7. Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole poskytovatelem dotace v rámci programu IROP, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. stavební dozor).
8. Poskytovatel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Poskytovatel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit.
Článek III.

Práva a povinnosti poskytovatele

1. Jestliže se poskytovatel v průběhu plnění svých závazků podle této smlouvy dozví o skutečnostech, nasvědčujících tomu, že kvalita prováděných prací neodpovídá podmínkám stanoveným v dokumentaci stavby, náklady stavby jsou vyšší než stanovené rozpočtem stavby nebo plnění harmonogramu či konečný termín realizace předmětného souboru staveb by mohly být ohroženy, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

2. Poskytovatel je povinen při plnění smlouvy postupovat s odbornou péčí v zájmu objednatele, dle platných právních předpisů a předpisů příslušného dotačního programu.

3.
Poskytovatel je povinen předložit před uzavřením smlouvy originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti při výkonu činností poskytovatele, a to ve výši pojistného plnění minimálně 1.000.000,- Kč. Poskytovatel je povinen pojistnou smlouvu udržovat po dobu poskytování činnosti v platnosti a řádně a včas platit pojistné. 

Článek IV.

Odměna, platební podmínky

1. Za předmět plnění podle této smlouvy náleží poskytovateli celková smluvní odměna 

	-v konečné výši bez DPH
	120.000,-- Kč

	Slovy:
	jednostodvacettisíckorunčeských

	- DPH 21% ve výši
	25.200,-- Kč

	Slovy: 
	dvacetpěttisícdvěstěkorunčeských

	- celková odměna včetně DPH
	145.200,-- Kč

	Slovy:
	jednostořtyřicetpěttisícdvěstěkorunčeských


Odměna obsahuje veškeré náklady poskytovatele.

2. Zaplacení poměrné části odměny provede objednatel zaplacením čtvrtletních faktur. Přílohou faktury bude soupis provedených činností. Poskytovatel předloží objednateli fakturu nejdéle do 10. dne následujícího měsíce po měsíci, kdy došlo k ukončení plnění za předchozí časové období. Na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy. Všechny faktury musí obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladů (podle zák. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, náležitosti účetního dokladu podle ust. § 11, odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění a ust. § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění). V případě, že daňový doklad nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn jej vrátit poskytovateli a nevzniká prodlení s placením. Poskytovatel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně nový daňový doklad s novou lhůtou splatnosti a doručit jej do sídla objednatele.

3. Splatnost fakturované částky za provedené práce je 30 dnů po doručení a převzetí faktury objednatelem.

4. Daňový doklad – faktura musí být zaslán nástrojem elektronického předávání zpráv na e-mail adresu fakturace@albertinum.cz.

Článek V.

Doba trvání

1. Smlouva se uzavírá na dobu do předání díla a do odstranění vad a nedodělků díla, nejdéle však do 30. 5. 2025. 

2. Smluvní strany mohou tuto smlouvu písemně vypovědět. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Při ukončení smluvního vztahu výpovědí má poskytovatel právo na poměrnou část úplaty odpovídající činnosti, kterou řádně vykonal do posledního dne výpovědní lhůty. Poměrná část odměny bude zaplacena, jak je uvedeno v čl. IV., nedohodnou-li se účastníci jinak.

Článek VI.

Sankce, možnost odstoupení od smlouvy

1. V případě, že poskytovatel poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo stanovené zákonem, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2,5 % z celkové dohodnuté odměny včetně DPH za každé jednotlivé porušení v termínu do 30 dnů od doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty. 

2. Celková výše smluvních pokut, které mohou být zaplaceny poskytovatelem, je omezena částkou 40 % z celkové smluvní ceny.

3. Uhrazením smluvních pokut poskytovatelem nezaniká právo objednatele domáhat se škody vzniklé činností poskytovatele.

4. Škody vzniklé objednateli vlivem činnosti poskytovatele se poskytovatel zavazuje zaplatit objednateli nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy bude objednatelem o vzniklé škodě a její výši prokazatelně informován. 

5. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur dle čl. IV smlouvy je poskytovatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

6. Porušení závazků uvedených v Článku II., bod 1., pod písm. a), b), c), d), g), h), i), k), l), m), n), r), t), v), u),w), y) poskytovatelem a rovněž případ, kdy celková výše smluvních pokut, které musí být zaplaceny poskytovatelem podle smlouvy, přesáhla částku uvedenou v bodu 2. tohoto článku, je považováno za podstatné porušení smlouvy, a pro tyto případy smluvní strany dohodly, že je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky.

2. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající a vznikající příslušná ustanovení obchodního zákoníku a předpisů souvisejících.

3. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - pojistná smlouva č. 4587773957, která prokazuje schopnost krytí případného vzniku škod způsobených vlastní činností poskytovatele objednateli.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

6. Smluvní strany se dohodly, že Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk, jako povinný subjekt, bezodkladně, avšak nejpozději do 30 dní po právoplatném uzavření této smlouvy, odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

Přílohy: č. 1 – Pojistná smlouva č. 4587773957
V Žamberku dne: 

………………………………………….


………………………………………

         Ing. Rudolf Bulíček, ředitel



        Jiří Hudeček, jednatel 
Objednatel:





    Poskytovatel:
Příloha č. 1 - Pojistná smlouva č. 4587773957
[image: image1.jpg]V120

GENERALI
\ CESKA POJISTOVNA

Praha 16.06.2022 =
g
&
Pojistka 8
f =
potvrzeni o uzavreni pojistné smiouvy C. 4587773957 s
Pojisteni majetku a odpovednosti
podmkatele a pravmckych osob ProflPlan
Po;:stntel | ’ i | Ll ’-*Pojistnik
Generali Ceska pojistovna a.s. nazev: Hudeéek S.r.0.
Spalena 75/16 adresa: Husova 88, Usti nad Orlici, 562 01
110 00 Praha 1 — Nové Mésto stat: CESKA REPUBLIKA
ICO: 452 72 956 ICO: 25922319
Prehled pojisténi
Pojisténi profesni odpovédnosti
Pojisténi profesni odpoveédnosti autorizovaného architekta, projektanta, autorizovaného inzenyra
a technika ¢inného ve vystavbeé dle zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych
architektll, autorizovanych inzenyrl a technikd €innych ve vystavbé 3
Opravnénou osobou z tohoto pojisténi je pojistnik. =
B
Pojistné udalost 3
Pojistnou udalosti je vznik povinnosti pojisténého nahradit skodu nebo Gjmu uvedenou v pojistné smiouveé ~
¢i pojistnych podminkéch, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné pinéni. =

Pojistna nebezpeci
Pajistnym nebezpecim jsou skuteCnosti a udalosti vymezené v pojistné smlouve jako mozna pficina vzniku
pojistné udalosti.

Pojisténi se Fidi pojistnou smlouvou a VSeobecnymi popstnymx podminkami pro poji§téni profesni
odpovédnosti VPPPI-P-01/2020.

Pojisténi v zakladnim rozsahu se sjednava s limitem pojistného pinéni 5 000 000 K&.
Pojisténi v zakladnim rozsahu se sjednavéa s Gzemnim rozsahem Ceska republika.
Pojisténi v zakladnim rozsahu se sjednava se spoluticasti 10%, nejméné 10 000 K&, nejvyse 100 000 KE.

Pojistna doba
Sjednané pojisténi je ucinné od 0:00 hod dne 01.07.2022.
Pojisténi se sjednava na dobu neurcitou.

Pojistitel potvrzuje, Ze (idaje obsaZené v pojistce jsou platné ke dni jejiho vydani.
Platnost pojistky od: 01.07.2022

Generali Ceska pojistovna a.s.

Milan Slaviéek
reditel spravy pojisténi

Generall Ceska pojidtovna a.s., Spalena 75/16, Nove Mésto, 110 00 Praha 1, ICQ: 452 72 956, DIC: CZ693001273, je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Mastskym soudem v Praze, spis.
zn. B 1484, dlen skupiny Generall, zapsans v italském registru pojiStovacich skupin, vedeném IVASS, pod tistem 026. Kontakin! Gdaje: P. O. BOX 305, 859 05 Brno, www.generaliceska.cz

RO 0 0 0 0 T T

M0 AP O Y




 SHAPE  \* MERGEFORMAT 





Stránka 4 z 7


[image: image3.jpg]


[image: image4.png]R EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO
‘. e D) | HOMSTN

was® | Integrovany regionaini operacni program ROZVOJ CR



