Dodatek č. 1

ke smlouvě č. 2024 10/1824 10

uzavřené podle §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

mezi objednatelem:	Město Sušice

Náměstí Svobody 138

342 01 Sušice

zastoupeným:		Bc. Petrem Mottlem, starostou města

a zhotovitelem	EKOEKO s.r.o.                                                                                                           projektová a inženýrská kancelář                                                                          F.A. Gerstnera 2151/6

370 01 České Budějovice

zastoupeným:		Ing. Josefem Smažíkem, jednatelem společnosti

Po vzájemné dohodě obou stran se tímto dodatkem mění původní smlouva na akci

„Velká Chmelná – kanalizace a ČOV“ v následujících bodech:

Článek III. DOBA PLNĚNÍ se mění (a jeho znění je) jak níže uvedeno:

Část č.2 díla zak.č. 1824-61 (GP)			nejpozději při odevzdání DSP verze k projednání

Část č.3 díla zak.č. 1824-61 (DSP) 	verze k projednání do 28.2.2025

finální verze do 2 týdnů od obdržení připomínek

Důvodem k prodloužení termínu jsou provozní překážky (dlouhodobá nemoc hlavního inženýra projektu)

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, že si jej pročetly, jeho obsahu rozumí a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou originálech, po jednom pro každou smluvní stranu.

Tento dodatek byl schválen radou města Sušice dne 16.12.2024 usnesením č………

V Č. Budějovicích dne: 						V Sušici dne:

Zhotovitel:							Objednatel:

EKOEKO s.r.o.							Město Sušice

……………………………………………				……………………………………………

Ing. Josef Smažík					               Bc. Petr Mottl

jednatel společnosti					starosta města