|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Městský úřad Kroměříž |  |  |  |  |  |  | tel. +420 573 321 111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Velké náměstí 115 |  |  |  |  |  |  | fax +420 573 331 481 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 767 01 Kroměříž |  |  |  |  |  |  | www.mesto-kromeriz.cz |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Burý Jakub |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vrchoslavice 176 |  |  |  |  |  |  |
| Odbor investic |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79827 |  |  |  | Němčice nad Hanou |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  | 74298445 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |
| Váš dopis značky |  | / |  |  | ze dne |  | vyřizuje |  |  |  | / |  | linka |  |  | V Kroměříži |
|  |  |  | / |  |  | 0.0.0000 |  | xxx. |  |  |  | / |  |  |  | 6.12.2024 |
| OBJEDNÁVKA č. |  |  |  | OBJ/2024/2115/INV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Město Kroměříž |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Velké nám. 115/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 76701 Kroměříž |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IČ: |  |  |  |  | 00287351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIČ: |  |  |  |  | CZ00287351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na základě cenové nabídky ze dne 3. 12. 2024 objednává Město Kroměříž u vaší firmy zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, v intencích projektové dokumentace pro realizaci stavby, včetně rozpočtu a výkonu inženýrské činnosti na akci: KINO NADSKLEPÍ - ÚPRAVA PROMÍTACÍHO OTVORU Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je provozovatelem objektu Kina Nadsklepí, Domem kultury v Kroměříži, odsouhlasený požadovaný rozměr promítacího otvoru ve stávající dělící zděné stěně mezi promítací kabinou a sálem – viz. příloha č. 2, 3, 4 – půdorys zadání, řez zadání a souhlas ředitele Domu kultury. Termín vypracování a předání dokumentace – jedno paré dokumentace bude předáno investorovi před zahájením inženýrské činnosti: do 28. 2. 2025 – ostatní paré budou investorovi předány po vydání stavebního povolení. Pokud budou v rámci inženýrské činnosti požadovány a provedeny změny v dokumentaci, bude automaticky opraveno i 1., již předané paré. Cena záměru: 56 000,- Kč bez DPH, 67 760,- Kč vč. DPH Fakturace: splatnost 1. faktury na částku 47 000,- bez DPH - 30 dnů od předání faktury, včetně předávacího protokolu k vypracované projektové dokumentaci, včetně rozpočtu před zahájením inženýrské činnosti. Možnost zaslání faktury i v elektronické podobě 2. faktura - na částku 9 000,- Kč bez DPH - 30 dnů od předání faktury. Faktura bude vystavena po vydaném stavebním povolení . Možnost zaslání faktury i v elektronické podobě Kontaktní osoba za Město Kroměříž: xxx – xxx Příloha č 1: cenová nabídka ze dne 3. 12. 2024 Příloha č 2: půdorys s rozměry zadaného a odsouhlaseného otvoru Příloha č 3: řez dělící stěnou mezi promítací kabinou a sálem s rozměry zadaného a odsouhlaseného otvoru Příloha č 4: Souhlas ředitele Domu kultury se zadávací dokumentací ze dne 5. 12. 2024 Akceptace objednávky: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Xxx 20. 12. 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |