SMLOUVA O DÍLO č.: OD-VZMR-2024-6

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel: 	Statutární město Pardubice

Se sídlem:	Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních:

Bc. Jiřím Zubákem, vedoucím Odboru dopravy MmP

Zastoupený ve věcech technických:

Ing. Antonínem Sukem, vedoucím oddělení koncepce dopravy Odboru dopravy MmP

Tel: 466 859 801	e-mail: antonin.suk@mmp.cz

Ing. Janou Martincovou, referentem oddělení koncepce dopravy Odboru dopravy MmP

Tel: 466 859 364            e-mail: jana.martincova@mmp.cz

IČO: 00274046	DIČ: CZ00274046

bankovní spojení:	KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:	326-561/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: TRDesign s.r.o.

Se sídlem: Truhlářská 264/22, 503 41 Hradec Králové

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Rak

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Tomáš Rak

Tel: +420 603 72 62 72 e-mail: rak@trdesign.cz

IČO: 06647448 DIČ: CZ06647448

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C , vl. 40717

bankovní spojení: ČSOB Nový Bydžov

číslo účtu: 282331587/0300

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ dále společně též také jako „smluvní strany“)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

- Předmět smlouvy

- Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je

Přechod pro chodce ul. Na Drážce - PD

Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru, včetně zajištění inženýrské činnosti (IČ), pro rekonstrukci přechodu pro chodce, nacházejícího se na ulici Na Drážce, poblíž bytového domu čp. 1552, 530 03 Pardubice (dále jen „DÍLO“).

Součástí projektové dokumentace pro povolení záměru (dále též „PD“) bude položkový rozpočet,  s výkazem výměr. Součástí zadání je i projednání s dotčenými orgány a vlastníky dopravní a technické infrastruktury.

Rozsah - zadání:

Předmětem této veřejné zakázky je vytvoření PD pro povolení záměru, včetně inženýrské činnosti (IČ), za účelem zvýšení bezpečnosti na výše specifikovaném přechodu pro chodce. Řešení bude obsahovat zejména následující:

- Posouzení a návrh úprav bezbariérovosti;

- Posouzení a návrh úprav ve vztahu k rozhledovým poměrům na přechodu pro chodce a paralelních komunikacích;

- Posouzení a návrh úprav pěších návazností; a

- Celkové řešení by mělo být optimálně homogenní s řešením navazujících přechodů pro chodce na ulici Na Drážce, 530 03 Pardubice.

Řešené území je vyznačeno v zadání (příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky) s tím, že se jedná o orientační rozsah, který se může kvůli zajištění dostatečných rozhledových poměrů nebo jiných řešených souvislostí, rozšířit. Sledovaná je bezpečnost pohybu pěších v ose naznačené modrou šipkou.

Projednání

PD bude již ve fázi návrhu představena objednateli k odsouhlasení navrhovaných řešení. Rovněž bude PD ve fázi návrhu projednána s Policií České republiky - Krajským ředitelstvím Policie Pardubického kraje, Dopravním inspektorátem Pardubice, se sídlem Rožkova 2757, 530 02 Pardubice.

Předmět této veřejné zakázky bude zahrnovat zejména následující části a činnosti:

PD bude zpracována v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále též „stavební zákon“), vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, vyhlášky č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona,  vyhlášky č. 190/2024 Sb., o podrobnostech provozu některých informačních systémů stavební správy, vyhlášky č. 130/2024 Sb., o stanovení obecních stavebních úřadů a dalších prováděcích vyhlášek, dle souvisejících předpisů, platných a účinných v době realizace DÍLA a dle platných ČSN (§ 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

DÍLO bude zpracováno a zrealizováno v rozsahu odpovídajícímu předpokládanému účelu a využití, za dodržení kvalitativních podmínek a jakosti, ve smyslu příslušných ČSN a prováděcích předpisů (bezpečnostní, hygienické a požární), platných v době realizace DÍLA.

DÍLO bude zpracováno v rozsahu pro podání žádosti o povolení záměru, v podrobnostech pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby, včetně výkazů výměr, položkových rozpočtů a harmonogramů výstavby, dle platných ČSN.

Rozsah zpracování nabídky a další podmínky:

- PD bude provedena v plném rozsahu a dle přílohy č. 1 Výzvy k podání nabídky.

- Před zahájením prací na PD, bude provedeno vstupní jednání k vyjasnění záměru objednatele, dále bude PD průběžně konzultována a odsouhlasena objednatelem a před dokončením bude s objednatelem projednána konečné verze PD.

- Součástí ceny DÍLA budou všechny práce a náklady, nutné pro kompletní a bezvadné provedení DÍLA (např. zajišťování dokladů, projednání s dotčenými orgány veřejné správy, dodržení podmínek jejich vyjádření), veškeré takto vzniklé náklady zahrne zhotovitel do ceny DÍLA.

- Dokladová část PD, bude obsahovat zápisy ze všech jednání, uskutečněných mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění DÍLA. Součástí dokladové části PD bude i souhlasné stanovisko objednatele s PD.

- PD bude zpracována v českém jazyce. DÍLO bude předáno v digitální formě na nosiči CD nebo DVD.

- Součástí DÍLA bude oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, s výkazem výměr.

- Projektová dokumentace musí být v souladu s ust. § 156 odst. 1 stavebního zákona, zpracována projektantem. Projektant je v souladu s ust. § 14 písm. b) stavebního zákona, fyzická osoba oprávněná podle autorizačního zákona ke zpracování územně plánovací dokumentace, územní studie a projektové dokumentace.

- PD bude předána v elektronické podobě.

- Vzhledem k tomu, že zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též „autorizační zákon“), stanoví v ust. § 13 odst. 3 písm. b) tohoto zákona, povinnost opatřit dokument související s výkonem činnosti autorizované osoby (v elektronické podobě), elektronickým autorizačním razítkem, které obsahuje náležitosti, specifikované v tomto ustanovení, nelze tuto povinnost splnit pouhým naskenováním vytištěné PD, jež byla opatřena vlastnoručním podpisem a otiskem autorizačního razítka dle ust. § 13 odst. 3 písm. a) autorizačního zákona. Tímto postupem nevzniká elektronický dokument, který by splňoval náležitosti, uvedené v ust. § 13 odst. 3 písm. b) autorizačního zákona, neboť absentuje kvalifikované elektronické časové razítko. Elektronické autorizační razítko bylo uzákoněno jako alternativa otisku autorizačního razítka a vlastnoručního podpisu, a to na základě doplnění autorizačního zákona o ust. § 13 odst. 3 písm. b) autorizačního zákona, a to s účinností od 01.01.2022, na jehož základě musí v případě elektronické podoby projektové dokumentace, být tato opatřena elektronickým autorizačním razítkem, které obsahuje kvalifikovaný elektronický podpis a dále je opatřena kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem. Blíže viz Metodické doporučení odboru stavebního řádu MMR z července 2024 - Dokumentace pro povolení záměru a její forma pro vklad do portálu stavebníka.

- Pro naplnění požadavků autorizačního zákona, je tak potřeba opatřit dokument související s výkonem činnosti autorizované osoby (v elektronické podobě), elektronickým autorizačním razítkem, se všemi náležitostmi, uvedenými v ust. § 13 odst. 3 písm. b) autorizačního zákona.

Specifikace prací:

-       DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace veřejné zakázky a bude řešit provedení všech potřebných průzkumných a sondážních prací, vč. zaměření stávajícího stavu přechodu pro chodce, nacházejícího se na ulici Na Drážce, poblíž bytového domu čp. 1552, 530 03 Pardubice;

-      PD bude zpracována v souladu se všemi právními normami a dle platných ČSN a dle souvisejících předpisů, platných a účinných v době realizace DÍLA;

-     Součástí PD bude kontrolní rozpočet a soupis stavebních prací, dodávek a služeb, s výkazy výměr;

-      součástí DÍLA bude zajištění inženýrské činnosti (IČ);

-	před dokončením PD, bude PD projednána s objednatelem v konečné verzi;

-	PD bude předána v elektronické podobě.

Specifikace materiálové základny:

- Zhotovitel se zavazuje provést indexaci cen na základě výzvy objednatele  s tím, že bude indexace provedena do dvou pracovních týdnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli a cena za provedení indexace bude součástí ceny tohoto DÍLA.

- Běžný standard používaný na českém trhu. Seznam uvažovaných materiálů a jejich použití, bude před odevzdáním DÍLA objednateli předložen objednateli k jeho odsouhlasení.

II. Termín a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínu:

Termín zahájení prací:

- ihned po vstupním jednání následujícím po nabytí účinnosti této Smlouvy

Termín dokončení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II., čl. IV. této Smlouvy:

- nejpozději do 15-ti kalendářních týdnů po vstupním jednání.

2.   Místem vstupního jednání, následujících jednání a předání předmětu DÍLA, je sídlo objednatele - Odbor dopravy MmP, nám. Republiky 12, 530 02 Pardubice.

3.    Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků této Smlouvy, ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto důvodů 15 dnů, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, neučiní-li tak do třech pracovních dnů ode dne, kdy důvod přerušení odpadl, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý i započatý kalendářní den prodlení, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

4.    Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností, stanovených touto Smlouvou, není druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá smluvní strana v prodlení.

5.    Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

      - Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace DÍLA a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady, související s realizací DÍLA:

Celková cena DÍLA bez DPH 135.000,- Kč

DPH 21% 28.350,- Kč

Celková cena DÍLA včetně DPH 163.350,- Kč

(slovy: stošedesáttřitisíctřistapadesát korun českých včetně DPH)

Podrobný rozpis ceny je uveden v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy, jako její nedílná součást.

K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty), ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále též „zákon o DPH“).

      - Veškeré možné změny ceny DÍLA v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu této Smlouvy, musí být před jejich realizací, písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku k této Smlouvě. Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této Smlouvy, aniž by byl uzavřen tento písemný dodatek k této Smlouvě, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

      - Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA, bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny a velikosti příslušné části předmětu DÍLA.

      - Změna výše ceny DÍLA je přípustná v části ceny odpovídající DPH za podmínky, že dojde před zahájením plnění nebo v průběhu doby plnění, ke změně předpisů, upravujících sazbu DPH pro práce a dodávky, které jsou předmětem této Smlouvy, a to o částku odpovídající rozdílu mezi sazbou DPH, platnou ke dni podpisu této Smlouvy a sazbou DPH, platnou ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

      - Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši, odpovídající nárůstu cen za dotčené části zakázky, který byl způsoben změnou sazeb DPH nebo na základě písemného dodatku, uzavřeného k této Smlouvě, v důsledku skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací.

IV. Placení DÍLA a fakturace

      - Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu  I., čl. III. této Smlouvy, bude formou konečné faktury. Právo na zaplacení ceny DÍLA vznikne zhotoviteli teprve po provedení DÍLA, tj. dokončením kompletního DÍLA bez vad a nedodělků a po jeho protokolárním předání a převzetí objednatelem.

      - Při převzetí DÍLA v termínu dle oddílu I., čl. II., odst. 1 této Smlouvy, bude oboustranně podepsán Protokol o předání DÍLA (dále též “předávací protokol”) - část 1 (příloha č. 1 této SOD, jako její nedílná součást).

      - Na základě potvrzení o kontrole DÍLA (část 2 předávacího protokolu, jenž je přílohou č. 1 této Smlouvy, jako její nedílná součást), případně také zápisu o odstranění vad a nedodělků DÍLA, uvedených v zápise o předání a převzetí DÍLA, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na konečné DÍLO. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný Protokol o předání  DÍLA (příloha č. 1 této SOD, tj. 1. a 2. část předávacího protokolu, jako její nedílná součást), případně také zápis o odstranění vad a nedodělků DÍLA. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli, přičemž zhotovitel je povinen doručit konečnou fakturu objednateli nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud objednatel nevydá potvrzení o kontrole DÍLA do 3 kalendářních měsíců od předání DÍLA objednateli, vzniká právo zhotoviteli fakturovat.

      - Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací, bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele, v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném dodatku k této Smlouvě.

      - Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů, stanovené      zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:

- označení faktury a číslo,

- obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,

- předmět plnění a den splnění,

- den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,

- označení banky a číslo bankovního účtu, na který má být placeno,

- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,

- údaje pro daňové účely,

- jako přílohu oboustranně odsouhlasený Protokol o předání DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků DÍLA.

      - V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu této Smlouvy, bude obsahovat nesprávné nebo  neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti, uvedené v odst. 5 tohoto čl. této Smlouvy, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

      - Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek, účtována ve výši dle zákona o DPH, v platném znění.

      - Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele, uvedený na faktuře za předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce v Registru plátců DPH. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH, a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

      - Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele, uvedený na faktuře za předpokladu, že tento bankovní účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla bankovního účtu. V případě, že bankovní účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

      - Fakturu zasílat pokud možno elektronicky do datové schránky objednatele ID: ukzbx4z, nebo elektronicky na adresu: posta@mmp.cz.

      - Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na bankovní účet zhotovitele.

      - Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z bankovního účtu objednatele.

Oddíl II.

Realizace DÍLA

I. Kvalifikační podmínky

- Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí, v rozsahu odpovídajícímu předpokládanému účelu a využití, za dodržení kvalitativních podmínek a jakosti, ve smyslu příslušných ČSN a prováděcích předpisů (bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické), platných v době zhotovení DÍLA, dále v souladu se stavebním zákonem. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto Smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání využití DÍLA k určenému účelu.

- Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a společnostmi, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací.

- Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se má DÍLO realizovat.

II. Povinnosti zhotovitele

- Před zahájením prací na PD, bude provedeno vstupní jednání k vyjasnění záměru objednatele a před dokončením DÍLA bude projednána s objednatelem konečná verze PD. K účasti na jednání bude zhotovitel vyzván objednatelem. Zhotovitel je povinen se tohoto jednání v termínu stanoveném objednatelem, zúčastnit. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Nezúčastní-li se zhotovitel jednání ani v náhradním termínu stanoveném objednatelem, je objednatel oprávněn v takovém případě od této Smlouvy odstoupit. Z obou jednání pořídí zhotovitel protokol.

- DÍLO bude projednáno s dotčenými orgány veřejné správy a organizacemi, zhotovitel dodrží jejich podmínky a PD bude doložena jejich kladnými vyjádřeními a stanovisky. Zhotovitel je povinen případně zajistit doplnění dle možných požadavků, vzniklých v průběhu stavebního řízení.

- Zhotovitel se zavazuje v průběhu plnění předmětu DÍLA, svolávat koordinační schůzky nad prováděním DÍLA, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání koordinačních schůzek budou předem dohodnuty s technickým zástupcem objednatele, při vstupním jednání. O průběhu každé koordinační schůzky pořídí zhotovitel zápis. Zhotovitel zápisy předkládá všem účastníkům jednání ke schválení.

- Objednatel má právo na průběžné kontroly prováděných prací na předmětu DÍLA.

- Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej informovat o stavu rozpracovaného DÍLA, předkládat mu dílčí výsledky a rozpracovanou projektovou dokumentaci s ním konzultovat.

- Zhotovitel předloží DÍLO, nebo jeho část, před jejím dokončením, objednateli k odsouhlasení tak, aby mohla být ze strany objednatele provedena řádná kontrola. Objednatel na základě provedené kontroly předá zhotoviteli písemný soupis vad a nedodělků, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne předání předmětu DÍLA nebo jeho části ke kontrole, aby zhotovitel mohl tyto vady a nedodělky odstranit před protokolárním předáním kompletního DÍLA objednateli.

7.   Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě, v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA, v minimálním rozsahu pojištění odpovědnosti ve výši 3.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a po dobu běhu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení této Smlouvy. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností při provádění DÍLA, zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností poddodavatele. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení povinnosti, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

8.   Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA, dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla náhrady škody, způsobené porušením povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě, nahradit.

III. Součinnost objednatele a licenční ujednání

      - Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění předmětu DÍLA dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané zadávací dokumentace.

      - Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit koordinačních schůzek a na tyto schůzky vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce objednatele je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek, spojených s realizací DÍLA.

      - Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

      - Smluvní strany považují zhotovené DÍLO za autorské dílo dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění.

      - Zhotovitel tímto poskytuje objednateli výhradní licenci k užití DÍLA. Objednatel, jakožto nabyvatel licence, není povinen licenci využít.

      - Objednatel je oprávněn použít DÍLO – předmět této Smlouvy – pro účely vyplývající z této Smlouvy, zejména pro účely poskytnutí PD účastníkům výběrových řízení na navazujících projektových dokumentacích a souvisejících staveb, pro účely oprav, úprav a změn této projektové dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, pro účely rozvedení této projektové dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a realizování této projektové dokumentace, pro účely oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob, jako podklad pro vyhlášení veřejné zakázky pro realizaci stavby, pořizování kopií za účelem projednání a vyjádření s dotčenými orgány a správci inženýrských sítí, pro pořizování kopií a předložení DÍLA žadatelům o informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a za účelem veřejných prezentací DÍLA apod.

IV. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za provedené jeho řádným dokončením bez vad a nedodělků, v rozsahu sjednaném touto Smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě, se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto Smlouvou zavázal.

V případě, že má DÍLO, příp. část DÍLA, vady, a to i vady nebránící užívání či nedodělky, je objednatel oprávněn jej nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu DÍLA.

Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme s tím, že v předávacím protokole dle odst. 3. tohoto čl. této Smlouvy, budou uvedeny vady, s nimiž objednatel DÍLO přebírá, spolu s přiměřenou lhůtou k jejich odstranění, stanovenou objednatelem.

2.  K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro

předání a převzetí DÍLA, nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:

za objednatele: Ing. Jana Martincová, referent oddělení koncepce dopravy Odboru dopravy MmP, tel: 466 859 364, e-mail: jana.martincova@mmp.cz

za zhotovitele: Ing. Tomáš Rak, tel: +420 603 72 62 72 e-mail: rak@trdesign.cz

3. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol o předání DÍLA. Protokol o předání DÍLA vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran.

4. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA, souhlasí. Podepsání protokolu o předání DÍLA, nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných, v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

5.   Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

6.  Místem předání DÍLA je sídlo objednatele.

Oddíl III.

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

- Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II., čl. IV. této Smlouvy.

II. Záruční doba

1.    Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne konečného předání a převzetí DÍLA či odstranění vad a nedodělků, uvedených v protokole o konečném předání a převzetí DÍLA v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami.

2. 	Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.

3.  Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke kterému jej objednatel objednal.

- Zhotovitel se zavazuje po dobu běhu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem oprávněně reklamovaných vad, ve lhůtě stanovené objednatelem, a to v případě, že objednatel  uplatní nárok z odpovědnosti za vady, v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

III. Vady DÍLA

- Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční doby, vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům, sjednaným v této SOD.

- Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost PD. Statické a dynamické výpočty musí být zpracovány v takové formě, aby byly kontrolovatelné, zejména v tom smyslu, aby bylo možno posoudit uvažované zatížení konstrukcí, zvolené výpočtové metody a formu výstupů. Zhotovitel dále odpovídá za to, že řešení DÍLA je navrženo s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu, ekonomicky přiměřeně.

- Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této Smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.

- Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.

- Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením do datové schránky zhotovitele nebo doporučeným dopisem na adresu sídla zhotovitele. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést v čem spočívají, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, nebyl-li uplatněn jiný nárok.

- V případě, že objednatel uplatní v reklamační lhůtě nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

- Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 48 hodin po jejím obdržení (tato lhůta neběží během dnů pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků). Nesplní-li tuto povinnost, má se za to, že reklamovanou vadu a nárok z této vady, uplatněný objednatelem, uznává.

- Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady  prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby, a to na náklady zhotovitele.

- Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.

- O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo této Smlouvy, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila využívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.

- Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady, vztahující se k opravené, případně doplněné či přepracované části PD (kladná vyjádření dotčených orgánů veřejné správy a organizací apod.), potřebné k dalšímu využití DÍLA.

- Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

- Na reklamovanou vadu se hledí jako na vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud zhotovitel neprokáže opak.

# Oddíl IV.

# I. Sankce

- Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto Smlouvou.

- Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti provést DÍLO, tj. dokončit DÍLO bez vad a nedodělků a protokolárně je předat objednateli v termínu dohodnutém v oddíle I., článku II., odst. 1. této SOD, může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč, za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Předání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II., čl. IV. této Smlouvy.

- Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.

- Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu, zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH, za každý i započatý kalendářní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle oddílu III., čl. II., odst. 4 a oddílu III., čl. III., odst. 6 této Smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.

- Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené smluvní strany na náhradu způsobené škody, a to v plném rozsahu.

- Smluvní strany ujednaly pro případ, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“), zjistí v rámci své dohledové činnosti v souvislosti se zadávacím řízením, realizovaným na základě PD, vypracované na základě této Smlouvy, pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované PD stavby nebo soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající nákladům na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli škodu, která mu tímto vznikla. Smluvní strany ujednaly pro případ, že poskytovatel dotace či jiný kontrolní orgán zjistí v souvislosti se zadávacím řízením, realizovaným na základě PD, vypracované na základě této Smlouvy, pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované PD stavby nebo soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, a toto pochybení povede ke ztrátě dotace či pokrácení její části, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli škodu, která mu tímto vznikla. Škodou se v tomto případě rozumí výše předmětné dotace, resp. její pokrácená část.

# Odstoupení od smlouvy

1.  Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této Smlouvy v případech stanovených touto Smlouvou, v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, že byl v insolvenčním řízení, v němž figuruje zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn úpadek nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů, znemožňování objednateli kontrolu DÍLA nebo jeho částí a dalších rozhodujících závazků, vyplývajících z této Smlouvy. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a touto Smlouvou.

2.   Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy, a to i jen částečně, v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti, vyplývající z této Smlouvy, ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla objednatelem poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.

3.  Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemně a prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení od této Smlouvy nastávají dnem prokazatelného doručení písemného oznámení o odstoupení od této Smlouvy, druhé smluvní straně. Vzájemné nároky účastníků této Smlouvy, se v případě ukončení platnosti této Smlouvy některým ze způsobů uvedeným v odst. 1. a odst. 2. tohoto článku této Smlouvy, budou řídit buď touto Smlouvou, obsahuje-li takovou úpravu nebo příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací.

4. V případě odstoupení objednatele od této Smlouvy, z důvodu podstatného porušení této Smlouvy zhotovitelem, nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny DÍLA podle této Smlouvy, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu DÍLA, obohatil. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem všechny náklady, převyšující cenu DÍLA podle této Smlouvy, spojené s dokončením DÍLA nebo jeho části, které objednateli vzniknou v důsledku odstoupení od této Smlouvy, z důvodu podstatného porušení smluvních povinností na straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA.

5.   Objednatel má právo odstoupit od této Smlouvy v případě, že nebude mít dostatek finančních prostředků pro pokračování realizace DÍLA. V takovém případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny DÍLA, odpovídající rozsahu provedeného DÍLA.

6.    Zánikem této Smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků této Smlouvy, na náhradu škody a jiné sankce, které jim za trvání této Smlouvy, vznikly.

# III. Ustanovení závěrečná

- Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.

- Tuto Smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen oběma smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této Smlouvy.

- Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy, přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.

- Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem, na pohledávku objednatele za zhotovitelem.

- Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem, třetí osobě.

- S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle ust. § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tato Smlouva vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.

- Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

- Smluvní strany tuto Smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že     nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním této Smlouvy, připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran níže své elektronické podpisy.

- Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

- Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text této Smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost této Smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této Smlouvy odešle tuto Smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění této Smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

- Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato Smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

- Smluvní strany prohlašují, že žádná část této Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

Přílohy:

Příloha č. 1: předávací protokol

Příloha č. 2: cenová nabídka

Příloha č. 3: kopie pojistného certifikátu/pojistné smlouvy

Příloha č. 4: plná moc

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 30.10.2024, č. usnesení R/4518/2024

V Pardubicích	19.12.2024					 V Hradci Králové 10.12.2024

za objednatele					  za zhotovitele

.................................................		              .................................................

Bc. Jiří Zubák					Ing. Tomáš Rak

vedoucí Odboru dopravy MmP               		jednatel

Statutární město Pardubice  |  Magistrát města Pardubic		         Příloha č. 1 SOD

Odbor dopravy  |  oddělení koncepce dopravy

Nám. Republiky 12, 530 21  Pardubice

| PROTOKOL O PŘEDÁNÍ DÍLA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název projektu: Přechod pro chodce ul. Na Drážce - PD |  |  |  |  |  |
| Číslo SOD: OD-VZMR-2024-6 |  |  |  |  |  |
| Objednatel: Statutární město Pardubice Pernštýnské náměstí 1 530 21 Pardubice IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046 |  |  |  | Zhotovitel: |  |
| - PŘEDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE |  |  |  |  |  |
| Stupeň PD: |  |  |  |  |  |
| Datum předání: |  |  |  |  |  |
| Technik OD: |  |  |  |  |  |
| Poznámky z předání DÍLA: |  |  |  |  |  |
| Za objednatele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jméno a podpis technika technik OD MmP |  |  |  | Za zhotovitele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jméno a podpis zhotovitele zpracovatel PD |  |
| - KONTROLA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE |  |  |  |  |  |
| Zpracování PD v souladu se SOD (předmět DÍLA) |  |  | ☐ ANO ☐ NE |  | Poznámka: |
| Rozsah a obsah PD (kompletnost DÍLA) |  |  | ☐ ANO ☐ NE |  | Poznámka: |
| Kontrola dne: |  |  |  |  | Uvolnění fakturace za DÍLO: ☐ ANO ☐ NE |
| Technik OD: | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (razítko a podpis) |  |  |  |  |

(Kontrola PD-bod.2. bude provedena nejdéle do 3 kalendářních měsíců od předání DÍLA)