**Příloha č. 2**

|  |
| --- |
| **Podmínky, za kterých budou prováděny stavební práce** **v objektu Okresního soudu v Chomutově** |

**Stavební a montážní práce v objektu Okresního soudu v Chomutově, lze provádět pouze za níže uvedených podmínek a časových intervalů:**

**ČASOVÝ HARMONOGRAM**

1. **Práce způsobující hluk:**

|  |  |
| --- | --- |
| v pracovních dnech: | od 15:00 do 18:00 hod. |
| ve dnech pracovního volna a ve dnech pracovního klidu | dle dohody |

1. **Ostatní práce (nezpůsobující hluk):**

|  |  |
| --- | --- |
| v pracovních dnech: | od 6:00 do 18:00 hod. |
| ve dnech pracovního volna a ve dnech pracovního klidu | dle dohody |

**Případné změny časů prováděných prací lze provádět jen s předchozím souhlasem oprávněné osoby zadavatele.**

**PODMÍNKY REALIZACE**

* Zhotovitel bude stavební práce provádět v přímé blízkosti jednacích síní. V případě, že bude jednaní v těchto jednacích síních prodlouženo přes stanovený čas realizace stavebních prací začínajících od 15:00 hod., bude zahájení stavebních prací posunuto a umožněno až po skončení jednání. O tomto bude zhotovitel vyrozuměn, přičemž doje k zápisu do stavebního deníku.
* Zhotovitel je povinen při prováděních stavebních prací dodržovat ustanovení zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.
* Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a je povinen provést před předáním díla celkový úklid staveniště. Zhotovitel je povinen na přístupových cestách a výtazích udržovat pořádek a čistotu.
* Nesmí dojít k hromadění suti v budově a na dotčených pozemcích zadavatele, suť je nutné ihned odvážet.
* Objednatel si vyhrazuje právo na přerušení veškerých prací v době jednání v jednacích síních, tato přerušená doba nebude započtena do termínu zhotovení díla (o takovémto přerušení prací bude uveden zápis do stavebního deníku).
* V případě porušení těchto podmínek je objednatel oprávněn pracovníky zhotovitele vykázat z místa plnění do doby, než budou naplněny předmětné podmínky. Při opakovaném porušování těchto podmínek stejným pracovníkem zhotovitele je objednatel oprávněn neumožnit tomuto pracovníkovi vstup do místa plnění. Vykázáním pracovníka či nepovolením vstupu pracovníka na místo plnění nevzniká nárok zhotoviteli na prodloužení doby realizace stanovené smluvním vztahem mezi objednatelem a zhotovitelem.