SMLOUVA O DÍLO

Č. MJ-SML/0984/2024

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

#### SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	město Jeseník

Sídlo:		Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník

IČO:		00302724

DIČ:		CZ00302724

Zastoupen: 		Ing. Markétou Bartákovou, vedoucí oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu

Bankovní spojení:		Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník

Číslo účtu:		86-7692800237/0100

Tel.:		584 498 111

ID datové schránky:		vhwbwm9

Zástupce pro věci technické:	anonymizováno

(dále jen: „objednatel“)

a

Zhotovitel:		Gatum Group s.r.o.

Sídlo:		Italská 2581/67, 120 00, Praha 2

IČO:			04153499

DIČ:		CZ04153499

Zápis v OR:	OR vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 243344

Zastoupen:		Ing. Danielem Vlčkem, jednatelem

Bankovní spojení:  		Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:			115-859910277/0100

Tel/mail:     		anonymizováno / anonymizováno

ID datové schránky:			qs95ccx

Zástupce pro věci technické: 	anonymizováno

(dále jen: „zhotovitel“)

Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v označení smluvních stran formou doporučeného dopisu, jehož přílohou bude podle okolností i originál listiny dokládající změnu předmětných údajů nebo její úředně ověřený opis. Za doporučený dopis se považuje také zpráva elektronickou formou dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.

I. ÚČEL SMLOUVY

Účelem uzavření této smlouvy je úspěšná realizace dotačního projektu s názvem „Modernizace bezpečnostního systému města Jeseník pomocí aplikačních řešení ekosystému sítí 5G“, (dále též jen jako „projekt“), na který objednavatel získal dotaci od poskytovatele dotace Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, v rámci programu Národní plán obnovy, pod registračním číslem projektu CZ.31.6.0/0.0/0.0/23_087/0008853.

# II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- Předmětem této smlouvy je závazek provést pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo, v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, popř. zákonem. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí: zhotovení dotační dokumentace, zadávací dokumentace a potřebné studie a služby uvedené níže k úspěšné realizaci projektu s názvem „Modernizace bezpečnostního systému města Jeseník pomocí aplikačních řešení ekosystému sítí 5G, registrační číslo projektu CZ.31.6.0/0.0/0.0/23_087/0008853“ (dále jen „dílo“). Součástí díla je rovněž provedení následujících činnosti ze strany zhotovitele:

### zajištění odborného technického dohledu a koordinace projektu;

### administrace projektu;

### zpracování zadávacích podmínek k veřejným zakázkám, které budou nutné provést pro úspěšnou realizaci projektu popsaného v Technické specifikaci (příloha č.1 ZD), včetně zajištění součinnosti do podpisu smlouvy s dodavateli;

### zajištění propagace projektu;

### zajištění povinné publicity projektu (články, pamětní desky, apod.);

### vypracování dokumentu s názvem Implementační studie;

### vypracování dokumentu s názvem Střednědobé koncepce pro rozvoj bezpečnostního systému;

### vypracování dokumentu s názvem Závěrečná analytická zpráva.

- Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR, normami ČSN a EN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.

- Dílo musí být zrealizováno v souladu s vyhlášenou výzvou Ministerstva pro místní rozvoj České republiky (dále jen „MMR“), pod názvem 2. výzva – Demonstrativní aplikace ekosystému sítí 5G pro chytrá města, obce a regiony, v rámci programu Národní plán obnovy, Komponenta 1.4 Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie a v souladu s aktuální platnou verzí Pravidel pro žadatele a příjemce a s Rozhodnutím o poskytnutí dotace vydané poskytovatel dotace MMR.  Odkaz na výzvu: https://mmr.gov.cz/cs/evropska-unie/narodni-plan-obnovy/vyzvy-archiv/demonstrativni-aplikace-ekosystemu-siti-5g-pro-chy.

III. Provedení díla

- Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení vyhlášeného objednatelem na veřejnou zakázku „Koordinace projektu“. Dílo je zhotovitel povinen provést v souladu s touto smlouvou, zadávací dokumentací včetně jejich příloh (zejména Technickou specifikací), a nabídkou zhotovitele podanou v rámci výše uvedeného výběrového řízení.

- Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi dokumenty k zadání díla a prohlašuje jako odborně způsobilý subjekt, že dílo bude provedeno dle nich a dle této smlouvy tak, aby splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.

- Vypracované dílčí části díla dle článku II. odst. 1, písmeno c), f), g) a h) budou objednavateli předány v elektronické podobě ve formátu *pdf a editovatelné verzi (např.: *doc (*docx), atd.) a to 2x v elektronické podobě na datovém nosiči USB flash disk ve všech výše uvedených formátech, pokud se smluvní strany písemně (lze formou emailu) nedohodnou jinak.

IV. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- Zhotovitel se zavazuje dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s dokumenty pro provedení díla.

- S ohledem na povahu předmětu díla je zhotovitel povinen se účastnit konzultací s objednavatelem, jejichž termín a místo konání stanoví objednavatel. Z těchto konzultací bude zhotovitelem pořizován zápis, obsahující průběh jednání, připomínky a pokyny. Povinným bodem programu každé z konzultací bude věcná kontrola postupu prací na díle. Zhotovitel bude s objednatelem pravidelně konzultovat provádění díla a brát v potaz všechny průběžné připomínky objednatele, které musí být prokazatelně vypořádány.

- Zhotovitel se rovněž zavazuje účastnit i dalších jednání, jestliže jejich potřeba svolání vyvstane v průběhu provádění díla. Náklady spojené s účastí na konzultacích a dalších jednáních jsou zahrnuty v celkové ceně díla.

- Vstupní jednání mezi objednatelem a zhotovitelem proběhne do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že se na plnění smlouvy budou podílet členové jím sestaveného realizačního týmu, jsou odborně zdatní a schopní dílo řádně provést. Zhotovitel odpovídá za zabezpečení složení odborně a profesionálně zdatného realizačního týmu po celou dobu plnění smlouvy.

- Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba provádět průběžnou kontrolu předaných podkladů a upozornit objednatele na nedostatky a vady těchto podkladů, které brání řádnému provedení díla a dosažení účelu této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen plnit zásady významně nepoškozovat environmentální cíle (dále jen „DNSH“). Tato zásada  DHSH je ukotvena ve sdělení Evropské komise „Zelená dohoda pro Evropu“ a v řadě legislativních aktů EU.

- Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost Objednavateli i po ukončení této smlouvy v případech, kdy bude Objednavatel vyzván k opravám, doplněním, vysvětlení či podobným úkonům ze strany poskytovatele dotace.

- Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od ukončení realizace projektu. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.

- Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od ukončení projektu poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy (dále jen OFS) a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

V. SOUČINNOST OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje poskytnout v elektronické formě zhotoviteli veškeré podklady a informace, které v průběhu plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly plnění smlouvy ovlivnit. Dále se zavazuje poskytnout včas všechnu potřebnou součinnost, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. Zhotovitel vždy při žádosti o součinnost ze strany objednatele uvede lhůtu, do kdy má být součinnost poskytnuta, pokud by její neposkytnutí mělo vliv na nedodržení lhůty pro provedení díla nebo jeho části.

VI. DOBA PLNĚNÍ

- Předpokládaný termín zahájení realizace díla: nejpozději leden 2025.

- Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit do 31.12.2025.

- Dodržení termínu dokončení realizace díla je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.

- Termín dokončení plnění uvedený v odst. 2 může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy formou písemného dodatku k této smlouvě schváleného oběma smluvními stranami.

- Přesný harmonogram jednotlivých dílčích plnění bude stanoven na úvodním jednání, které se uskuteční dle článku IV. odst.4.

VII. CENA DÍLA

- Celková cena za zhotovení díla v rozsahu článku II. je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena bez DPH	899 000  Kč

DPH 21%	188 790  Kč

Celková cena s DPH	1 087 790 Kč

(slovy: jeden milion osmdesát sedm tisíc sedm set devadesát korun českých s DPH).

- Cena za zhotovení dílčích plnění:

### zajištění odborného technického dohledu a koordinace projektu

Cena bez DPH		200 000 Kč

DPH 21%	 		42 000 Kč

Cena s DPH		242 000 Kč

### administrace projektu

Cena bez DPH		70 000 Kč

DPH 21%	 		14 700 Kč

Cena s DPH		84 700 Kč

### zpracování zadávacích podmínek k veřejným zakázkám, včetně zajištění součinnosti do podpisu smlouvy s dodavateli

Cena bez DPH		100 000 Kč

DPH 21%	 		21 000 Kč

Cena s DPH		121 000 Kč

### zajištění propagace projektu

Cena bez DPH		49 000 Kč

DPH 21%	 		10 290 Kč

Cena s DPH		59 290 Kč

### zajištění povinné publicity projektu (články, pamětní desky, apod.)

Cena bez DPH		30 000 Kč

DPH 21%	 		6 300 Kč

Cena s DPH		36 300 Kč

### vypracování implementační studie

Cena bez DPH		200 000 Kč

DPH 21%	 		42 000 Kč

Cena s DPH		242 000 Kč

### vypracování Střednědobé koncepce pro rozvoj bezpečnostního systému

Cena bez DPH		150 000 Kč

DPH 21%	 		31 500 Kč

Cena s DPH		181 500 Kč

### vypracování závěrečné analytické zprávy

Cena bez DPH		100 000 Kč

DPH 21%	 		21 000 Kč

Cena s DPH		121 000 Kč

- Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace díla ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.

- Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla až do úplného dokončení díla. V důsledku výše uvedeného nebude zhotovitel po objednateli požadovat úhradu jakýchkoliv dalších nákladů. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné, včasné a úplné splnění předmětu této smlouvy včetně veškerých nákladů spojených s účastí zhotovitele na všech jednáních týkajících se plněné této smlouvy a nákladů na odměnu za poskytnutí práv vyplývajících z práv duševního vlastnictví a práv autorských. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.

- Změna ceny díla je možná pouze nejedná-li se o podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, a dále jestliže:

- objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla,

- objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,

- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,

- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.

- VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny za řádně zhotovené dílo a činnosti s ním související v souladu s dále uvedenými ustanoveními s tím, že objednatel nebude poskytovat zálohy.

- Zhotovitel bude objednavateli fakturovat skutečné provedené úkony.

- Cena díla dle článku VII. odst. 1 bude uhrazena Objednatelem na základě faktur vystavených Zhotovitelem, které je zhotovitel oprávněn vystavit, až poté, co bude mít k dispozici písemné doklady, které budou tvořit podklad pro jejich vystavení – konkrétně:

- písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací u dílčího plnění dle článku VII. odst. 2 bod a), b), d) a e);

- písemně odsouhlasený předávací protokol u dílčího plnění dle článku VII. odst. 2 bod c), f), g) a h).

Datum odsouhlasení soupisu a datum odsouhlasení předávacího protokolu je dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- Každá vystavena faktura musí obsahovat název projektu „Modernizace bezpečnostního systému města Jeseník pomocí aplikačních řešení ekosystému sítí 5G, registrační číslo projektu CZ.31.6.0/0.0/0.0/23_087/0008853“.

- Po předání kompletního díla na základě závěrečného soupisu odsouhlasených skutečně provedených prací je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli konečnou fakturu. Tato konečná faktura musí mimo jiné obsahovat níže vyjmenované náležitosti, kdy bez kterékoliv z nich bude považována za neplatnou:

- výslovný název „konečná faktura“,

- název díla „Modernizace bezpečnostního systému města Jeseník pomocí aplikačních řešení ekosystému sítí 5G, registrační číslo projektu CZ.31.6.0/0.0/0.0/23_087/0008853“,

- celkovou sjednanou cenu bez DPH,

- celkovou výši DPH,

- soupis všech uhrazených dílčích faktur rozčleněných na cenu bez DPH a s DPH,

- částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a s DPH,

- další náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o DPH a zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, oba v platném znění.

Nedílnou součástí konečné faktury bude oboustranně podepsaný soupis skutečně provedených prací dokončeného díla.

- Přílohou každého  daňového dokladu musí být soupis skutečně provedených prací (u dílčího plnění dle článku VII. odst. 2 bod a), b), d) a e)) nebo předávací protokol o předání a převzetí předmětu dílčího plnění (u dílčího plnění dle článku VII. odst. 2 bod c), f), g) a h)), podepsaný oběma smluvními stranami (zástupci ve věcech technických) dle článku IX. odst. 1 této smlouvy.

- Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho doručení. Zhotovitel je povinen doručit daňový doklad do sídla objednatele ve lhůtě do 3 pracovních dnů od data jeho vystavení.

- Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele e-mailem k převzetí díla nebo jeho části předem, nejméně 3 pracovní dny před předáním a převzetím díla nebo jeho části.

- O předání a převzetí díla nebo jeho části sepíše Zhotovitel předávací protokol nebo soupis provedených prací. Podpisem předávacího protokolu nebo soupisu provedených prací ze strany objednatele dochází k řádnému předání a převzetí díla.

- Dílo je objednatel oprávněn převzít i tehdy, když v předávacím protokolu/soupisu provedených prací budou uvedeny výhrady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání užívání Díla. Výhrady Objednatele budou uvedeny v předávacím protokolu/soupisu provedených prací spolu s uvedením termínu odstranění závad.

- Zhotovitel připraví k předávacímu řízení dokumenty, prokazující dokončení díla nebo jeho části dle požadavku stanovených v článku III. odst. 3 a dále dokumenty, které při plnění této smlouvy má Objednateli dokládat.

X. VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A NEBEZPEČÍ ŠKODY

Vlastníkem díla nebo jeho částí se stává objednatel okamžikem jeho předání a převzetí, tj. okamžikem podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí díla nebo jeho části podle článku IX. této smlouvy. Do té doby nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

XI. ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA VADY

- Zhotovitel poskytuje záruku za provedené dílo po dobu 60 měsíců. Po tuto dobu zaručuje způsobilost díla sloužit svému účelu dle této smlouvy. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla objednavatelem na základě závěrečného soupisu provedených prací (viz čl. VIII.).

- Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly–li porušením jeho povinnosti.

- Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou, metodikou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.

- Pro případ vady díla sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytovat neprodlené bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, učiněné písemnou formou, nejpozději však do 15 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy i za předpokladu, že dílo bude převzato a následně bude objevena zjevná vada, objednatel může uplatnit nároky a práva vyplývající z odpovědnosti za vady.

XII. OCHRANA INFORMACÍ

- Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se v souvislosti s plněním dozvěděl nebo které objednatel označil za důvěrné, dále jen „důvěrné informace“).

- Zhotovitel nesdělí či nezpřístupní žádnou z důvěrných informací třetím osobám, nevyužije ji k vlastnímu prospěchu nebo jinak nezneužije.

- Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:

- se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků přijímající smluvní strany či právních předpisů,

- měla přijímající strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením této smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací,

- jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,

- po podpisu této smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež není omezena v takovém nakládání s informacemi,

- pokud je jejich zpřístupnění třetím osobám stanoveno zákonem nebo pravomocným rozhodnutím soudního nebo správního orgánu.

- Zhotovitel se zavazuje pro případ, že se v průběhu plnění předmětu smlouvy dostane do kontaktu s osobními údaji, že je bude ochraňovat a nakládat s nimi v plně v souladu s příslušnými právními předpisy (Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a to i po ukončení plnění smlouvy. Ochrana osobních údajů musí být zahrnuta do bezpečnostní dokumentace tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům v systému, k jejich zneužití, změně, zničení či ztrátě.

- Zhotovitel se rovněž zavazuje pro případ, že se v průběhu poskytování plnění dostane do kontaktu s údaji objednatele vyplývajícími z jeho provozní činnosti, tyto údaje v žádném případě nezneužít, nezměnit, ani jinak nepoškodit ztratit či znehodnotit.

XIII. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

- Vzhledem k tomu, že zhotovitelem prováděné dílo může podléhat ochraně podle autorského zákona, dohodly se smluvní strany na tom, že okamžikem předání díla (jeho části) poskytuje zhotovitel zároveň objednateli oprávnění k výkonu práva dílo neomezeně užívat (dále jako „licence“). Odměna za poskytnutou licenci je již zahrnuta ve sjednané ceně díla. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá práva a oprávnění k tomu, aby mohl licenci dle tohoto článku smlouvy objednateli poskytnout.

- Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla, nesmí zhotovitel poskytnout jiným osobám než objednateli. Zhotovitel je oprávněn dílo užít nekomerčně (tj. nikoli poskytováním za úplatu) k účelu prezentace vlastní práce, avšak k žádnému jinému účelu, pouze po předchozím souhlasu objednatele.

3.   Zhotovitel prohlašuje, že při realizaci díla nebudou porušena práva duševního vlastnictví třetích stran. Pokud zhotovitel při plnění smlouvy použije výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví, a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových důsledků.

XIV. SMLUVNÍ POKUTY

- Bude-li zhotovitel v prodlení s plněním jakékoliv části díla dle čl. VI. odst. 6 nebo s termínem uvedeným v čl. VI. odst 2 (dokončením a předáním části díla/celého díla), zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % odměny (celkové ceny díla bez DPH) za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel není v prodlení s předáním díla nebo jeho části, pokud se vyskytnou objektivní skutečnosti, které nemohl svou vůlí ovlivnit a které zapříčinily vznik prodlení s předáním díla, ačkoliv zhotovitel vyvinul veškeré rozumně požadovatelné úsilí pro dodržení termínu předání díla.

- Bude-li objednatel požadovat odstranění vad v souladu s čl. XI. této smlouvy a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.

- V případě, že zhotovitel poruší povinnosti vyplývající ze smlouvy ohledně ochrany důvěrných informací ve smyslu článku XII. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé porušení takové povinnosti, a to do 15 dnů ode doručení písemné výzvy na její uhrazení.

- Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.

- Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

XVI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace článku a odstavce smlouvy nebo ustanovení zákona, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

- Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit této straně nejpozději do deseti pracovních dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

- Strana, která důvodné odstoupení druhé smluvní strany od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně, která od smlouvy odstoupila, veškeré náklady a škody jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy; nároky na jiné smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhradu škody dle této smlouvy, zůstávají zachovány.

- Pokud zhotovitel poruší kterýkoliv závazek dle této smlouvy, je objednatel oprávněn, po předchozím písemném upozornění a stanovení přiměřené lhůty ke sjednání nápravy, od smlouvy odstoupit; to neplatí v případě upraveném samostatně v odst. 5.

- Nedodržení termínu předání některé části díla se považuje za podstatné porušení smlouvy a trvá-li více než čtrnáct dní je objednatel oprávněn od smlouvy okamžitě odstoupit, tj. bez předchozího upozornění dle odst. 4.

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost všem příslušným orgánům a osobám při výkonu jejich kontrolních oprávnění.

- V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

- Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

- Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou. Nabytí účinnosti této smlouvy nastává okamžikem jejího uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nejdříve však dnem splnění odkládací podmínky, že objednatel bude mít ve svém rozpočtu zajištěno finanční krytí na realizaci celého díla dle článku II. této smlouvy. O nabytí účinnosti této smlouvy, je objednatel povinen prokazatelně písemně (lze formou emailu) informovat zhotovitele do 5 (pěti) pracovních dnů. Tato smlouva sama bez dalšího zanikne (veškeré závazky z ní plynoucí pozbydou platnosti), nenabude-li účinnosti do 31.3.2025.

- Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své podpisy.

V Jeseníku dne 20.12.2024		     		V Praze dne

za objednatele						za zhotovitele

_____________________					______________________

Ing. Markéta Bartáková				Ing. Daniel Vlček, jednatel

vedoucí oddělení strategického 			Gatum Group s.r.o.

rozvoje a cestovního ruchu