Dodatek č. 2

ke smlouvě č. 14131831

o poskytnutí podpory

ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Smluvní strany

Státní fond životního prostředí České republiky

se sídlem: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

korespondenční adresa: 		Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

IČO: 				00020729

zastoupený: 			Ing. Petrem V a l d m a n e m, ředitelem SFŽP ČR

(dále jen „Fond“)

a

Správa Národního parku Šumava

příspěvková organizace

se sídlem: 		             1. máje 260/19, Vimperk II, 385 01 Vimperk

IČO: 		                          00583171

zastoupená: 			Mgr. Pavlem H u b e n ý m, ředitelem

(dále jen „příjemce podpory")

se dohodly na základě změny č. 2 Rozhodnutí č. 14131831 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 19. 11. 2024 na této změně a doplnění Smlouvy č. 14131831 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 17. 5. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 
6. 10. 2021 (dále jen „Smlouva“):

1.

Termín ukončení (realizace) akce, uvedený v článku IV. bodu 3) písm. a), se prodlužuje do konce 12/2026.

2.

Termín pro předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce, uvedený v článku IV. bodu 1) písm. b), 
se prodlužuje do konce 3/2027.

3.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

4.

Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy, včetně tohoto dodatku, v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5.

Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden exemplář.

V:

dne:									   V Praze dne:

………………………………………….					                  ……………………………………

zástupce příjemce podpory						     zástupce Fondu