Ssfdi

STATNÍ fond dopravní

INFRASTRUKTURY

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo

„Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce 2016, VI. etapa*'

Část I-11/112 hr. kraje - Horní Cerekev, I. etapa, úsek 1, 2, 3 a 4

Číslo smlouvy objednatele: N-ST-9-2016-I
Číslo smlouvy zhotovitele: 221/2016

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený:	Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace

Koordinátor BOZP a technický dozor:

Ing. Jaroslav Jirků, tel.: 604 225 583

Komerční banka, a.s.

18330681/0100
00090450
CZ00090450
567 117 111
567 117 198
ksusvtoksusv.cz
Kraj Vysočina

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel:

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel:

B E S s.r.o.

se sídlem:	Suková 625, 256 01 Benešov

zastoupený:	Ing. Milanem Chotašem, jednatelem

Ing. Tomášem Jelínkem, jednatelem

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:	Ing. Tomáš Jelínek, jednatel

technických:	Ing. Roman Tichovský

Bankovní spojení: Komerční Banka a.s.

3300-121/0100
437 92 553
CZ43792553
317 722 811
317 725 691
besbn@besbn.cz

Č. účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

(dále jen Zhotovitel)

Stránka 1 z 3

©sfdi

STATNÍ fond dopravní

INFRASTRUKTURY

Článek 2

Smluvní stany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 9. 11. 2016, ve znění dodatků ě. 1 a č. 2 spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě geometrického zaměření skutečného stavu stavby tak, jak je ujednáno v přiloženém soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3.

Článek 3

- Konečná cena díla stanovená po geometrickém zaměření skutečného stavu stavby dle článku 5 stávající smlouvy, ve znění dodatků č. 1 a č. 2 je stanovena následovně:

Původní cena díla bez DPH	28 480 016,32 Kč

Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH		 26 034 530,14 Kč

Konečná cena díla dle dodatku č. 3 bez DPH
DPH (21 %)

Nově sjednaná cena včetně DPH

25 440 221,24 Kč

5 342 446,46 Kč 30 782 667,70 Kč

Článek 4

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek 5

- Tento dodatek byl uzavřen až po provedení geodetického zaměření skutečných výměr dokončeného díla. Dodatek je závěrečným dokladem pro fakturaci, dodavatel je povinen po podpisu dodatku do 15 dnů vystavit fakturu za provedené práce.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.

- Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

- Účastnící smlouvy se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona Č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

Stránka 2 z 3

S sfdi

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ

INFRASTRUKTURY

5.7. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací.

| 2 1 -07- 2017 |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Benešově dne | V Jihlavě dne | 2 6 -07- 2017 |

Zhotovitel:

Qbiednatel:

Jelínek

Ing. Jan Mika, MBA

Ředitel organizace

Krajská správa a údržba

srinic Vysočiny

příspévke á organizace

Kosovská 11 22/16. 5Ô6 01 Jihlava

:r [í’_vrnc'ř> p*a

IČO: 00090450, tel. : 567 11 7 111

Stránka 3 z 3

ASPE 9

Soupis objektů s DPH

Stavba:844 -11/112 hr. kraje - Horní Cerekev, I. etapa

Varianta :ZŘ - Základní řešení

| I Obiekt | I Popis | I oc ¦ | DPH | OC+DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | Všeobecné položky a práce pro úsek 6.1 | 104 000,00 | 21 840,00 | 125 840,00 |
| 101 | Silnice 11/112,1. úsek | 10 542 365,15 | 2 213 896,68 | 12 756 261,83 |
| 901 | Dopravně inženýrské opatření pro úsek 6.1 | 213 002,00 | 44 730,42 | 257 732,42 |
| 002 | Všeobecné položky a práce pro úsek č.2 | 92 650,00 | 19 456,50 | 112 106,50 |
| 102 | Silnice 11/112, 2. úsek | 5 508 891,53 | 1 156 867,22 | 6 665 758,75 |
| 902 | Dopravně inženýrské opatření pro úsek 6.2 | 183 312,80 | 38 495,69 | 221 808,49 |
| 003 | Všeobecné položky a práce pro úsek 6.3 | 83 550,00 | 17 545,50 | 101 095,50 |
| 103 | Silnice 11/112, 3. úsek | 1 464 089,45 | 307 458,78 | 1 771 548,23 |
| 903 | Dopravně inženýrské opatření pro úsek 6.3 | 120 000,80 | 25 200,17 | 145 200,97 |
| 004 | Všeobecné položky a práce pro úsek 6.4 | 87 100,00 | 18 291,00 | 105 391,00 |
| 104 | Silnice 11/112, 4. úsek | 6 844 145,91 | 1 437 270,64 | 8 281 416,55 |
| 904 | Dopravně inženýrské opatření pro úsek 6.4 | 197 113,60 | 41 393,86 | 238 507,46 |
|  | CELKEM | 25 440 221,24 | 5 342 446,46 | 30 782 667,70 |

ASPE 9

Soupis prací dodatku č.3

Stavba:	844

číslo a název SO:	001

číslo a název rozpočtu:	001

Zatříděni JKSO:	822	23

11/112 hr. kraje - Horní Cerekev, I. etapa

Všeobecné položky a práce pro úsek C.1

Všeobecné položky a práce pro úsek č.1

| Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | dle dod. č. 3 | CE | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 1 | 15 OTSKP | 01400 |  | POPLATKY | KPL | 1,000 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 15 OTSKP | 02510 |  | ZKOUŠENI materiálo ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE | KPL | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 3 | 15 OTSKP | 02610 |  | ZKOUŠENI KONSTRUKCI A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE | KPL | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 4 | 15 OTSKP | 02910 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMÉMĚRlCSKA MĚŘENI | KPL | 1,000 | 12 850,00 | 12 850,00 |
| 5 | 15 OTSKP | 02911 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENI | KPL | 1,000 | 37 650,00 | 37 650,00 |
| 6 | 15 OTSKP | 02940 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNI DOKUMENTACE | KPL | 1,000 | 9 500,00 | 9 500,00 |
| 7 | 15 OTSKP | 03100 |  | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ | KPL | 1,000 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 8 | 15 OTSKP | 03710 |  | POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘIZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY | KPL | 1,000 | 12 500,00 | 12 500,00 |

Celkem

104 000,00

ASPE 9

Soupis prací dodatku Č.3

| Stavba: | 844 | 11/112 hr. kraje - Horní Cerekev, I. etapa |  |
| --- | --- | --- | --- |
| číslo a název SO: | 101 | Silnice 11/112,1. úsek |  |
| číslo a název rozpočtu: | 101 | Silnice 11/112,1. úsek |  |
| Zatřídění JKSO: | 822 23 | Silníce II. třídv |  |

| Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | dle dod. č. 3 | CENA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | jednotková celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 I 9 |

1	Zemní práce

| t | 15 OTSKP | 11372 |  | FRÉZOVANÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH | M3 | 374,088 | 512,00 | 191 533,06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 15 OTSKP | 113728 |  | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM | M3 | 728,597 | 689,00 | 502 003,33 |
| 3 | 15_OTSKP | 12911 |  | ČISTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU Včetně manipulace s výkopkem, odvozu na skládku a poplatku za uložení na skládku | M2 | 22 866,593 | 3,20 | 73173,10 |
| 4 | 15 OTSKP | 12922 |  | ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TI. DO 100MM | M2 | 3 597,000 | 16,00 | 57 552,00 |
| 5 | 15 OTSKP | 56962 |  | ZPEVNĚNI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM | M2 | 3 597,000 | 46,00 | 165 462,00 |
| 6 | 15 OTSKP | 572214 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 | M2 | 22 866,593 | 6,50 | 148 632,85 |
| 7 | 15 OTSKP | 572223 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 | M2 | 24 466,497 | 7,50 | 183 498,73 |
| 8 | 15 OTSKP | 57472 |  | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNĚ VRSTVY Z TEXTILIE | M2 | 2 541,769 | 65,00 | 165214,99 |
| 9 | 15 OTSKP | 574A34 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OB RUŠNÉ VRSTVY ACO 11 + 11S TL. 40MM | M2 | 22 866,593 | 126,00 | 2 881 190,72 |
| 10 | 15 OTSKP | 574C56 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16STL. 60MM | M2 | 22 922,641 | 175,30 | 4 018 338,97 |
| 11 | 15 OTSKP | 574E46 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM | M2 | 1 543,856 | 191,40 | 295 494,04 |
| 12 | 15 OTSKP | 577401 |  | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL | M3 | 135,169 | 2 920,70 | 394 788,10 |
| 13 | 15 OTSKP | 58920 |  | VÝPLŇ SPAŘ MODIFIKOVANÝM ASFALTEM | M | 48,100 | 89,00 | 4 280,90 |
| 14 | 15 OTSKP | 9113A1 |  | SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODAVKA A MONTÁŽ | M | 380,000 | 1 190,00 | 452 200,00 |
| 15 | 15_OTSKP | 9113A3 |  | SVODIDLO OCEL SILNIČ" JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M | 380,000 | 327,00 | 124 260,00 |
| 16 | 15 OTSKP | 91228 |  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PASKU | KUS | 146,000 | 240,00 | 35 040,00 |
| 17 | 15 OTSKP | 91267 |  | ODRAZKY NA SVODIDLA | KUS | 15,000 | 56,00 | 840,00 |
| 18 | 15 OTSKP | 915111 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - DODAVKA A POKLÁDKA | M2 | 1 800,198 | 121,00 | 217 823,96 |
| 19 | 15 OTSKP | 915221 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA | M2 | 1 800,198 | 348,00 | 626 468,90 |
| 20 | 15 OTSKP | 919111 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 48,100 | 95,00 | 4 569,50 |

0,00	Celkem	10 542 365,15

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

ASPE 9

Soupis prací dodatku £.3

Stavba:	844	11/112 hr. kraje - Horní Cerekev, I. etapa

číslo a název SO:	901	Dopravně inženýrské opatření pro úsek	č.1

číslo a název rozpočtu:	901	Dopravně inženýrské opatření pro úsek	č.1

Zatřídění JKSO:	822 23	Silnice II. třídy

| Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | dle dod. č. 3 | CENA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | jednotková celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 I 9 |

0		Všeobecné konstrukce a práce

| 1 | 15 OTSKP | 02710 |  | POMOC PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJÍST OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY | KPL | 1,000 | 8 160,00 | 8 160,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 15 OTSKP | 02720 |  | POMOC PRAČE ZRIZ NEBO ZAJlŠt REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL | 1,000 | 186 350,00 | 186 350,00 |
| 3 | 15 OTSKP | 914139 |  | DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNĚ | KSDEN | 430,000 | 17,20 | 7 396,00 |
| 4 | 15 OTSKP | 914419 |  | DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNĚ | KSDEN | 160,000 | 20,50 | 3 280,00 |
| 5 | 15 OTSKP | 916129 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ | KSDEN | 40,000 | 178,00 | 7 120,00 |
| 6 | 15 OTSKP | 916329 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÚLlI Tfi 2 - NÁJEMNÍ | KSDEN | 40,000 | 17,40 | 696,00 |

0,00	Celkem	213 002,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

ASPE 9

Soupis práci dodatku č.3

Stavba:	844

číslo a název SO:	002

číslo a název rozpočtu:	002

Zatříděni JKSO:	822	23

11/112 hr. kraje - Horní Cerekev, I. etapa

Všeobecné položky a práce pro úsek č.2

Všeobecné položky a práce pro úsek £.2

| Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | dle dod. č. 3 | CE | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 1 | 15 OTSKP | 01400 |  | POPLATKY | KPL | 1,000 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 15 OTSKP | 02510 |  | ZKOUŠENI MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE | KPL | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 3 | 15 OTSKP | 02610 |  | ZKOUŠENI KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE | KPL | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 4 | 15 OTSKP | 02910 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENI | KPL | 1,000 | 9 500,00 | 9 500,00 |
| 5 | 15 OTSKP | 02911 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMÉŘENl | KPL | 1,000 | 29 650,00 | 29 650,00 |
| 6 | 15 OTSKP | 02940 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY-VYPRACOVANÍ DOKUMENTACE | KPL | 1,000 | 9 500,00 | 9 500,00 |
| 7 | 15 OTSKP | 03100 |  | zařízení staveniště - zřízení, provoz, demontáž | KPL | 1,000 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 8 | 15 OTSKP | 03710 |  | POMOC PRAČE ZAJlér NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY | KPL | 1,000 | 12 500,00 | 12 500,00 |

0,00

Celkem

92 650,00

Ostatní ve výkazu nespecifikovaná práce

ASPE 9

Soupis prací dodatku č.3

Stavba:	844

číslo a název SO:	102

číslo a název rozpočtu:	102

Zatřídění JKSO:	822	23

11/112 hr. kraje - Horní Cerekev, 1. etapa

Silnice 11/112, 2. úsek

Silnice 11/112, 2. úsek

| Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | dle dod. č. 3 | ČE | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 1 | 15 OTSKP | 11372 |  | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH | M3 | 208,190 | 567,00 | 118 043,73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 15 OTSKP | 113728 |  | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM | M3 | 496,633 | 689,00 | 342 180,14 |
| 3 | 15_OTSKP | 12911 |  | ČISTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU Včetně manipulace s výkopkem, odvozu na skládku a poplatku za uloženi na skládku | M2 | 12 118,026 | 3,20 | 38 777,68 |
| 4 | 15 OTSKP | 12922 |  | ČIŠTĚNI KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM | M2 | 2 238,600 | 16,00 | 35 817,60 |
| 5 | 15 OTSKP | 56962 |  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM | M2 | 2 238,600 | 46,00 | 102 975,60 |
| 6 | 15 OTSKP | 572214 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 | M2 | 12118,026 | 6,50 | 78 767,17 |
| 7 | 15 OTSKP | 572223 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 | M2 | 13 036,040 | 7,50 | 97 770,30 |
| 8 | 15 OTSKP | 57472 |  | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNĚ VRSTVY Z TEXTILIE | M2 | 1 636,000 | 65,00 | 106 340,00 |
| 9 | 15 OTSKP | 574A34 |  | ASFALTOVÝ BETON PRÓOBRUŠNÉVRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 12118,026 | 126,00 | 1 526 871,28 |
| 10 | 15 OTSKP | 574C56 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNl VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM | M2 | 12 123,237 | 175,30 | 2 125 203,45 |
| 11 | 15 OTSKP | 574E46 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ÁCP16+, 16S TL. 50MM | M2 | 865,790 | 191,40 | 165 712,21 |
| 12 | 15 OTSKP | 577401 |  | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL | M3 | 83,888 | 2 920,70 | 245 011,68 |
| 13 | 15 OTSKP | 58920 |  | VÝPLŇ SPAŘ MODIFIKOVANÝM ASFALTEM | M | 31,400 | 89,00 | 2 794,60 |
| 14 | 15 OTSKP | 91228 |  | SMĚROVĚ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 142,000 | 240,00 | 34 080,00 |
| 15 | 15 OTSKP | 915111 |  | VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 999,101 | 121,00 | 120 891,22 |
| 16 | 15 OTSKP | 915221 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA | M2 | 999,101 | 365,00 | 364 671,87 |
| 17 | 15 OTSKP | 919111 |  | ŘEZÁNI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 31,400 | 95,00 | 2 983,00 |

Ostatní ve výkazu nespecifikovaně práce

ASPE 9

Soupis prací dodatku č.3

Stavba:	844

číslo a název SO:	902

číslo a název rozpočtu:	902

Zatříděni JKSO:

11/112 hr. kraje - Horní Cerekev, I. etapa

Dopravné inženýrské opatření pro úsek č.2

Dopravné inženýrské opatření pro úsek £.2

| Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | dle dod. č. 3 |  | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | g |

| 1 | 15 OTSKP | 02710 |  | POMOC PRÁCE ZfilZ NEBO ZAJÍST OBJÍŽĎKY A PŘISTUP CESTY | KPL | 1,000 | 8 160,00 | 8 160,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 15 OTSKP | 02720 |  | POMOC PRÁCE ZRlZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL | 1,000 | 165 230,00 | 165 230,00 |
| 3 | 15 OTSKP | 914139 |  | doprav znaCky základ vel ocel folie tR 2 - nájemné | KSDEN | 258.000 | 17,20 | 4 437,60 |
| 4 | 15 OTSKP | 914419 |  | DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNĚ | KSDEN | 96,000 | 20.50 | 1 968,00 |
| 5 | 15 OTSKP | 916129 |  | DOPRAV SVÉTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNĚ | KSDEN | 18,000 | 178,00 | 3 204,00 |
| 6 | 15 OTSKP | 916329 |  | DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 S FOLlI TR 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 18,000 | 17,40 | 313,20 |

0,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Celkem

183 312,80

ASPE 9

Soupis prací dodatku č.3

Stavba:	844

číslo a název SO:	003

číslo a název rozpočtu:	003

Zatřídění JKSO:	822	23

11/112 hr. kraje - Horní Cerekev, I. etapa

Všeobecné položky a práce pro úsek č.3

Všeobecné položky a práce pro úsek č.3

| Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | dle dod. č. 3 | CENA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 1 | 15 OTSKP | 01400 |  | POPLATKY | KPL | 1,000 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 15 OTSKP | 02510 |  | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE | KPL | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 3 | 15 OTSKP | 02610 |  | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE | KPL | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 4 | 15 OTSKP | 02910 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ | KPL | 1,000 | 8 600,00 | 8 600,00 |
| 5 | 15 OTSKP | 02911 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENI | KPL | 1,000 | 21 450,00 | 21 450,00 |
| 6 | 15 OTSKP | 02940 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ DOKUMENTACE | KPL | 1,000 | 9 500,00 | 9 500,00 |
| 7 | 15 OTSKP | 03100 |  | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTA2 | KPL | 1,000 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 8 | 15 OTSKP | 03710 |  | POMOC PRÁCE ZAJÍST NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY | KPL | 1,000 | 12 500,00 | 12 500,00 |

0,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Celkem

83 550,00

ASPE 9

Soupis prací dodatku č.3

| Stavba: | 844 | 11/112 hr. kraje - Horní Cerekev, I. etapa |  |
| --- | --- | --- | --- |
| číslo a název SO: | 103 | Silnice 11/112, 3. úsek |  |
| číslo a název rozpočtu: | 103 | Silnice 11/112, 3. úsek |  |
| Zatřídění JKSO: | 822 23 | Silnice II. třfdv |  |

| Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | dle dod. č. 3 | CE | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

1		Zemni práce

| 1 | 15 OTSKP | 11372 |  | FRÉZOVANÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH | M3 | 26,365 | 567,00 | 14 948,96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 15 OTSKP | 113728 |  | FRÉZOVÁNI VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM | M3 | 228,036 | 689,00 | 157116,80 |
| 3 | 15_OTSKP | 12911 |  | ClSTÉNl VOZOVEK OD NÁNOSU Včetně manipulace s výkopkem, odvozu na skládku a poplatku za uloženi na skládku | M2 | 5 272,730 | 3,20 | 16 872,74 |
| 4 | 15 OTSKP | 12922 |  | ClSTÉNl KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM | M2 | 457,520 | 16,00 | 7 320,32 |
| 5 | 15 OTSKP | 56961 |  | ZPEVNĚNI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM | M2 | 457,520 | 46,00 | 21 045,92 |
| 6 | 15 OTSKP | 572223 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 | M2 | 5 512,540 | 7,50 | 41 344,05 |
| 7 | 15 OTSKP | 57472 |  | VOZOVKOVĚ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE | M2 | 0,000 | 65,00 | 0,00 |
| 8 | 15 OTSKP | 574A44 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 +, 11S TL. 50MM | M2 | 5 272,730 | 157,50 | 830 454,98 |
| 9 | 15 OTSKP | 574E46 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM | M2 | 239,810 | 191,41 | 45 902,03 |
| 10 | 15 OTSKP | 577401 |  | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL | M3 | 31,636 | 2 920,70 | 92 399,27 |
| 11 | 15 OTSKP | 58920 |  | VÝPLŇ SPAŘ MODIFIKOVANÝM ASFALTEM | M | 147,000 | 89,00 | 13 083,00 |
| 12 | 15 OTSKP | 91228 |  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 48,000 | 240,00 | 11 520,00 |
| 13 | 15 OTSKP | 915111 |  | VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 422,423 | 121,00 | 51 113,18 |
| 14 | 15 OTSKP | 915221 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA | M2 | 422,423 | 348,00 | 147 003,20 |
| 15 | 15 OTSKP | 919111 |  | ŘEZÁNI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 147,000 | 95,00 | 13 965,00 |

0,00	Celkem	1464 069,45

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

ASPES

Soupis prací dodatku č.3

Stavba:	844

číslo a název SO:	903

čislo a název rozpočtu:	903

Zatříděni JKSO:	822	23

11/112 hr. kraje - Horní Cerekev, I. etapa

Dopravně inženýrské opatření pro úsek č.3

Dopravně inženýrské opatření pro úsek č.3

| Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | dle dod. i. 3 | CENA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 1 | 15 OTSKP | 02710 |  | POMOC PRAČE ZRIZ NEBO ZAJÍST OBJÍŽĎKY A PŘISTUP CESTY | KPL | 1,000 | 8 160,00 | 8 160,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 15 OTSKP | 02720 |  | POMOC PRAČE ZRIZ NEBO ZAJléT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL | 1,000 | 109 700,00 | 109 700,00 |
| 3 | 15 OTSKP | 914139 |  | DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 42,000 | 17,20 | 722,40 |
| 4 | 15 OTSKP | 914419 |  | DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ | KSDEN | 12,000 | 20,50 | 246,00 |
| 5 | 15 OTSKP | 916129 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ | KSDEN | 6,000 | 178,00 | 1 068,00 |
| 6 | 15 OTSKP | 916329 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 6,000 | 17,40 | 104,40 |

0,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Celkem

120000,80

ASPE 9

Soupis práci dodatku č.3

Stavba:	844

číslo a název SO:	004

číslo a název rozpočtu:	004

Zatřídění JKSO:	822	23

11/112 hr. kraje - Horní Cerekev, I. etapa

Všeobecné položky a práce pro úsek č.4

Všeobecné položky a práce pro úsek č.4

| Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | dle dod. č. 3 | ČE | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 1 | 15 OTSKP | 01400 |  | POPLATKY | KPL | 1,000 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 15 OTSKP | 02510 |  | ZKOUŠENI MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE | KPL | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 3 | 15 OTSKP | 02610 |  | ZKOUŠENI KONSTRUKCI A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE | KPL | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 4 | 15 OTSKP | 02910 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENI | KPL | 1,000 | 9 800,00 | 9 800,00 |
| 5 | 15 OTSKP | 02911 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMÉŘENl | KPL | 1,000 | 23 800,00 | 23 800,00 |
| 6 | 15 OTSKP | 02940 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ DOKUMENTACE | KPL | 1,000 | 9 500,00 | 9 500,00 |
| 7 | 15 OTSKP | 03100 |  | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENI PROVOZ, DEMONTÁŽ | KPL | 1,000 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 8 | 15 OTSKP | 03710 |  | POMOC PRAČE ZAJIšt NEBO ZŘIZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY | KPL | 1,000 | 12 500,00 | 12 500,00 |

0,00

Ostatní ve výkazu nespecifikovaná práce

Celkem

87 100,00

ASPE 9

Soupis prací dodatku č.3

Stavba:	844

číslo a název SO:	104

číslo a název rozpočtu:	104

Zatřídění JKSO: 	822	23

11/112 hr. kraje - Horní Cerekev, I. etapa

Silníce 11/112,4. úsek

Silnice 11/112,4. úsek

| Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | dle dod. č. 3 | CE | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 1 | 15 OTSKP | 11372 |  | FRÉZOVANÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH | M3 | 239,055 | 567,00 | 135 544,19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 15 OTSKP | 113728 |  | FRÉZOVANÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM | M3 | 567,120 | 689,00 | 390 745,68 |
| 3 | 15_OTSKP | 12911 |  | ČIŠTĚNI VOZOVEK OD NÁNOSU Včetně manipulace s výkopkem, odvozu na skládku a poplatku za uloženi na skládku | M2 | 14 191,500 | 3,20 | 45 412,80 |
| 4 | 15 OTSKP | 12922 |  | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM | M2 | 2 617,388 | 16,00 | 41 878,21 |
| 5 | 15 OTSKP | 56962 |  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM | M2 | 2 617,388 | 46,00 | 120 399,85 |
| 6 | 15 OTSKP | 572214 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 | M2 | 13 326,115 | 6,50 | 86 619,75 |
| 7 | 15 OTSKP | 572223 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 | M2 | 15 525,284 | 7,50 | 116 439,63 |
| 8 | 15 OTSKP | 57472 |  | VOZOVKOVĚ VÝZTUŽNĚ VRSTVY Z TEXTILIE | M2 | 2 708,000 | 65,00 | 176 020,00 |
| 9 | 15 OTSKP | 574A34 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 11 + , 11S TL.40MM | M2 | 13 239,500 | 169,00 | 2 237 475,50 |
| 10 | 15 OTSKP | 574A44 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 11 +. 11S TL. 50MM | M2 | 1 408,000 | 157,50 | 221 760,00 |
| 11 | 15 OTSKP | 574C56 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM | M2 | 12 783,500 | 175,30 | 2 240 947,55 |
| 12 | 15 OTSKP | 574E46 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM | M2 | 1 270,455 | 191,40 | 243 165,09 |
| 13 | 15 OTSKP | 577401 |  | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL | M3 | 77,081 | 2 920,70 | 225130,48 |
| 14 | 15 OTSKP | 58920 |  | VÝPLŇ SPAŘ MODIFIKOVANÝM ASFALTEM | M | 72,400 | 89,00 | 6 443,60 |
| 15 | 15 OTSKP | 9113A1 |  | SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 24,000 | 1 190,00 | 28 560,00 |
| 16 | 15_OTSKP | 9113A3 |  | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M | 24,000 | 327,00 | 7 848,00 |
| 17 | 15 OTSKP | 91228 |  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 96,000 | 240,00 | 23 040,00 |
| 18 | 15 OTSKP | 91267 |  | ODRAZKY NA SVODIDLA | KUS | 2,000 | 56,00 | 112,00 |
| 19 | 15 OTSKP | 915111 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 1 044,191 | 121,00 | 126 347,11 |
| 20 | 15 OTSKP | 915221 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA | M2 | 1 044,191 | 348,00 | 363 378,47 |
| 21 | 15 OTSKP | 919111 |  | ŘEZÁNI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 72,400 | 95,00 | 6 878,00 |

0,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Celkem

6 844 145,91

ASPE 9

Soupis prací dodatku č.3

Stavba:	844

číslo a název SO:	904

číslo a název rozpočtu:	904

Zatřídění JKSO:	822	23

11/112 hr. kraje - Horní Cerekev, I. etapa

Dopravně inženýrské opatření pro úsek č.4

Dopravně inženýrské opatření pro úsek č.4

| Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | dle dod. č. 3 | CE | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

0		Všeobecné konstrukce a práce

| 1 | 15 OTSKP | 02710 |  | POMOC PRAČE ZRiZ NEBO ZAJÍST OBJÍŽĎKY A PŘISTUP CESTY | KPL | 1,000 | 8 160,00 | 8 160,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 15 OTSKP | 02720 |  | POMOC PRAČE ZfilZ NEBO ZAJlSt REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL | 1,000 | 178 260,00 | 178 260,00 |
| 3 | 15 OTSKP | 914139 |  | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 316,000 | 17,20 | 5 435,20 |
| 4 | 15 OTSKP | 914419 |  | DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNĚ | KSDEN | 104,000 | 20,50 | 2 132,00 |
| 5 | 15 OTSKP | 916129 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRA2 SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNĚ | KSDEN | 16,000 | 178,00 | 2 848,00 |
| 6 | 15 OTSKP | 916329 |  | DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 S FÓLIÍ TR 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 16,000 | 17,40 | 278,40 |

0,00

Celkem

197 113,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce