Slsfdi

STATNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

KRAISÍÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY púvoivkova crt:?.ni2ace Siví LOUVA HEůiSTkOVANA

tí-SJ-q-M-lt-

I - . _|_f ■■ _•m ll il lni

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo

„Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce 2016, VI. etapa“

Část IX-III/12927 Želiv průtah

Číslo smlouvy objednatele: N-ST-9-2016-1X
Číslo smlouvy zhotovitele: 224/2016

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený:	Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace

Koordinátor BOZP a technický dozor:

Ing, Jaroslav Jirků, tel.: 604 225 583

Komerční banka, a.s.

18330681/0100
00090450
CZ00090450
567 117 111
567 117 198
ksusv@ksusv.cz

Kraj Vysočina

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel:

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel:

B E S s.r.o.

se sídlem:	Suková 625, 256 01 Benešov

zastoupený:	Ing. Milanem Chotašem, jednatelem

Ing. Tomášem Jelínkem, jednatelem

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:	Ing. Tomáš Jelínek, jednatel

technických:	Ing. Roman Tichovský

Bankovní spojení: Komerční Banka a.s.

“	3300-121/0100

437 92 553
CZ43792553
317 722 811
317 725 691
besbn@besbn.cz

C. účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

(dále jen Zhotovitel)

Stránka 1 z 3

Slsfdi

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Článek 2

Smluvní stany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 9. 11. 2016, ve znění dodatků č. 1 a č. 2 spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě geometrického zaměření skutečného stavu stavby tak, jak je ujednáno v přiloženém soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3.

Článek 3

- Konečná cena díla stanovená po geometrickém zaměření skutečného stavu stavby dle článku 5 stávající smlouvy, ve znění dodatků ě. 1 a č. 2 je stanovena následovně:

Původní cena díla bez DPH	3 948 678,00 Kč

Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH	4 860 373,81 Kč

Konečná cena díla dle dodatku č. 3 bez DPH
DPH (21 %)

Nově sjednaná cena včetně DPH

- 662 255,66 Kč

979 074,00 Kč

- 641 329,66 Kč

Článek 4

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek 5

- Tento dodatek byl uzavřen až po provedení geodetického zaměření skutečných výměr dokončeného díla. Dodatek je závěrečným dokladem pro fakturaci, dodavatel je povinen po podpisu dodatku do 15 dnů vystavit fakturu za provedené práce.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.

- Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

- Účastnící smlouvy se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

Stránka 2 z 3

5.7.

Slsfdi

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací.

V Benešově dne 2 8 '07" 2017

256 01 Benešov, Suková 625

4ČO: 43792553 DIČ: CZ43792553

V Jihlavě dne 2 8 ‘07“ 2017

Objednatel:

_k

Ing. Jan Mika, MBA
Ředitel organizace

lir ftjskÿ spr <*•*«*:< .3. .! es r #.£>,-
siíftšc Vvsačkv-
přispév‘k'.;vá c.írgarniťií.
Kosovská 11 22/"i 5, Z:lh O l j.Wa
IČO: 00090450, let: 5í? '■ O !

Stránka 3 z 3

^rAspé*

Firma: B E S s.r.o.

Rekapitulace k soupisu prací pro dodatek č.3.

Stavba:	5592 111/12927 Zeliv průtah fin

Rozpočet:

| Poř. číslo 1 | Objekt 2 | Varianta 3 | Popis 4 | OC 5 | DPH 6 | OC+DPH 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO 001a |  | Všeobecné a obecné náklady -1. etapa | 162 320,00 Kč | 34 087,20 Kč | 196 407,20 Kč |
| 2 | SO 001b |  | Všeobecné a obecné náklady - 2. etapa | 162 320,00 Kč | 34 087,20 Kč | 196 407,20 Kč |
| 3 | SO 001c |  | Všeobecné a obecné náklady - 3. etapa | 123 600,00 Kč | 25 956,00 Kč | 149 556,00 Kč |
| 4 | SO 101a |  | Rekonstrukce silnice -1. etapa | 1 658 731,78 Kč | 348 333,67 Kč | 2 007 065,45 Kč |
| 5 | SO 101b |  | Rekonstrukce silnice - 2. etapa | 205 161,80 Kč | 43 083,98 Kč | 248 245,78 Kč |
| 6 | SO 101c |  | Rekonstrukce silnice - 3. etapa | 2 209 217,91 Kč | 463 935,76 Kč | 2 673 153,67 KČ |
| 7 | SO 102a |  | Stavební úpravy sjezdů -1. etapa | 75 284,15 Kč | 15 809,67 Kč | 91 093,82 Kč |
| 8 | SO 102c |  | Stavební úpravy sjezdů - 3. etapa | 29 443,57 Kč | 6 183,15 Kč | 35 626,72 Kč |
| 9 | SO 401a |  | Chráničky pro veřejné osvětlení -1. etapa | 29 486,69 Kč | 6 192,20 Kč | 35 678,89 Kč |
| 10 | SO 401c |  | Chráničky pro veřejné osvětlení - 3. etapa | 6 689,76 Kč | 1 404,85 Kč | 8 094,61 Kč |

4 662 255,66 Kč	979 074 Kč 5 641 329,66 Kč

Firma: BES s.r.o.

®rAspe#

Soupis prací pro dodatek č.3.

| Stavba: Rozpočet: | 5592 111/12927 Želiv průtah fm SO 001a Všeobecné a obecné náklady -1. etapa |  |  |  | SO 001a | 162 320,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. číslo | Kód položky Varianta | Název poiožky | MJ | Množství | Cena Jednotková | Celkem |
| 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |

0	Všeobecné konstrukce a práce					 	 66 400,00

| 1 | 02510 |  | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE | KČ | 1,000 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 02710 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠt OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY | KPL | 1,000 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 3 | 02730 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KPL | 1,000 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 4 | 0291.R |  | PROVEDENÍ PASPORTU PRO OKOLNÍ NEMOVITOSTI | KPL | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 5 | 02911 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ | KPL | 1,000 | 17 600,00 | 17 600,00 |
| 6 | 0292.R |  | PASPORT OBJÍZDNÝCH TRAS PŘED A PO DOKONČENÍ STAVBY | KPL | 1,000 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 7 | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KPL | 1,000 | 5 300,00 | 5 300,00 |
| 8 | 03100 |  | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ | KPL | 1,000 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 9 | 03101.R |  | KOMPLETNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍM BOZP NA STAVBĚ V | KPL | 1,000 | 5 500,00 | 5 500,00 |

9	Ostatní konstrukce a práce - DIO									 95 920,00

10j	914124.R|	IPROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ	j KUS |	109,000	|	880,00	|	95 920,00 I

Firma: BES s.r.o.

Soupis prací pro dodatek č.3.

| Stavba: Rozpočet: | 5592 SO 001b | 111/12927 Želiv průtah fin Všeobecné a obecné náklady - 2. etapa |  |  | SO 001b | 162 320,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. číslo | Kód položky Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena Jednotková | Celkem |
| 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |

0	Všeobecné konstrukce a práce			 		 66 400,00

| 1 | 02510 |  | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE | KČ | 1,000 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 02710 |  | POMOC PRÁCE ZŘiZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY | KPL | 1,000 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 3 | 02730 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KPL | 1,000 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 4 | 0291.R |  | PROVEDENÍ PASPORTU PRO OKOLNÍ NEMOVITOSTI | KPL | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 5 | 02911 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ | KPL | 1,000 | 17 600,00 | 17 600,00 |
| 6 | 0292.R |  | PASPORT OBJÍZDNÝCH TRAS PŘED A PO DOKONČENÍ STAVBY | KPL | 1,000 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 7 | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KPL | 1,000 | 5 300,00 | 5 300,00 |
| 8 | 03100 |  | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ | KPL | 1,000 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 9 | 03101.R |  | KOMPLETNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍM BOZP NA STAVBĚ V | KPL | 1,000 | 5 500,00 | 5 500,00 |

|  | 9 | Ostatní konstrukce a Dráče - DIO |  |  |  | 95 920.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10¦ | 914124.R¦ | I PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ | I KUŠ r | 109,000 | 880,00 | 95 920,00 I |

a	Firma: SESs.r.o.

^fAspe	Soupis prací pro dodatek č.3.

| Stavba: Rozpočet: | 5592 111/12927 Želiv průtah fin SO 001c Všeobecné a obecné náklady - 3. etapa |  |  |  | SO 001c | 123 600,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. číslo | Kód položky Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena Jednotková | Celkem |
| 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |

0	Všeobecné konstrukce a prács		 		 66 400,00

| 1 | 02510 |  | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE | KC | 1,000 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 02710 |  | POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY | KPL | 1,000 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 3 | 02730 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KPL | 1,000 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 4 | 0291.R |  | PROVEDENÍ PASPORTU PRO OKOLNÍ NEMOVITOSTI | KPL | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 5 | 02911 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ | KPL | 1,000 | 17 600,00 | 17 600,00 |
| 6 | 0292.R |  | PASPORT OBJÍZDNÝCH TRAS PŘED A PO DOKONČENÍ STAVBY | KPL | 1,000 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 7 | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KPL | 1,000 | 5 300,00 | 5 300,00 |
| 8 | 03100 |  | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ | KPL | 1,000 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 9 | 03101.R |  | KOMPLETNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍM BOZP NA STAVBĚ V | KPL | 1,000 | 5 500,00 | 5 500,00 |

|  | 9 | Ostatní konstrukce a oráče - DIO |  |  |  | 57 200.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ž0j | 914124.RÍ | I PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ | I KUS I | 65,000 ¦ | 880,00 | 1 57 200,00 I |

| ®>Aspe* Stavba: Rozpočet: |  | 5592 SO 101a | Firma: B E S s.r.o. Soupis prací pro dodatek č.3. 111/12927 Želiv průtah fin Rekonstrukce silnice -1. etapa |  |  | SO 101a | 1 658 731,78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. číslo | Kod položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena I |  |
|  |  |  |  |  |  | Jednotková | Celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a oráče |  |  |  | 4 852.89 |
| 1 | 014101.1 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINY | T | 29,444 | 63,00 | 1 854,97 |
| 2 | 014101.2 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU ŠTĚRKODRTI | T | 47,586 | 63,00 | 2 997,92 |
|  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 188 784,28 |
| 3 | 113136 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK a CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVÉM. ODVOZ DO | M3 | 49,125 | 567,00 | 27 853,88 |
| 4 | 11332 |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA | M3 | 21,630 | 204,00 | 4 412,52 |
| 5 | 113328 |  | ODSTRAŇ PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO | M3 | 21,630 | 306,00 | 6 618,78 |
| 6 | 113726 |  | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM | M3 | 188,000 | 689,00 | 129 532,00 |
| 7 | 113726.1 |  | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM | M3 | 4,020 | 689,00 | 2 769,78 |
| 8 | 122838 |  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM | M3 | 0,000 | 321,00 | 0,00 |
| 9 | 12911 |  | ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU | M2 | 426,000 | 3,20 | 1 363,20 |
| 10 | 12931 |  | ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0.25M3/M | M | 114,500 | 50,00 | 5 725,00 |
| 11 | 13183 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPA2 TŘ II | M3 | 6,441 | 268,00 | , 1 726,19 |
| 12 | 13283 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II | M3 | 6,000 | 288,00 | 1 728,00 |
| 13 | 17110 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 0,000 | 215,00 | 0,00 |
| 14 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 7,960 | 389,00 | 3 096,44 |
| 15 | 17581 |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 1,450 | 723,00 | 1 048,35 |
| 16 | 18230 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ | M3 | 6,410 | 248,00 | 1 589,68 |
| 17 | 18241 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 | 64,100 | 20,60 | 1 320,46 |
|  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 2 370.36 |
| 18 | 451313 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 | M3 | 0,432 | 2 958,00 | 1 277,86 |
| 19 | 45157 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 | 0,950 | 1 150,00 | 1 092,50 |
|  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 1 341 586,77 |
| 20 | 46591 |  | DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ | M2 | 0,000 | 946,00 | 0,00 |
| 21 | 56333 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 | 541,894 | 116,00 | 62 859,70 |
| 22 | 567541 |  | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ CEM TL DO 200MM | M2 | 1 604,088 | 238,00 | 381 772,94 |
| 23 | 56933 |  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 | 51,590 | 68,00 | 3 508,12 |
| 24 | 572113 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 | M2 | 2 810,000 | 8,90 | 25 009,00 |
| 25 | 572213 |  | 'SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 | M2 | 3 236,000 | 6,50 | 21 034,00 |
| 26 | 574A03 |  | i ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 | M3 | 102,276 | 3 076,40 | 314 641,89 |
| 27 | 574A03.1 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 | M3 | 2,010 | 3 076,40 | 6 183,56 |
| 28 | 574C05 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 | M3 | 21,677 | 3 855,10 | 83 567,00 |
| 29 | 574E06 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S ! | M3 | 149,700 | 2 952,20 | 441 944,34 |
| 30 | 58920 |  | VÝPLŇ SPAŘ MODIFIKOVANÝM ASFALTEM | M | 11,980 | 89,00 | 1 066,22 |

i.	Potrubí 			 _ 				 44 165,00

| 31 | 87444 |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM | M | 5,000 | 980,00 | 4 900,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 89712 |  | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | KUS | 4,000 | 8 560,00 | 34 240,00 |
| 33 | 89921 |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ VPUSTÍ | KUS | 3,000 | 1 675,00 | 5 025,00 |

| 1 34 | 899651 |  | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM | M | 0,000 | 725,00 | 0.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I 35 | 89980 |  | TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ | M | 0,000 | 495,00 | 0,00 |

9	Ostatní konstrukce a práce			 	 76 972,48

| 36 | 915211 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 117,658 | 348,00 | 40 944,98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 915212 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNI | M2 | 12,000 | 212,00 | 2 544,00 |
| 38 | 91722 |  | OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ | M | 102,276 | 375,00 | 38 353,50 |
| 40 | 91722 | 1 | Odpočet za dodávku obrubníků | M | -40,000 | 143,00 | -5 720,00 |
| 39 | 96687 |  | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH | KUS | 1,000 | 850,00 | 850,00 |

®rAspe‘

Firma: BES s.r.o.

Soupis prací pro dodatek č.3.

| Stavba: |  | 5592 | lfl/12927 Želiv průtah fin |  | I | SO 101b | 205161,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet: |  | SO 101b | Rekonstrukce silnice ■ 2. etapa |  |  |  |  |
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena Jednotková Celkem |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 219,87 |
| 1 | 0141011 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU ŠTĚRKODRTI | T | 3,490 ¦ | 63,00 ¦ | 219,87 I |
|  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 47 803,02 |
| 2 | 11332 |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA | M3 | 1,745 | 567,00 | 989,42 |
| 3 | 113328 |  | ODSTRAŇ PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO | M3 | 1,745 | 204,00 | 355,98 |
| 4 | 113726 |  | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM | M3 | 42,000 | 689,00 | 28 938,00 |
| 5 | 113726.1 |  | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM | M3 | 8,280 | 689,00 | 5 704,92 |
| 6 | 12911 |  | ČISTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU | M2 | 688,000 | 3,20 | 2 201,60 |
| 7 | 12931 |  | ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO0.25M3/M | M | 32,300 | 50,00 | 1 615,00 |
| 8 | 13183 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II | M3 | 2,147 | i 268,00 | 575,40 |
| 9 | 13283 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II | M3 | 5,000 | 288,00 | 1 440,00 |
| 10 | 17110 |  | ULOŽENÍ SYPÁNINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 0,330 | 215,00 | 70,95 |
| 11 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 5,960 | 389,00 | 2 318,44 |
| 12 | 17581 |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 4,970 | 723,00 | 3 593,31 |
|  | 2 |  | Základy |  |  |  | 1 995,84 |
| 13 | 21361 | I DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE |  | M2 | 26,400 ¦ | I 75,60 | I 1 995,84 I |
|  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 1 092,50 |
| 15 | 45157 | I PODKLADNÍ A VÝPLŇOVĚ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO |  | M3 | 0,950 I | I 1 150,00 | I 1 092,50 I |
|  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 104 757,26 |
| 16 | 572213 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 | M2 | 688,000 | 6,50 | 4 472,00 |
| 17 | 574A03 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 | M3 | 28,000 | 3 076,40 | 86 139,20 |
| 18 | 574A03.1 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 | M3 | 4,140 | 3 076,40 | 12 736,30 |
| 19 | 574C05 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 | M3 | 0,000 | 3 855,10 | 0,00 |
| 20 | 58920 |  | VÝPLŇ SPÁR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM | M | 15,840 | 89,00 | 1 409,76 |
|  | 8 |  | Potrubí |  |  |  | 15 870,35 |
| 14 | 4513131 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 | M3 | 0,144 | 2 958,00 | 425,95 |
| 21 | 87444 |  | POTRUBÍ 2 TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM | M | 5,000 | 980,00 | 4 900,00 |
| 22 | 87527 |  | POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL1 DN DO 100MM | M | 22,000 | 90,20 | 1 984,40 |
| 23 | 89712 |  | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | KUS | 1,000 | 8 560,00 | 8 560,00 |
| 24 | 899651 |  | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM | M | 0,000 | 725,00 | 0,00 |
| 25 | 89980i |  | TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ | M | 0,000 | 495,00 | 0,00 |
|  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 33 422,96 |
| I 26 | I 915211] |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | l M2 | l 96,043 | l 348,00 | l 33422,96 ¦ |

| ®tAspe‘ Stavba: Rozpočet: | * Firma: B E S s.r.o. Soupis prací pro dodatek č.3. 5592 111/12927 Želiv průtah fin S0101 c Rekonstrukce silnice - 3. etapa |  |  | SO 101c | 2 209 217,91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. číslo Kód položky 1 2 | Varianta Název položky 3 4 | MJ 5 | Množství 6 | Jednotková 9 | Cena Celkem 10 |

O	Všeobecné konstrukce a práce						 16 167,79

| 1 | 014101.1 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINY | T | 30,107 | 63,00 | 1 896,74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 014101.2 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU ŠTĚRKODRTI | T | 226,842 | 63,00 | 14 291,05 |
|  | 1 |  | Zemní oráče |  |  |  | 275427,34 |
| 3 | 113136 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO | M3 | 70,812 | 567,00 | 40 150,40 |
| 4 | 11332 |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA | M3 | 103,110 | 204,00 | 21 034,44 |
| 5 | 113328 |  | ODSTRAŇ PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO | M3 | 103,110 | 306,00 | 31 551,66 |
| 6 | 113726 |  | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM | M3 | 210,000 | 689,00 | 144 690,00 |
| 7 | 113726.1 |  | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM | M3 | 4,260 | 689,00 | 2 935,14 |
| 8 | 122838 |  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TŘ. II. ODVOZ DO 20KM | M3 | 0,000 | 321,00 | 0,00 |
| 9 | 12911 |  | ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU | M2 | 0,000 | 3,20 | 0,00 |
| 10 | 12931 |  | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0.25M3/M | M | 20,000 | 50,00 | 1 000,00 |
| 11 | 12932 |  | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0.5M3/M | M | 241,600 | 62,00 | 14 979,20 |
| 12 | 13183 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II | M3 | 2,147 | 268,00 | 575,40 |
| 13 | 13283 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II | M3 | 5,600 | 288,00 | 1 612,80 |
| 14 | 17110 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 0,000 | 215,00 | 0,00 |
| 15 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 5,984 | 389,00 | 2 327,78 |
| 16 | 17581 |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 0,580 | 723,00 | 419,34 |
| 17 | 18230 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ | M3 | 31,170 | 248,00 | 7 730,16 |
| 18 | 18241 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 | 311,700 | 20,60 | 6 421,02 |
|  | 2 |  | Základy |  |  |  | 784.80 |
| 19 | 23999¦ |  | OCHRANNÝ PLÁŠŤ PODZEM STĚN Z FÓLIÍ Z PLASTIC HMOT | M2 | 3,600 | 218,00 | 784,80 i |
|  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 1 714,10 |
| 21 | 45157 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVĚ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 | 0,380 | 1 150,00 | 437,00 |
| 38 | 46591 |  | DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ | M2 | 1,350 | 946,00 | 1 277,10 |
|  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 1 839 679.63 |
| 22 | 56333 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 | 1 768,318 | 116,00 | 205 124,89 |
| 23 | 567541 |  | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ CEM TL DO 200MM | M2 | 2 403,737 | 238,00 | 572 089,41 |
| 24 | 56933 |  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 | 342,508 | 68,00 | 23 290,54 |
| 25 | 572113 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 | M2 | 3 884,000 | 8,90 | 34 567,60 |
| 26 | 572213 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 | M2 | 3 741,000 | 6,50 | 24 316,50 |
| 27 | 574A03 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 | M3 | 142,643 | 3 076,40 | 438 826,93 |
| 28 | 574A03.1 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 | M3 | 2,130 | 3 076,40 | 6 552,73 |
| 29 | 574C05 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 | M3 | 9,063 | 3 855,10 | 34 938,77 |
| 30 | 574E06 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S | M3 | 168,900 | 2 952,20 | 498 626,58 |
| 31 | 58920 |  | VÝPLŇ SPAŘ MODIFIKOVANÝM ASFALTEM | M | 15,120 | 89,00 | 1 345,68 |
|  | 8 |  | Potrubí |  |  |  | 10 945.95 |
| 20 | 4513131 |  | 'PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 | M3 | 0,144 | 2 958,00 | I 425,95 |

| 32 | 87444 |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM | M | 2,000 | 980,00 | 1 960,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 89712 |  | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | KUS | 1,000 | 8 560,00 | 8 560,00 |
| 34 | 899651 |  | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM | M | 0,000 | 725,00 | 0,00 |
| 35 | 89980 |  | TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ | M | 0.000 | 495,00 | 0,00 |

9	Ostatní konstrukce a práce	 						 64 478,30

| 36 | 91228 |  | SMĚROVÉ SLOUPKY Ž PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 16,000 | 240,00 | 3 840,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 915211 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 164,248 | 348,00 | 57 158,30 |
| 39 | 91722 |  | OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ | M | 15,000 | 375,00 | 5 625,00 |
| 40 | 917223 |  | ODPOČET ZA DODÁNÍ OBRUB | M | -15,000 | 143,00 | -2 145,00 |

Firma: BES s.r.o.

®»Aspe*

Soupis prací pro dodatek č.3.

| Stavba: |  | 5592 | lil/12927 Želiv průtah fin |  |  | SO 102a | 75 284,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet: |  | SO 102a | Stavební úpravy sjezdů -1. etapa |  |  |  |  |
| Poř číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena |  |
|  |  |  |  |  |  | Jednotková | Celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
|  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 11 860,91 |
| 1 | i 113726 |  | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM | M3 | 15,723 | 689,00 | 10 833,15 |
| 2 | ! 12911 |  | Čištění vozovek od nánosu | M2 | 321,174 | 3,20 | 1 027,76 |
|  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 63 423.24 |
| 3 | 572213 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK z EMULZE do 0.5KG/M2 | M2 | 321,174 | 6,50 | 2 087.63 |
| 4 | 574A03 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 | M3 | 16,059 | 3 076,40 | 49 403,91 |
| 5 | 58920 |  | VÝPLŇ SPAŘ MODIFIKOVANÝM ASFALTEM | M | 134,064 | 89,00 | 11 931,70 |

Firma: BES S.r.o.

Soupis prací pro dodatek č.3.

| Stavba: |  | 5592 | 111/12927 Želiv průtah fin |  |  | SO 102a | 75 284,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet: |  | SO 102a | Stavební úpravy sjezdů -1. etapa |  |  |  |  |
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena |  |
|  |  |  |  |  |  | Jednotková | Celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
|  | 1 |  | Zemni Dráče |  |  |  | 11 860,91 |
| 1 | 1137261 |  | FRÉZOVÁNI VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM | M3 | 15,723 | 689,00 | 10 833,15 |
| 2 | 12911 |  | ČIŠTĚNI VOZOVEK OD NÁNOSU | M2 | 321,174 | 3,20 | 1 027,76 |
|  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 63 423.24 |
| 3 | 572213 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 321,174 | 6,50 | 2 087,63 |
| 4 | 574A03 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 | M3 | 16,059 | 3 076,40 | 49 403,91 |
| 5 | 58920 |  | VÝPLŇ SPÁR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM | M | 134,064 | 89,00 | 11 931,70 |

Firma: BES s.r.o.

Soupis prací pro dodatek č.3.

| Stavba: |  | 5592 111/12927 Želiv průtah fin |  |  |  | SO 102c | 29 443,57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet: |  | SO 102c Stavební úpravy síezdů - 3. etapa |  |  |  |  |  |
| Poř. číslo | Kód položky | Variania | Název položky | MJ | Množstvi | Cena Jednotková Celkem |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
|  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 4 650,05 |
| 1 | 113726 |  | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH. ODVOZ DO 12KM | M3 | 6,172 | 689,00 | 4 252,51 |
| 2 | 12911 |  | ČISTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU | M2 | 124,231 | 3,20 | 397,54 |
|  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 24 793,52 |
| 3 | 572213 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 | M2 | 124,231 | 6,50 | 807,50 |
| 4 | 574A03 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 | M3 | 6,212 | 3 076,40 | 19 110,60 |
| 5 | 58920 |  | VÝPLŇ SPAŘ MODIFIKOVANÝM ASFALTEM | M | 54,780 | 89,00 | 4 875,42 |

Stavba:

Rozpočet:

Firma: B E S s.r.o.

Soupis prací pro dodatek č.3.

5592 111/12927 Želiv průtah fin
SO 401a Chržničky pro veřejné osvětlení -1. etapa

SO 401a

29 486,69

| Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky 12 3 4 | MJ 5 | Množstvi 6 | Cena Jednotková 9 | Celkem 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Zemní práce |  |  |  | 29 486,69 |
| I 1¦ 1417331 JPROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM | I M I | 27,923 | 1 1 056,00 ¦ | 29 486,69 I |

| ®»Aspe* Stavba: Rozpočet: | Firma: B ES s.r.o. Soupis prací pro dodatek č.3. 5592 111/12927 Želiv průtah fin SO 401c Chráničky pro veřejné osvětlení - 3. etapa |  |  | SO 401c | 6 689,76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. číslo Kód položky 1 2 | Varianta Název položky 3 4 | MJ 5 | Množsívi 6 | Cena Jednotková 9 | Celkem 10 |
| 1 | Zemní práce |  |  |  | 6 689,76 |
| Í1 1417331" | I PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ z PLAST HMOT DN DO 150MM | í M ~l | i 6,335 | 1 1 056,00 I | 6 689,76 ¦ |