|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Městský úřad Kroměříž |  |  |  |  |  |  | tel. +420 573 321 111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Velké náměstí 115 |  |  |  |  |  |  | fax +420 573 331 481 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 767 01 Kroměříž |  |  |  |  |  |  | www.mesto-kromeriz.cz |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Michal Fianta |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lubná 121 |  |  |  |  |  |  |
| Odbor investic |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76701 |  |  |  | Lubná |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  | 76178048 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |
| Váš dopis značky |  | / |  |  | ze dne |  | vyřizuje |  |  |  | / |  | linka |  |  | V Kroměříži |
|  |  |  | / |  |  | 0.0.0000 |  | xxx. |  |  |  | / |  |  |  | 2.12.2024 |
| OBJEDNÁVKA č. |  |  |  | OBJ/2024/2076/INV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Město Kroměříž |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Velké nám. 115/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 76701 Kroměříž |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IČ: |  |  |  |  | 00287351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIČ: |  |  |  |  | CZ00287351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na základě cenové nabídky ze dne 25. 11. 2024 u vás objednáváme služby spočívající ve zpracování PD Parkování na ulici Čelakovského, Kroměříž pro povolení záměru a zajištění dokladové části dle zpracované studie řešení dopravní situace a parkování 2024. Stavba zahrnuje objekty 101 – Parkování (odstavná plocha), 102 – Úprava oplocení a 103 – Přeložka VO: 1.Zpracování PD pro povolení záměru 86.000,- Kč 2.Doplňující polohopisné a výškopisné zaměření 9.000,- Kč 3.Inženýrská činnost – dokladová část 35.000,- Kč 4.Stanovení trvalého dopravního značení 8.000,- Kč 5.Položkový rozpočet a výkaz výměr 23.000,- Kč Cena celkem 161.000,- Kč Cena je konečná, není plátce DPH. Splatnost faktur 21 dnů od jejich vystavení. Způsob fakturace 1. fakturace – po předání zpracované PD + geodetické práce 2. fakturace – po předání dokladové části + stanovení trvalého dopravního značení 3. fakturace – po předání položkového rozpočtu a výkazu výměr Termíny zpracování 1. Předání zpracované PD do 31. ledna 2025 2. Dokladová část (inženýrská činnost) - předpoklad cca 2 měsíce v případě kladných stanovisek a vyjádření bez dalších požadavků 3. Podání žádosti na SÚ – předpoklad přelom březen/duben Rozsah dokladové části - vyjádření DI PČR, KHS, JES – závazné koordinované stanovisko, správci IS, souhlas vlastníků pozemků- podklad pro zajištění podpisů - rozhodnutí / souhlas s napojením parkovacích ploch na pozemní komunikaci - povolení / souhlas ke kácení vzrostlých stromů Způsob předání a zpracování PD 1x dokumentace v elektronické podobě ve formátu PDF 6x tiskové vyhotovení (vč. paré pro stavební úřady apod.) V případě podání elektronické dokumentace na SÚ budou předány 4 tisková vyhotovení 3x dokladová část (včetně paré pro SÚ) Akceptace objednávky: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Xxx 07. 01. 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |