|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | **Městský úřad Kroměříž** | | | | | | | tel. +420 573 321 111 |
|  | | | | | | | | | Velké náměstí 115 | | | | | | | fax +420 573 331 481 |
|  | | | | | | | | | 767 01 Kroměříž | | | | | | | www.mesto-kromeriz.cz |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | **Michal Fianta** | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | Lubná 121 | | | | | | |
| **Odbor investic** | | | | | | | | | | 76701 | | | | Lubná | | |
|  | | | | | | | | | | IČ: | | | | 76178048 | | |
|  | | | | | | | | | | DIČ: | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Váš dopis značky | | / | | | ze dne | | vyřizuje | | | | / | | linka | | | V Kroměříži |
|  | | | / | | | 0.0.0000 | | xxx. | | | | / |  | | | 2.12.2024 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBJEDNÁVKA č.** | | | | **OBJ/2024/2076/INV** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objednatel:** | **Město Kroměříž** | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Velké nám. 115/1 | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | 76701 Kroměříž | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | IČ: | | | | | 00287351 | | | | | | | | |  | |
|  | DIČ: | | | | | CZ00287351 | | | | | | | | |  | |
| Na základě cenové nabídky ze dne 25. 11. 2024 u vás objednáváme služby spočívající ve zpracování PD Parkování na ulici Čelakovského, Kroměříž pro povolení záměru a zajištění dokladové části dle zpracované studie řešení dopravní situace a parkování 2024. Stavba zahrnuje objekty 101 – Parkování (odstavná plocha), 102 – Úprava oplocení a 103 – Přeložka VO: 1.Zpracování PD pro povolení záměru 86.000,- Kč 2.Doplňující polohopisné a výškopisné zaměření 9.000,- Kč 3.Inženýrská činnost – dokladová část 35.000,- Kč 4.Stanovení trvalého dopravního značení 8.000,- Kč 5.Položkový rozpočet a výkaz výměr 23.000,- Kč  Cena celkem 161.000,- Kč Cena je konečná, není plátce DPH. Splatnost faktur 21 dnů od jejich vystavení.  Způsob fakturace  1. fakturace – po předání zpracované PD + geodetické práce  2. fakturace – po předání dokladové části + stanovení trvalého dopravního značení  3. fakturace – po předání položkového rozpočtu a výkazu výměr   Termíny zpracování  1. Předání zpracované PD do 31. ledna 2025  2. Dokladová část (inženýrská činnost) - předpoklad cca 2 měsíce v případě kladných stanovisek a vyjádření bez dalších požadavků  3. Podání žádosti na SÚ – předpoklad přelom březen/duben  Rozsah dokladové části - vyjádření DI PČR, KHS, JES – závazné koordinované stanovisko, správci IS, souhlas vlastníků pozemků- podklad pro zajištění podpisů - rozhodnutí / souhlas s napojením parkovacích ploch na pozemní komunikaci - povolení / souhlas ke kácení vzrostlých stromů  Způsob předání a zpracování PD 1x dokumentace v elektronické podobě ve formátu PDF 6x tiskové vyhotovení (vč. paré pro stavební úřady apod.) V případě podání elektronické dokumentace na SÚ budou předány 4 tisková vyhotovení 3x dokladová část (včetně paré pro SÚ)  Akceptace objednávky: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Xxx 07. 01. 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | |