|  |
| --- |
|  |
|  | **Městský úřad Kroměříž** | tel. +420 573 321 111 |
|  | Velké náměstí 115 | fax +420 573 331 481 |
|  | 767 01 Kroměříž | www.mesto-kromeriz.cz |
|  |  |
|  |  | **Michal Fianta** |
|  |  | Lubná 121 |
| **Odbor investic** | 76701 | Lubná |
|  | IČ: | 76178048 |
|  | DIČ: |  |
|  |
| Váš dopis značky | / | ze dne | vyřizuje | / | linka | V Kroměříži |
|  | / | 0.0.0000 | xxx. | / |  | 2.12.2024 |
|  |
| **OBJEDNÁVKA č.** | **OBJ/2024/2076/INV** |
|  |
| **Objednatel:** | **Město Kroměříž** |  |
|  | Velké nám. 115/1 |  |
|  | 76701 Kroměříž |  |
|  | IČ: | 00287351 |  |
|  | DIČ: | CZ00287351 |  |
| Na základě cenové nabídky ze dne 25. 11. 2024 u vás objednáváme služby spočívající ve zpracování PD Parkování na ulici Čelakovského, Kroměříž pro povolení záměru a zajištění dokladové části dle zpracované studie řešení dopravní situace a parkování 2024.Stavba zahrnuje objekty 101 – Parkování (odstavná plocha), 102 – Úprava oplocení a 103 – Přeložka VO:1.Zpracování PD pro povolení záměru 86.000,- Kč2.Doplňující polohopisné a výškopisné zaměření 9.000,- Kč3.Inženýrská činnost – dokladová část 35.000,- Kč4.Stanovení trvalého dopravního značení 8.000,- Kč5.Položkový rozpočet a výkaz výměr 23.000,- KčCena celkem 161.000,- KčCena je konečná, není plátce DPH. Splatnost faktur 21 dnů od jejich vystavení.Způsob fakturace 1. fakturace – po předání zpracované PD + geodetické práce 2. fakturace – po předání dokladové části + stanovení trvalého dopravního značení 3. fakturace – po předání položkového rozpočtu a výkazu výměr Termíny zpracování 1. Předání zpracované PD do 31. ledna 2025 2. Dokladová část (inženýrská činnost) - předpoklad cca 2 měsíce v případě kladných stanovisek a vyjádření bez dalších požadavků 3. Podání žádosti na SÚ – předpoklad přelom březen/dubenRozsah dokladové části- vyjádření DI PČR, KHS, JES – závazné koordinované stanovisko, správci IS, souhlas vlastníků pozemků- podklad pro zajištění podpisů- rozhodnutí / souhlas s napojením parkovacích ploch na pozemní komunikaci- povolení / souhlas ke kácení vzrostlých stromůZpůsob předání a zpracování PD1x dokumentace v elektronické podobě ve formátu PDF6x tiskové vyhotovení (vč. paré pro stavební úřady apod.)V případě podání elektronické dokumentace na SÚ budou předány 4 tisková vyhotovení3x dokladová část (včetně paré pro SÚ)Akceptace objednávky: |
| Xxx 07. 01. 2025 |