dodatek č. 4 smlouvy o dílo

č. S/ŘVC/149/P/SoD/2021			(ev. číslo smlouvy objednatele)

č. 	2022/1, č. zakázky 620 			(ev. číslo smlouvy zhotovitele)

Ochranná stání na Labské vodní cestě

Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného

územního a stavebního řízení,

zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

uzavřené mezi:

objednatelem	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo:											nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:			Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ:													67981801

Peněžní ústav:						xxxx

Číslo účtu:								xxxx

ID datové schránky:			ndn5skh

Adresa el. podatelny:	   xxxx

a

zhotovitelem	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12676

Sídlo:	                       V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:	        xxxx, jednatel společnosti

IČ:	                       25023829

DIČ:	                       				CZ25023829

Peněžní ústav:	                xxxx

Číslo účtu:	                     xxxx

Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se smlouva o dílo č. S/ŘVC/149/P/SoD/2021 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 2022/1, č. zakázky 620 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 10. 02. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 04. 2022, dodatku č. 2 ze dne 23. 02. 2024 a dodatku č. 3 ze dne 19. 04. 2024, upravuje takto:

- V čl. VI. „SMLUVNÍ CENA“ se z odstavce 1 vypouští původní text:

„SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí:

bez DPH: 2 488 000,- Kč

(slovy: Dva miliony čtyři sta osmdesát osm tisíc Kč)

DPH 21%    522 480,- Kč

včetně DPH: 3 010 480,- Kč

(slovy: Tři miliony deset tisíc čtyři sta osmdesát Kč)“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí:

bez DPH: 2 438 000,- Kč

(slovy: Dva miliony čtyři sta třicet osm tisíc Kč)

DPH 21%    511 980,- Kč

včetně DPH: 2 949 980,- Kč

(slovy: Dva miliony devět set čtyřicet devět tisíc devět set osmdesát Kč)“

- V čl. VI. „SMLUVNÍ CENA“ se z odstavce 1 vypouští původní text:

„Plnění bodu F …………………………………….…………………….... xxxxx,- Kč bez DPH

Plnění bodu G …………………………………….………………….….... xxxxx,- Kč bez DPH“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„Plnění bodu F) Kostomlátky - dolní rejda .....................................….. xxxxx,- Kč bez DPH

Plnění bodu F) Klavary - dolní rejda…………………….…….........….. xxxxxx,- Kč bez DPH

Plnění bodu F) Pardubice - dolní rejda ……………....……...………… xxxxxx,- Kč bez DPH

Plnění bodu G) Kostomlátky - dolní rejda .....................................….. xxxxx,- Kč bez DPH

Plnění bodu G) Klavary - dolní rejda…………………….…….........….. xxxxx,- Kč bez DPH

Plnění bodu G) Pardubice - dolní rejda ……………....……...………… xxxxx,- Kč bez DPH“

- V čl. VII. „termín a místo plnění“ je původní znění odstavce 1:

Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla dle čl. IV. této smlouvy provede na svůj náklad a na své nebezpečí od data účinnosti smlouvy, po celou dobu realizace stavby, nejpozději však do 31.12.2024“

nahrazeno novým textem v tomto znění:

Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla dle čl. IV. této smlouvy provede na svůj náklad a na své nebezpečí od data účinnosti smlouvy, po celou dobu realizace stavby, nejpozději však do 31.12.2028“

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/149/P/SoD/2021 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 2022/1, č. zakázky 620 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 10. 02. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 04. 2022, dodatku č. 2 ze dne 23. 02. 2024 a dodatku č. 3 ze dne 19. 04. 2024 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel. Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.

V Praze dne		20.12.2024									             			V Ústí nad Labem dne		18.12.2024

Za objednatele             											                    Za zhotovitele

..................................................														...................................................

Ing. Lubomír Fojtů			xxxx

ředitel																													jednatel společnosti

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR						PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

Uveřejněno v Registru smluv dne ………………………….