Příloha č. 2

Změnový list č. 3 – změna specifikace části materiálů pro výrobu vybavení
a rozměrů vybraných částí vybavení

část B

Vzhledem k tomu, že zadávací řízení na veřejnou zakázku probíhalo již v jarních měsících roku 2023, nejsou už na trhu dostupné některé původně zvolené materiály, případně jsou dostupné pouze za podmínky odběru nepřiměřeného množství. Specifikace byly vždy upravovány se souhlasem autora architektonického řešení Ing. arch. Tomáše Hořavy a kupujícího.

Po skončení stavebních prací byla dodavatelem vybavení provedena definitivní dovýměra interiéru a bylo zjištěno, že se rozměry části vyráběných součástí vybavení musí přizpůsobit dispozicím vzniklého prostoru (menší než předpokládaný).

|  | Kupní smlouva z 23.6.2023 |  | Dodatek č. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis změny | Původní materiál či rozměr |  | Nově vybraný materiál, stanovený rozměr |
| Změna potahové látky | původní látka Orion, odstín č. 10 |  | nyní látka SOHO, odstín č. 302 |
| Změna lamina | původně Egger H3451 ST22 Fleetwood šampaňský |  | nyní Egger H3450 ST22 Fleetwood bílý |
| Změna lamina | původně Egger U390 ST9 Indiánská červená |  | nyní Egger U321 ST9 Čínská červená |
| Změna povrchové úpravy kovových konstrukce | původně matný lak |  | nyní RAL 9007 šedý hliník |
| Změna rozměru nástěnky magnetické v zápultí | původní rozměr 4093 x 820 mm |  | nyní 4093 x 500 mm |
| Změna rozměru regálů č. 16 | šířka 1825, výška 1820 |  | šířka 1745, výška 1735 |
| Změna rozměru regálů č. 17 | šířka 1825, výška 1820 |  | šířka 1745, výška 1735 |
| Rozměr regálu č. 171, vyčleněného ze skupiny regálů č. 17 | šířka 1825, výška 1820 |  | šířka 1825, výška 1825 |