Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Město Domažlice, se sídlem Domažlice, Náměstí Míru 1, IČ 00253316

zastoupené Bc. Stanislavem Antošem, starostou

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

OHLA ŽS, a.s., se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno, IČ: 46342796, xxx, zastoupená Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva a panem Paolo Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva,
bankovní spojení: ČSOB, č. účtu: xxx
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

tuto

dohodu o vypořádání nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost.

I.
1.
Smluvní strany uzavřely dne 13.06.2018 smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.03.2020, jejímž předmětem je provedení díla – stavby „Plavecký bazén Domažlice – stavební úpravy, přístavba a nástavba“ (dále též jen „Smlouva“).

2.
Dopisem ze dne 18.9.2024 (dále též jen „Dopis“) objednatel vyzval zhotovitele k odstranění vad popsaných v tabulce v textové části Dopisu, přičemž se jednalo celkově o 10 různých vad. Smluvní strany se následně dne 23.10.2024 sešly, aby otázky související se vznikem vad a jejich odstraněním projednaly.

3.
Mezi stranami je sporné, zda objednatelem vytýkané nedostatky (kromě vad uvedených pod body 5. a 8. Dopisu) mají povahu vad, případně zda je zhotovitel odpovědný za vznik příslušných nedostatků díla, a zda je povinen nést náklady s jejich odstraněním. V případech, kdy zhotovitel vytčené nedostatky odstranil, je pak (v důsledku sporu o povahu nedostatků věci či ohledně důvodu jejich vzniku) sporné i to, zda zhotovitel má právo na náhradu nákladů s tím spojených.
4.
Smluvní strany se v zájmu toho, aby předešly soudnímu sporu a nalezly rozumné řešení vzniklé situace, dohodly, že sporná práva a povinnosti, jak jsou popsány výše v předcházejícím odstavci, nahrazují, právy a povinnostmi ujednanými v čl. II. (narovnání ve smyslu § 1903 a násl. obč. zákoníku).

II.

1. Zhotovitel se zavazuje, že do 31. července 2025 provede na díle, resp. v budově, jejíž úpravy byly předmětem díla podle Smlouvy následující práce a činnosti:
a) v souvislosti s vadou uvedenou v Dopisu pod bodem 2. (drolící se a odlupující se protihlukové desky v místnosti strojovny vzduchotechniky) provede namísto původně požadované výměny pouze práce spočívající v řádném a bezpečném přilepení (či jiném srovnatelném upevnění) stávajících desek,
b) v souvislosti s vadou uvedenou v Dopisu pod bodem 3. (vysoká prašnost přiváděného vzduchu … vedoucí až ke znečištění stěn v prostoru haly velkého bazénu) provede zhotovitel práce spočívající ve vyčištění znečištěných stropních podhledových panelů, ve vyčištění znečištěných stěn a v jejich opatření omyvatelným nátěrem,
c) v souvislosti s vadou uvedenou v Dopisu pod bodem 7. (nefunkční tlakové ventily sprch v šatnách u velkého bazénu) provede zhotovitel práce spočívající v povytažení šroubení pro umístění ventilů tak, aby bylo v úrovni obkladu.

d) zhotovitel provede opravu praskliny podlahy (barvený betonový potěr) v 1. podzemním podlaží budovy v prostoru chodeb a technického zázemí (činnost nevztahující se konkrétně k žádné z vad uvedených v Dopisu).

2. Objednatel bezúplatně poskytne zhotoviteli náležitou součinnost nezbytnou k provedení prací a činností dle odst. 1 tohoto článku dohody, zejména vstup do příslušných prostor a jejich nerušené užívání pro provedení prací a činností, napojení na zdroj elektrické energie a na potřebnou dobu odstavení přívodu vody do upravovaného potrubí.

3. K zajištění splnění povinností zhotovitele podle čl. II. odst. 1 této dohody zaplatil zhotovitel na účet objednatele č. 199231585/0300 před uzavřením této dohody částku 600 000 Kč (dále jen „Jistota“).

Smluvní strany sjednávají, že objednatel Jistotu zhotoviteli vrátí v případě, že zhotovitel řádně a včas provede veškeré činnosti, k nimž se zavázal v čl. II. odst. 1 této dohody. Objednatel je povinen vrátit Jistotu převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této dohody nejpozději do 15 dnů od okamžiku, kdy zhotovitel objednateli prokáže, že veškeré činnosti popsané v čl. II. odst. 1 této dohody řádně a včas provedl.

Smluvní strany dále sjednávají a zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že pokud zhotovitel neprovede veškeré činnosti, k nimž se zavázal v čl. II. odst. 1 této dohody řádně nebo je neprovede včas, je objednatel oprávněn pověřit provedením činností dle čl. II. odst. 1 této dohody třetí osobu a použít Jistotu na úhradu nákladů na provedení těchto činností pověřenou třetí osobou.

4. Žádná ze smluvních stran nemá vůči druhé straně žádné jiné (další) právo na plnění (ať už finanční nebo v podobě provedení prací či jiné činnosti) související s existencí nedostatků díla uvedených v čl. I. odst. 3 této dohody nebo v souvislosti s jejich odstraněním či neodstraněním nebo v souvislosti s utvrzením a zajištěním povinnosti k jejich odstranění nebo náhradou případně vzniklé újmy. Strany této dohody pro odstranění jakýchkoliv pochybností výslovně vylučují použití ustanovení § 1905 občanského zákoníku.
III.

1. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel uveřejnil tuto dohodu, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup (prostřednictvím internetu). Zhotovitel uděluje tento souhlas zejména pro situaci, kdy povinnost zveřejnit smlouvu vyplývá z platných právních předpisů (zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv). Zhotovitel prohlašuje, že tato dohoda ani žádná z jejích příloh neobsahuje žádnou skutečnost, kterou by chránil jako své obchodní tajemství ani jiné informace, které vyžadují zvláštní způsob ochrany.

2. Smluvní strany prohlašují, že žádná z nich ke dni podpisu této dohody nepostoupila jakýkoliv nárok přímo související s právy či povinnostmi uvedenými či souvisejícími s touto dohodou ve prospěch třetí osoby a zavazují se, že nepostoupí jakákoli práva a povinnosti z této dohody, jakož i tuto dohodu jako celek, bez přechozího písemného souhlasu druhé smluvní strany na třetí osobu, ani k nim nezřídí zástavní právo ve prospěch třetí osoby nebo je jinak nezatíží.

3. Tuto dohodu lze měnit či doplňovat pouze písemnou formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Odpověď smluvní strany s dodatkem nebo odchylkou dle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, byť podstatně nemění podmínky návrhu, není přijetím návrhu na uzavření této dohody nebo jejího dodatku.

4. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Ujednání v předcházející větě se nepoužije, pokud smluvní strany uzavřou a podepíší tuto dohodu elektronicky.
Domažlice 13.12.2024




Brno 02.12.2024
___________________




___________________

Město Domažlice





OHLA ŽS, a.s.

Bc. Stanislav Antoš, starosta




Ing. Roman Kocúrek,

1. místopředseda představenstva


___________________


Paolo Bee, MBA


2. místopředseda představenstva
DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě  byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání, zejména podmínky pro ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Uzavření této smlouvy schválila rada města na svém 70. jednání konaném dne 10.12.2024 usnesením č. 2852.








Město Domažlice






    
  Bc. Stanislav Antoš, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 13.12.2024
Jméno a příjmení příkazce: xxx





Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 13.12.2024
Jméno a příjmení správce rozpočtu: xxx






 Podpis:

PAGE  
2

