Číslo smlouvy: MAS-82b/16/16

# Dodatek č.2

### ke smlouvě o dílo č. 07653/SOPK/16 ze dne 3.10.2016 (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany

  - Objednatel

Česká republika - 	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxx

IČO: 			629 335 91

DIČ: 			neplátce DPH

Telefon:	xxxxxx

(dále jen „objednatel”)

a

  - Zhotovitel

LT EkoLesServis s.r.o.

Sídlo: Příkazy 66, 783 33 Příkazy, okr. Olomouc

Zastoupený: Ing. Liborem Tandlerem, jednatel společnosti

Bankovní spojení: xxxxxxxxx

IČO:	28647289

DIČ:	CZ28647289

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Městským/Krajským soudem v Ostravě soudem oddíl C, vložka 45103

Telefon:xxxxxx

E-mail:libtan@volny.cz

(dále jen „zhotovitel”)

Na základě výsledků z provedeného geologického průzkumu jehož předmětem bylo měření únosnosti podloží (statická zatěžovací zkouška) na vybraných místech trasy cesty došlo k navržení dodatečného opatření za účelem zpevnění podloží cesty, aby byla dodržena únostnost vozovky dle „Metodický průvodce návrhem a realizací nízkokapacitních vozovek, Ševelová a kol., 2015“ se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

  - Čl. II Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

Cena bez DPH: 2 439 434,31 Kč

DPH 21%: 512 281,20 Kč

Cena včetně DPH: 2 951 715,51 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

  - Příloha č. 1 „projektová dokumentace díla“ Smlouvy se nahrazuje dokumentem tvořícím oddělitelnou přílohu č. 5 tohoto Dodatku

  - Příloha č. 2 „oceněné soupisy prací (rozpočty SO-03 Novostavba lesní cesty, SO-04 Brody, VRN)“ Smlouvy se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohu č. 1 tohoto Dodatku

  - Příloha č. 4 „časový harmonogram průběhu prací“ Smlouvy se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohu č. 3 tohoto Dodatku.

  - Čl. XV Smlouvy se rozšiřuje o nové přílohy tohoto Dodatku, a to Příloha č. 2 – „změnové listy“ a příloha č.4  - „protokol o zkoušce – rázová zatěžovací zkouška lehkou dynamickou deskou (kopie)“

  - Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

  - Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

  - Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

  - Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

  - Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Změnové listy

Příloha č. 3 - Časový harmonogram průběhu prací

Příloha č. 4 – Protokol o zkoušce – rázová zatěžovací zkouška lehkou dynamickou deskou (kopie)

Oddělitelnou přílohou Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 5 – Projektová dokumentace k dílu (změna)

V Praze dne	18. 7. 2017					V Příkazech dne 3. 7. 2017

| Objednatel |  | Zhotovitel |
| --- | --- | --- |
| RNDr. František Pelc |  | Ing. Libor Tandler |
| ředitel AOPK ČR |  | jednatel |

# Text boxes

Kaplanova 1931/1

148 00 Praha 11 – Chodov

tel: 283 069 242

fax: 283 069 241

ID DS: dkkdkdj
aopkcr@nature.cz