|  |
| --- |
| Projekt: **Podpora přirozeného vývoje koryta vodního toku v NPR Ramena řeky Moravy**  **SOUHRNNÝ ROZPOČET** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stavební objekt** | **Cena bez DPH** | **DPH 21%** | **Cena s DPH** | **Změna SML/DOD** |
| SO-01 Demolice st. lesní cesty | 285 648,94 | 59 986,28 | 345 635,22 | 0 |
| SO-02 Demolice propustku | 192 394,78 | 40 402,90 | 232 797,68 | 0 |
| SO-03 Novostavba lesní cesty | 1 371 897,57 | 288 098,49 | 1 659 996,06 | 266 966,00 |
| SO-04 Brody | 419 342,30 | 88 061,88 | 507 404,18 | 30 215,49 |
| SO-05 Opevnění břehu smuhy | 105 990,72 | 22 258,05 | 128 248,77 | 0 |
| Vedlejší rozpočtové náklady | 64 160,00 | 13 473,60 | 77 633,60 | 5 033,60 |
| **Celkem** | **2 439 434,31** | **512 281,20** | **2 951 715,51** | **302 215,09** |