- Město Aš

Sídlo: 			Kamenná 52, 352 01 Aš

IČ:                 		00253901

DIČ                    	CZ00253901

Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupené:		Vítězslav Kokoř, starostou města

(dále jen „Objednatel“)

a

2.	                      Ing.arch.Václav Zůna

sídlo: 			Nemocniční 49, 352 01 Aš

IČ:                    		72202327

DIČ: 			CZ 7412021804

bankovní spojení:          xxxxxxxx

číslo účtu:                      xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupen:       		Ing.arch. Václav Zůna

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce, roku a za podmínek dále uvedených, tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 477/2024/OSM

na akci „Projektová dokumentace pro stavební úpravy bytového domu Na Vrchu 729, Aš“

(dále jen „Dodatek č.1“)

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Zhotovitel je vítězem poptávkového řízení na veřejnou zakázku „Projektová dokumentace pro stavební úpravy bytového domu N Vrchu 729, Aš“ zahájeného dne 25.4.2024. Výběr vítěze veřejné zakázky byl potvrzen rozhodnutím RM dne 3.6.2024, č. usnesení 360/24.

.

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 10.6.2024 Smlouvu na „Projektová dokumentace pro stavební úpravy bytového domu N Vrchu 729, Aš“. Tato smlouva má číslo 477/2024/OSM.

## DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

  - Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě je úprava termínu dodání předmětu plnění dle čl. IV, odst. 4.1 smlouvy

  - Zhotovitel předá Objednateli předmět plnění v termínu:

## c)    zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a soupis prací dodávek a služeb (výkaz výměr) do 28.2.2025

d)    stavební povolení v právní moci do 28.2.2025

## II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Ostatní ustanovení SOD č. 477/2024/OSM jsou nedotčena a tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

  - Smluvní strana, která je na základě tohoto dodatku ve vztahu s Městem Aš, bere vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1 a související smluvní dokumenty, budou uveřejněny v registru smluv v případě, že nespadají pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv, přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Město Aš. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Dodatku v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Dodatku, případně další údaje, které stanoví příslušná právní úprava.

  - Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

  - V souladu s  § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Město Aš potvrzuje, že byly splněny podmínky pro uzavření tohoto Dodatku č.1 SOD č. 477/2024/OSM. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 735/24 ze dne 16.12.2024.

  - Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevyhovujících podmínek, což stvrzují svým podpisem.

…………………………………………….				…………………………..

Za objednatele:                                                             		  Za zhotovitele:

Vítězslav Kokoř						Ing. arch. Václav Zůna

Starosta města Aš