|  |
| --- |
|  |
|  | **Městský úřad Kroměříž** | tel. +420 573 321 111 |
|  | Velké náměstí 115 | fax +420 573 331 481 |
|  | 767 01 Kroměříž | www.mesto-kromeriz.cz |
|  |  |
|  |  | **TP kvarcit s.r.o.** |
|  |  | Malý Val 1552/9 |
| **Odbor investic** | 76701 | Kroměříž |
|  | IČ: | 17948223 |
|  | DIČ: |  |
|  |
| Váš dopis značky | / | ze dne | vyřizuje | / | linka | V Kroměříži |
|  | / | 0.0.0000 | xxx. | / |  | 11.11.2024 |
|  |
| **OBJEDNÁVKA č.** | **OBJ/2024/1960/INV** |
|  |
| **Objednatel:** | **Město Kroměříž** |  |
|  | Velké nám. 115/1 |  |
|  | 76701 Kroměříž |  |
|  | IČ: | 00287351 |  |
|  | DIČ: | CZ00287351 |  |
|  |
|  |
| Na základě cenové nabídky ze dne 08. 10. 2024 u vás objednáváme služby spočívající v provedení stavebních a přidružených činností na akci "MĚSTO KROMĚŘÍŽ - CHODNÍK KE SPORTCENTRU"Rozsah činností: dle cenové nabídky ze dne 08. 10. 2024Termín realizace : 30 kalendářních dní po převzetí staveništěTermín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění): na písemnou výzvu objednatele (předpokládaný termín doručení 11/2024, po akceptaci objednávky) K protokolárnímu převzetí a předání staveniště dojde na základě výzvy k převzetí staveniště ze strany objednatele, a to nejpozději do 5 dnů od doručení této výzvy objednatele zhotoviteli k předání a převzetí staveniště (za písemnou výzvu se považuje výzva zaslaná e-mailem na adresu dodavatele (xxx). Tato výzva bude dodavatelem písemně objednateli potvrzena, a to nejpozději následující pracovní den po doručení výzvy dodavateli. Dodavatel potvrdí výzvu e-mailem na adresu: xxx.Cena: 158.784,11 Kč vč. DPH ( 131.226,54 Kč bez DPH)Fakturace proběhne jednorázově po protokolárním převzetí stavebních prací/dodávky/dodání služby.Splatnost faktury 21 dnů od protokolárního převzetí stavebních prací/dodávky/dodání služby.Poskytnuté podklady:- projektová dokumentace pro provedení stavby, zpracovaná společností DS projekt, s.r.o., Těšánky 22, 768 02 Zdounky, IČO: 06784828, datace VII/2022.- ROZHODNUTÍ společné povolení xxx ze dne 5. dubna 2023Příloha: č. 1 cenová nabídka ze dne 08. 10. 2024 č. 2 přidružené činnostiAkceptace objednávky: |
|  |
| Xxx 18. 12. 2024 |
|  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |