Smlouva o dílo

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, mezi stranami

| Objednatel | Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| Sídlo | Loučka 128, 763 25 Újezd u Valašských Klobouk |
| Osoby oprávněné jednat (zástupci) |  |
| ve věcech smluvních | Ing. Helena Nováková, ředitelka |
| ve věcech technických | Ing. Alena Malotová – ekonomka a vedoucí technického úseku |
| IČO | 70850895 |
| DIČ | není plátce DPH |
| Bankovní ústav | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu | 27-771680227/0100 |
| E-mail | ekonomka@dsloucka.cz |
| ID DS | 8y9u567 |

(dále jen objednatel)

| Zhotovitel | INSTOP, spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo | Obchodní 16, 763 21 Slavičín |
| Statutární orgán | Jaromír Diatel, Ing. Jakub Diatel - jednatelé |
| Zapsán v obchodním rejstříku | Jaromír Diatel, Ing. Jakub Diatel u KS v Brně, oddíl C vložka 8837 |
| Osoby oprávněné jednat (zástupci) |  |
| ve věcech smluvních | Jaromír Diatel, Ing. Jakub Diatel |
| ve věcech technických Hlavní stavbyvedoucí zhotovitele | Jaromír Diatel, Ing. Jakub Diatel René Slánský – vedoucí stř.03 |
| IČO | 46994955 |
| DIČ | CZ46994955 |
| Číslo účtu | 752000724/0600 |
| E-mail | info@instop.eu |

(dále jen zhotovitel)

t a k t o

Článek I

Předmět smlouvy, specifikace Díla

- Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí následující dílo na stavbě obecně označené jako: „Domov pro seniory Loučka, p.o. – montáž požárních ucpávek a zapravení prostupů“.

Takto označené dílo obsahuje práce, dodávky a činnosti, které jsou podrobněji specifikovány a budou provedeny podle cenové nabídky Zhotovitele, která je k této smlouvě přiložena jako příloha č. 1 (dále také jako „Cenová nabídka“);

(takto specifikované dílo dále jako „Dílo“).

- Zhotovitel se dále zavazuje zhotovené Dílo předat Objednateli. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou pro provedení Díla, dokončené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu Díla.

Článek II

Doba plnění, místo plnění

- Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště nejpozději v termínu: 12.12.2024

- Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujícím termínu/následujících termínech:

Dílo bude provedeno do: 16.12.2024

- Místem provádění Díla je: DS Loučka.

Článek III

Cena díla

- Smluvní strany se dohodly na následující ceně za Dílo:

Celková cena za všechny části Díla činí:

94.300,- Kč bez DPH

11.316,- Kč 12% DPH

105.616,- Kč celkem včetně DPH (dále jako „Cena díla“)

- Sjednaná Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s provedením Díla, jakož i veškerý kalkulovaný zisk Zhotovitele.

Článek IV

Platební podmínky

- Cena díla bude Zhotoviteli Objednatelem uhrazena po předání a převzetí díla, na základě faktury vystavené Zhotovitelem za skutečně provedené práce, v návaznosti na odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek (dále jen „SPPD“).

- Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktury vystavené Zhotovitelem bude 30 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění; strany souhlasí s elektronickým zasíláním faktur; faktury budou zasílány na následující emailovou adresu Objednatele: ekonomka@dsloucka.cz.

Článek V

Podmínky provádění Díla

- Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí, Dílo provést řádně a včas.

- Zhotovitel je povinen udržovat čistotu a pořádek na místě provádění Díla.

- Zhotovitel si zajistí na své náklady pro realizaci Díla potřebné nářadí, techniku a materiál, včetně jejich dopravy na místo realizace Díla, nedohodnou-li se strany jinak.

- Zhotovitel se zavazuje, že veškerá dodaná zařízení, výrobky a materiály budou nové a dosud nepoužité, pokud se s Objednatelem nedohodne jinak.

- Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla a veškeré své činnosti související s realizací Díla nakládat s odpady v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména zákonem o odpadech). Náklady a poplatky s tím spojené (vč. dopravy na místo uskladnění či likvidace či následnému využití odpadů) jdou k tíži Zhotovitele.

- Zhotovitel provede jako součást dodávky Díla veškeré zkoušky, jejichž provedení předpokládá nebo ukládá obecně závazný předpis nebo obecně závazná technická norma. Zkoušky budou provedeny v rozsahu a za podmínek vyplývajících z uvedených předpisů a norem, případně způsobem obvyklým, za účelem osvědčení řádného provedení a dosažení technických parametrů příslušného zařízení.

- Objednatel odpovídá za to, že jsou pravomocně vydána veškerá správní povolení nezbytná k provádění Díla (zejm. stavební povolení).

- Objednatel bere na vědomí, že řádnost a včasnost provedení Díla je podmíněna jeho řádným a včasným poskytování součinnosti Zhotoviteli. Objednatel se zavazuje na své náklady poskytovat Zhotoviteli zejména následující součinnost:

- zajistit v místě realizace Díla dostatečnou (zejm. kapacitně) funkční přípojku vody, elektrické energie 
(220 V, 380 V) a případných dalších energií a médií potřebných pro realizaci Díla, a umožnit jejich užívání (resp. spotřebu) Zhotoviteli s tím, že náklady na spotřebu energií a médií jdou k tíži Objednatele;

- vyzve-li k tomu Zhotovitel Objednatele, je Objednatel povinen (a to i opakovaně) se dostavit k provedení kontroly (a tuto kontrolu provést) těch částí Díla, které budou (či mohou být) dalším postupem provádění Díla zakryty;

- zajistit, aby v realizaci Díla nebylo Zhotoviteli (či jeho případným subdodavatelům) ze strany třetích osob bráněno a/nebo znemožněno a/nebo ztíženo;

- zajistit stavební připravenost potřebnou pro včasné provedení Díla;

- další součinnost nutnou i vhodnou pro provedení Díla, zejména tu, k níž bude Zhotovitelem vyzván.

Článek VI

Předání Díla, vlastnické právo

- K předání Díla dojde v místě realizace Díla, nedohodnou-li se strany jinak, a to za účasti obou smluvních stran. Objednatel se zavazuje se na místo předání Díla na výzvu Zhotovitele dostavit a dokončené Dílo převzít. Objednatel je povinen Dílo převzít i tehdy, vykazuje-li pouze drobné vady a/nebo nedodělky; za drobné vady a nedodělky se považují takové vady a nedodělky Díla, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání podstatně užití předmětu Díla ani užívání podstatným způsobem neomezují.

- Odmítne-li Objednatel Dílo převzít nebo předání (a převzetí) Díla jinak zmaří, bude Dílo považováno za předané okamžikem oznámení o dokončení Díla ze strany Zhotovitele Objednateli.

- Nejpozději ke dni předání Díla je Zhotovitel povinen připravit a předat Objednateli následující předávací dokumentaci:

- protokoly a certifikáty o provedení všech zkoušek předpokládaných touto smlouvou včetně dokladů o výsledcích (měření) těchto zkoušek,

- stavební deník,

- doklady o likvidaci odpadů z činnosti Zhotovitele podle této smlouvy,

- dodavatelskou dokumentaci, tj. návody, manuály,

- certifikáty, revize, záruční listy, atesty, prohlášení o shodě, apod.).

- Převezme-li Objednatel Dílo s vadami a nedodělky zavazuje se Zhotovitel tyto drobné vady a nedodělky odstranit v termínu sjednaném mezi stranami, a nebude-li termín sjednán, potom ve lhůtě 20 dní od předání Díla (tato lhůta se netýká vad, jejichž odstranění není ve stanovené lhůtě objektivně technologicky možné).

- Nebezpečí škody na věci (Díle) nebo její zničení přechází na Objednatele okamžikem předání Díla Objednateli, resp. okamžikem, kdy se Dílo považuje dle této smlouvy za Objednateli předané. Zhotovitel však nenese nebezpečí škody na Díle (jakékoli její části) ani jeho zničení, pokud tak stanoví zákon anebo pokud škoda byla způsobena Objednatelem anebo jakoukoli třetí osobou, vyjma subdodavatelů Zhotovitele. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení jen na té části věci (Díle), kterou sám (vč. svých subdodavatelů) zhotovil či dodal.

Článek VII

Odpovědnost za vady Díla

- Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na Dílo v délce 24 měsíců, není-li dále uvedeno jinak. Na materiál, výrobky, kusové dodávky (zařizovací předměty) a samostatná technická zařízení poskytuje Zhotovitel zkrácenou záruku, a to v délce záruční doby, která je na ně poskytována ze strany jejich výrobců (prodejců), nejméně však 24 měsíců. Záruční lhůty začínají běžet ode dne předání Díla, resp. ode dne, kdy se Dílo považuje dle této smlouvy za předané Objednateli.

- Záruka se poskytuje pouze za podmínky dodržování návodu k použití a údržbě, který bude Objednateli předán při předání Díla. Záruka na technologická zařízení se poskytuje pouze za podmínky, že Objednatel v souladu s předanou dokumentací a/nebo návody k použití a údržbě uzavře s příslušnými autorizovanými servisy smlouvy o zajištění servisu těchto technologických zařízení a odborný servis podle těchto smluv bude řádně a včas provádět.  Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po přechodu nebezpečí škody na věci bez zavinění Zhotovitele, ani za vady vzniklé po uvedeném okamžiku vnější událostí a/nebo třetí osobou a/nebo samotným Objednatelem, ani za vady vzniklé mechanickým poškozením a/nebo v důsledku nesprávného zacházení či užívání (v rozporu s návodem k použití a/nebo obvyklými standardy užívání a údržby). Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení způsobené používáním věcí nebo jejich dílů (tzv. spotřebních materiálů), např. pohyblivé těsnění, těsnění sprchových koutů a van, silikony a další; kratší životnost výrobku nelze v tomto případě považovat za vadu (ale za obvyklou vlastnost) a nelze ji reklamovat. Ujednání příslušných právních předpisů o výlukách ze záruky a z odpovědnosti za vady tímto nejsou jakkoli dotčena.

- Objednateli přísluší z vadného plnění (tj. vad Díla) nároky dle příslušných ustanovení občanského zákoníku, není-li v této smlouvě uvedeno jinak. V případě, že požadavek na odstranění vady Díla (či nedodělku) je neúměrný a/nebo nepřiměřený k povaze anebo projevům reklamované vady, je Zhotovitel oprávněn namísto odstranění vady poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny Díla.

- V případě, že Objednatel v rámci volby práva z vadného plnění zvolí požadavek na odstranění vady Díla, je zhotovitel povinen odstranit vadu v termínu dle dohody stran; nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna v přiměřené lhůtě odpovídající složitosti a povaze vady, nejpozději však do 15 dnů ode dne uplatnění reklamace, není-li s ohledem na rozsah a charakter vady z objektivních důvodů potřeba lhůta delší.

Článek VIII

Sankční ustanovení

- V případě prodlení Zhotovitele s provedením Díla, ke kterému došlo výlučně z důvodů ležících na straně Zhotovitele, vznikne Objednateli oprávnění požadovat po Zhotoviteli (a tomu odpovídající povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli) smluvní pokutu ve výši 0,05 % Ceny díla (počítáno z částky bez DPH) za každý i započatý den prodlení, maximálně však do výše 5 % Ceny díla (počítáno z částky bez DPH).

- V případě prodlení Objednatele s úhradou Ceny díla či její části je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek IX

Závěrečná ustanovení

    - Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, s vyloučením kolizních norem. Právní vztahy týkající se předmětu této smlouvy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem a souvisejícími příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Veškeré případné spory vyplývající z této smlouvy, včetně sporů ze vztahů se smlouvou souvisejících, jakož i otázky platnosti či neplatnosti smlouvy, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány českými soudy podle českého hmotného i procesního práva.

    - Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat písemnou dohodou smluvních stran formou dodatku této Smlouvy podepsaného oběma smluvními stranami, není-li v této smlouvě pro konkrétní případ výslovně sjednáno jinak.

    - Smlouva je vyhotovena ve dvou rovnocenných vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze stran.

    - Součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka

    - Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, plně rozumí jejímu obsahu a uzavírají ji v dobré víře a jako projev své svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Ve Slavičíně, dne 12.12.2024					V Loučce dne 12.12.2024

ZHOTOVITEL							OBJEDNATEL

________________________					________________________

INSTOP, spol. s r.o.						Domov pro seniory Loučka, přísp.organizace

Jaromír Diatel						Ing. Helena Nováková

jednatel společnosti 						ředitelka