D o d a t e k   č.   2

ke smlouvě o dílo ev. č. SODM-22/2017

Název díla: „Oprava VZT kolektoru JM st. 7/7“

Číslo smlouvy objednatele: SODM-22/2017

Projekt číslo: 509

Číslo smlouvy zhotovitele: 2017/INV/001

#### I.

#### S m l u v n í   s t r a n y

Hlavní město Praha

Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha 1

číslo účtu: 059029-0005157998/6000

zastoupené na základě mandátní smlouvy č. MAN/23/08/003874/2007

ze dne 15. března 2007 společností:

Kolektory Praha, a.s.

se sídlem Pešlova 341, 190 00 Praha 9 – Vysočany

IČO: 26714124

DIČ: CZ26714124

zastoupenou členy představenstva společnosti:

Ing. Petrem Švecem, předsedou představenstva,

Mgr. Bc. Michalem Čoupkem, MBA, MPA, místopředsedou představenstva a

Ing. Lukášem Plachým, členem představenstva

OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7813

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

Jubosa s.r.o.

se sídlem Harmonická 1384/13, 158 00 Praha 5

zastoupená: Karlem Kratochvílem, jednatelem společnosti

IČO: 02045192

DIČ: CZ02045192

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2700467866/2010

OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 214957

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy č. SODM-22/2017 ze dne 2. 5. 2017 (dále jen smlouva).

Články ve smlouvě se mění takto:

III.

D O B A   A   M Í S T O   Z H O T O V E N Í   D Í L A

Článek III. odstavec 3.1. se mění takto:

3.1.	Zhotovitel se zavazuje dílo zhotovit řádně dle sjednaných smluvních termínů takto:

1) zahájení díla: dnem podpisu této smlouvy o dílo,

2) předání a převzetí staveniště: do 10 (deseti) pracovních dnů od podpisu této smlouvy,

3) ukončení díla: do 31. srpna 2017,

4) lhůta pro vyklizení staveniště: do 10 (deseti) pracovních dnů od ukončení díla,

5) počátek běhu záruční lhůty: dnem protokolárního předání a převzetí díla.

XII.

Z Á V Ě R E Č N Á   U S T A N O V E N Í

Článek XII. se doplňuje o odstavec 12.11. tohoto znění:

12.11.	Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel. Dodatek č. 2 nabývá platností a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č. 2, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek č. 2 uzavírají svobodně. Na důkaz připojují své podpisy jednající zástupci smluvních stran.

Ostatní ustavení smlouvy, tímto dodatkem č. 2 nedotčené, zůstávají nadále v platnosti a smluvní strany jsou jimi vázány.

Praha dne:							Praha dne:

……………………………..					……………………………..

Jubosa s.r.o.							Hlavní město Praha

Karel Kratochvíl						v zastoupení

jednatel společnosti						Kolektory Praha, a.s.

Ing. Petr Švec

předseda představenstva

……………………………..

Hlavní město Praha

v zastoupení

Kolektory Praha, a.s.

Ing. Lukáš Plachý

člen představenstva