Smlouva o dílo

k č.j. objednatele:

uzavřená mezi

OBJEDNATEL:

Regionální muzeum v Náchodě

krajská příspěvková organizace

Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod

IČO:  00084930

DIČ:  není plátcem daně dle zák. č.588/92 Sb.

Bankovní spojení: Komerční banka v Náchodě

Číslo účtu:  2033-551/0100

Statutární zástupce: Mgr. Petr Landr, ředitel

Vedoucí archeologického výzkumu: Mgr. Jan Košťál (kostal@muzeumnachod.cz)

ZHOTOVITEL:

Prospecto v.o.s.

Kolátorova 1466/14, Břevnov 169 00 Praha 6

IČO: 26514338

DIČ: CZ26514338

Zástupce pro jednání: Denis Klein (603 152 218, klein@prospecto.cz)

I.

Předmětem smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele terénní archeologický dohled jako součást záchranného archeologického výzkumu v souvislosti se stavbou „Novostavba smuteční síně Broumov“ na pozemkové parcele č. 616, p.č. 312/1, p.č. 310/9 a p.č. 322/1  na území s archeologickými nálezy v k. ú. Broumov (okres Náchod) za podmínek dále v této dohodě specifikovaných“.

II.

### Způsob realizace díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré práce, které jsou předmětem smlouvy dle článku I., provede svými pracovníky, případně subdodavateli, a to podle pokynů Mgr. Jana Košťála a jím pověřených pracovníků.

2. Objednatel bude vést po celou dobu plnění předmětu díla podle této smlouvy stavební  deník, ve kterém bude průběžně uváděno zejména:

- seznam pracovníků, kteří se daný den účastnili prováděných prací, rozsah jimi odpracované doby,

- počasí

- postup prací

Stavební deník bude po celou dobu provádění prací dostupný u vedoucího technika a budou do něj zapisovány veškeré rozhodné skutečnosti pro jejich provádění, jako stanoviska stavebníka a pokyny ke koordinaci s pracemi stavby.

3. Zhotovitel se zavazuje koordinovat postup prováděných terénních prací s generálním dodavatelem stavby.

4. Zhotovitel je povinen dodržovat platné normy i obecně závazné legislativní normy a předpisy pro provádění terénních prací a zodpovídá za dodržování zásad bezpečnosti práce v prostoru plnění předmětu smlouvy všemi svými zaměstnanci i ostatními pracovníky, kteří se s jeho vědomím zdržují v daném prostoru.

III.

Doba plnění

Strany se dohodly, že zhotovitel je povinen provést práce dle čl. I. v těchto termínech:

# Terénní práce

zahájení prací:		2. 5. 2017

ukončení prací:	dle postupu skrývkových prací stavby

Pokud nastanou nepříznivé klimatické podmínky, které zabrání v provádění terénních výkopových prací, má zhotovitel právo práce přerušit na dobu nezbytně nutnou. Oznámení o přerušení prací je zhotovitel povinen bezprostředně oznámit zmocněnci objednatele pro věcná jednání.

IV.

Cena a platební podmínky

1. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy nepřekročí částku 20 500,- Kč bez DPH.

2. Fakturace bude provedena po dokončení terénních prací podle výpočtu na základě přehledu skutečně odpracovaných hodin a hodinových sazeb dle rozpočtu, který je přílohou č.1 této smlouvy a DPH dle platných předpisů. Přehled bude předložen Objednateli do 5 pracovních dní od ukončení prací. Faktura bude vystavena po odsouhlasení přehledu, ale nejpozději do 8 pracovních dnů od konce prací.

3. Platebním dokladem je faktura s veškerými zákonem stanovenými náležitostmi. Termín splatnosti je 15 dní ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí obecně závaznými předpisy České republiky a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

2. Obě strany se zavazují, že v průběhu platnosti smlouvy budou spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění.

3. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

4. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

V Náchodě dne 2. 5. 2017			       		 V Praze dne 2. 5. 2017

za objednatele	               			         za zhotovitele

………………………………………..		………………………………………..

Mgr. Petr Landr						Denis Klein

ředitel RM Náchod 					jednatel Prospecto v.o.s.

| A. Terén |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profese | Osob | Dny | Hodiny | Sazba | Celkem |
| Vedoucí technik | 1 | 5 | 70 | 270,0 Kč | 18 900,0 Kč |
| Geodet | 1 | 1 | 4 | 380,0 Kč | 1 520,0 Kč |
| Celkem |  |  |  |  | 20 420,0 Kč |
| Celkem včetně DPH |  |  |  |  | 24 708,2 Kč |