**Smlouva o dílo**

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

**Technické služby města Pelhřimova**, příspěvková organizace se sídlem Myslotínská ulice 1740, 393 01 Pelhřimov, IČO: 49056689 zastoupené paní Ing. Evou Hamrlovou (dále jen „Technické služby“)

a

**FOVY s.r.o.** se sídlem 5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 02268248, DIČ:02268248, zastoupené paní Annou Šimonovou, jednatelkou (dále jen „ FOVY“)

**uzavírají smlouvu o provedení úklidových prací**

1. FOVY se zavazuje, že v době od **1. března 2025 do 31. prosince 2025** provede tyto práce: Úklidové práce **v** **oblasti Městské sady** - ul. Humpolecká, Sadová, Zahradní, K Tenisu, Na Obci v celkovém rozsahu 760,50 hodin (140,--Kč /hod.) Úklidové práce budou zahrnovat sečení travnatých ploch min. 3x ročně (v závislosti na klimatických podmínkách daného roku), sběr listí, zametání a sběr odpadků, kompletní úklid sběrných hnízd v dané lokalitě v průběhu celého roku. Rámcové řízení a kontrolu provedených prací zajistí vedoucí údržby veř. zeleně.

Úklidové práce budou provádět klienti FOVY pod vedením terapeutů.

1. Za řádně provedenou práci, odpovídajícím sjednaným podmínkám, vyplatí Technické služby FOVY celkovou částku **106.470,-Kč** bez DPH (slovy stošesttisícčtyřistasedmdesátkorun) na základě vystavených faktur. Částka bude rozložena do 2 fakturačních plateb. První ve výši **53.235,- Kč** + DPH 21 %

(slovy padesáttřitisícdvěstětřicetpětkorun) bude zaplacena k  31.5.2025, druhá ve výši **53.235,-Kč** + DPH 21 % (slovy padesáttřitisícdvěstětřicetpětkorun) bude proplacena po skončení a odevzdání prací.

1. Základní prostředky pro výkon prací (hrábě, koště, lopaty, pytle na odpadky, křovinořez atd.) zajistí FOVY. Technické služby na základě Smlouvy o výpůjčce vypůjčí FOVY sekačku k výše uvedeným účelům.
2. Odvoz odpadového materiálu Technické služby zajistí přistavením kontejneru na místo, které si předem po telefonické domluvě určí pracovník FOVY s vedoucím údržby veř. zeleně.
3. Zástupci FOVY zajistí dodržování podmínek sjednaných ve Smlouvě a dodrží předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Škody způsobené třetím osobám shora uvedenými pracemi si hradí v plné výši FOVY.
4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají při plném vědomí jejího obsahu a nikoli v tísni a že pokud se odchýlily od dispozitivních ustanovení občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, bylo to na základě svobodně projevené vůle obou stran, nikoli v neprospěch objednatele a nikoli k zhoršení jeho postavení, ale naopak za účelem dosažení vyváženosti práv a povinnosti obou stran a zejména za účelem dosažení oboustranně přijatelné výše ceny díla při zachování požadovaného rozsahu díla.
5. V případě řádného plnění Smlouvy oběma zúčastněnými stranami bude možné uzavřít tuto Smlouvu také v dalším kalendářním roce.
6. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno převzal FOVY a druhé Technické služby.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemné dohodě. Správnost této smlouvy potvrzují svými podpisy.
8. Smluvní strany stvrzují, že plnění z této smlouvy je plněním ve vztahu k veřejnoprávní korporaci a veřejným prostředkům, a tudíž že skutečnosti a údaje uvedené ve smlouvě nejsou obchodním tajemstvím. Smluvní strany podpisem této smlouvy dávají souhlas ke zveřejnění osobních údajů ve smlouvě obsažených pro účely uveřejnění smlouvy a metadat smlouvy v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). V Registru smluv bude zveřejněna tato Smlouva o dílo a následně všechny případné dodatky smlouvy. Zveřejnění provedou Technické služby. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího uveřejnění v Registru smluv.

V Pelhřimově dne

…………………………………… …… ……………………

Ing. Eva Hamrlová Anna Šimonová

ředitelka jednatelka Technické služby města Pelhřimova, p.o. FOVY s.r.o.