Příloha č. 1 k objednávce: O190/2025/0002/OKT

Rozpis stěhování

Stěhování je rozděleno na tři části, které provedeme ve dvou etapách:

1. Rubešova - Náměstí míru 20 - etapa 1 - 26.2.2025

2. Náměstí míru 14 - Náměstí míru 20 - etapa 2 - 25.2.2025

3. Náměstí míru 20 - Náměstí míru 20 etapa 2 - 25.2.2025

Závoz obalového materiálu pro obě etapy: 18.2.2024

| 18.02.2025 Závoz obalového materiálu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | dodávkové vozy |  |  |  |  | Kč bez DPH |
| 2 | pracovník |  |  |  |  | Kč bez DPH |
| 25.02.2025 Stěhování Náměstí míru 14 - Náměstí míru 20 + Náměstí míru 20 - Náměstí míru 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Stěhovací vozy |  |  |  |  | Kč bez DPH |
| 6 | pracovník |  |  |  |  | Kč bez DPH |
| 26.02.2025 Stěhování Rubešova - Náměstí míru 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Stěhovací vozy |  |  |  |  | Kč bez DPH |
| 5 | pracovník |  |  |  |  | Kč bez DPH |
| obalový materiál Náměstí míru 14 - Náměstí míru 20 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | krabice standard |  |  |  |  | Kč bez DPH |
| 15 | krabice PC |  |  |  |  | Kč bez DPH |
| 1 | páska lepící |  |  |  |  | Kč bez DPH |
| 100 | bublinková fólie |  |  |  |  | Kč bez DPH |
| 5 | prokládací papír |  |  |  |  | Kč bez DPH |
| 2 | smršťovací fólie |  |  |  |  | Kč bez DPH |
| obalový materiál Náměstí míru 20 - Náměstí míru 20 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | krabice standard |  |  |  |  | Kč bez DPH |
| 10 | krabice PC |  |  |  |  | Kč bez DPH |
| 5 | páska lepící |  |  |  |  | Kč bez DPH |
| 100 | bublinková fólie |  |  |  |  | Kč bez DPH |
| 5 | prokládací papír |  |  |  |  | Kč bez DPH |
| 5 | smršťovací fólie |  |  |  |  | Kč bez DPH |
| obalový materiál Rubešova - Náměstí míru 20 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | krabice standard |  |  |  |  | Kč bez DPH |
| 10 | krabice PC |  |  |  |  | Kč bez DPH |
| 6 | páska lepící |  |  |  |  | Kč bez DPH |
| 150 | bublinková fólie |  |  |  |  | Kč bez DPH |
| 5 | prokládací papír |  |  |  |  | Kč bez DPH |
| 5 | smršťovací fólie |  |  |  |  | Kč bez DPH |
| 10 | papírový přířez |  |  |  |  | Kč bez DPH |