SMLOUVA O DÍLO

uzavřena v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění

evidenční číslo: .......................................

- Smluvní strany:

  - Objednatel:

Název:	Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Sídlo:	Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov

Zastoupena:	MUDr. Jiří Vyhnal, ředitel

IČ:	00226912

DIČ:	CZ00226912

Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1230.

dále jen „objednatel“

  - Zhotovitel:

Obchodní firma:	Seyfor, a. s.

Sídlo:	Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno

Zastoupena:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ve věcech obchodních: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ve věcech technických:		        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ:	01572377

DIČ:	CZ01572377

Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7072

dále jen „zhotovitel“

Článek I. Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad zrealizovat pro objednatele dílo, jehož předmětem je zajištění komplexního měření a analýzy pokrytí WiFi signálem všech budov Nemocnice Kyjov. Výsledkem bude návrh technického řešení a podkladů produkční WiFi sítě, ve sjednaném rozsahu díla dle specifikace uvedené v příloze této smlouvy, která je nedílnou součástí smlouvy, dále jen „dílo“ a objednatel se zavazuje dílo 
od zhotovitele převzít a zaplatit mu za ně sjednanou cenu.

Článek II. Cena a platební podmínky

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné a včasné provedení díla cenu ve výši a lhůtách splatnosti dohodnutých touto smlouvou.

- Celková cena plnění je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a to na základě cenové nabídky obsažené v příslušné nabídce zhotovitele.

- Celková cena plnění činí 233 220 Kč bez DPH, 21% DPH ve výši 48 976,20 Kč, celkem 282 196,20 Kč vč. DPH

- Celková cena plnění bez DPH je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje úhradu za veškeré plnění dle této smlouvy.

- K ceně plnění, uvedené v tomto článku bude zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.

- Objednatel se zavazuje uhradit cenu plnění na základě faktury – daňového dokladu. Cena plnění bude uhrazena do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.

- Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené právními předpisy, zejména musí splňovat ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí na ní být uvedena sjednaná cena plnění a datum splatnosti v souladu se smlouvou, jinak je Objednatel oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli k přepracování či doplnění. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury Objednateli.

- V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel zapsán v registru plátců daně z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, má Objednatel právo uhradit za zhotovitele DPH z tohoto zdanitelného plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel zhotovitele správcem daně, postupem v souladu s § 109a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- Pokud Objednatel uhradí částku ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zbývající částku sjednané ceny (relevantní část bez DPH) Zhotoviteli, považuje se jeho závazek uhradit sjednanou cenu za splněný. Dnem úhrady se rozumí den připsání poslední příslušné částky na účet zhotovitele.

Článek III. Doba a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. do 8 týdnů od účinnosti této smlouvy (tj. dnem uveřejnění v Registru smluv).

- Předání je považováno za provedené dnem podpisu Předávacího protokolu.

- Předáním a převzetím díla se rozumí řádně provedené plnění ve sjednaném rozsahu a jeho úspěšné protokolární předání a převzetí. V předávacím řízení zhotovitel předá veškeré doklady vztahující se k dílu. Úspěšným protokolárním předáním a převzetím díla se rozumí předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

- Místem plnění je sídlo objednatele: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247/22, 
697 01 Kyjov.

Článek IV. Sankční ujednání

- Při prodlení zhotovitele s předáním díla podle článku III. smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny plnění (včetně DPH), a to za každý kalendářní den prodlení. Zhotovitel je povinen vyúčtovanou smluvní pokutu uhradit. Prodlení zhotovitele s předáním díla o více než 30 kalendářních dnů, je považováno za podstatné porušení smlouvy.

- Ujednáním o smluvní pokutě ani zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčeno právo objednatele na náhradu škody zaviněné porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou.

- V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla může zhotovitel vyúčtovat objednateli zákonný úrok z prodlení stanovený platnými právními předpisy.

- Smluvní pokuta anebo zákonný úrok z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení výzvy strany oprávněné straně povinné.

Článek V. Odpovědnost za vady díla

- Zhotovitel je odpovědný za vady provedeného díla, které je předmětem smlouvy, po dobu 1 měsíce  plynoucího ode dne úspěšného protokolárního předání a převzetí díla, provedené způsobem stanoveným v čl. III. odst. 2 této smlouvy.

- Podmínky odpovědnosti za provedení díla

Objednatel je povinen předat zhotoviteli písemně nebo datovou schránkou nebo e-mailem reklamaci zjištěných závad, které jsou předmětem záruky, ihned po jejich zjištění, a to na adresu:........................., ........................., PSČ ........................., tel: xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx

3. Zhotovitel garantuje, že předmět smlouvy ve sjednaném rozsahu odpovídá zejména platným technickým normám.

Článek VI. Ochrana informací, údajů a dat

- Smluvní strany konstatují, že označily při jednání o uzavření smlouvy všechny informace týkající se činnosti, postupu, strategických plánů a záměrů, know-how, účetních a daňových skutečností smluvních stran jako důvěrné. Na tyto důvěrné informace se vztahuje ochrana podle § 1730 občanského zákoníku.

- Povinnost mlčenlivosti o důvěrných informacích a ochrana důvěrných informací se vztahuje na zhotovitele i na všechny třetí osoby, které některá ze smluvních stran přizve s předchozím písemným souhlasem strany druhé, byť i k parciálnímu jednání, nebo které se vzájemně se sdělovanými skutečnostmi jinak seznámí.

- Zhotovitel je oprávněn sdělit důvěrné informace třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele s tím, že tento souhlas je vázán na povinnost zhotovitele zavázat tuto třetí osobu, aby nakládala s těmito informacemi jako s důvěrnými a na souhlas této třetí osoby, že závazek přijímá, a to alespoň v rozsahu stanoveném smlouvou; tím nejsou dotčeny povinnosti smluvních stran stanovené právními předpisy pro nakládání s informacemi označenými těmito předpisy za důvěrné.

- Důvěrnými informacemi nejsou nebo přestávají být:

a)	informace, které byly v době, kdy byly smluvní straně poskytnuty, veřejně známé,

b)	informace, které se stanou veřejně známými poté, co byly smluvní straně poskytnuty, s výjimkou případů, kdy se tyto informace stanou veřejně známými v důsledku porušení závazků smluvní strany podle této dohody,

c)	informace, které byly smluvní straně prokazatelně známé před jejich poskytnutím,

d)	informace, které je smluvní strana povinna sdělit oprávněným osobám na základě platných právních předpisů.

- Smluvní strany se zavazují uchovat v tajnosti veškeré skutečnosti, informace a údaje týkající se druhé smluvní strany, předmětu plnění této smlouvy nebo s předmětem plnění související. Veškeré takové skutečnosti jsou považovány za zákonem chráněné obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku, pokud z platných právních norem ČR, zejména zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, nevyplývá jinak.

- Zhotovitel se dále zavazuje učinit taková opatření, aby osoby, které se podílejí na realizaci jeho závazků ze smlouvy, zachovávaly mlčenlivost o veškerých skutečnostech, údajích a datech (osobních či jiných), o nichž se dozvěděly při výkonu své práce, včetně těch, které objednatel eviduje pomocí výpočetní techniky, či jinak. Za porušení tohoto závazku se považuje i využití těchto skutečností, údajů a dat, jakož i dalších vědomostí pro vlastní prospěch zhotovitele, prospěch třetí osoby nebo pro jiné důvody.

- Ohledně zpracování osobních údajů, ke kterým může v souvislosti s předmětem této smlouvy dojít, se smluvní strany zavazují vystupovat tak, aby byly v co nejširší míře dodržovány povinnosti stanovené Nařízením EU 2016/679 (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Tento způsob vystupování spočívá zejména v dodržování povinnosti mlčenlivosti v souvislosti se zpracovanými osobními údaji, dále uplatňování zásad stanovených čl. 5, čl. 24 GDPR a následujících při zpracování osobních údajů a v neposlední řadě také povinnost přiměřeně reagovat na uplatněná práva subjektů údajů dle čl. 12 GDPR a násl. S ohledem na dodržování těchto povinností, jakož i za účelem splnění povinností při kontrole dle zvláštních právních předpisů, si jsou smluvní strany povinny poskytnout veškerou nutnou součinnost. Výše uvedený výčet povinností je výčtem demonstrativním.

- Závazky smluvních stran uvedené v tomto článku trvají i po skončení smluvního vztahu.

Článek VII. Vyšší moc

1. 	Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání při plnění závazků vyplývající z této smlouvy. Takové události mohou být válka, revoluce, požáry, záplavy, epidemie, karanténní omezení, embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví, pokud bezprostředně ohrozí provádění (zhotovení) díla. Pokud tyto události nastanou v zemích, které nejsou zeměmi původu díla, nebo se nestanou v zemi provádění díla, nemohou dílo ovlivnit a Zhotovitel musí plnit své povinnosti. Za okolnosti vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany Zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky apod. Vyšší moc není selhání Poddodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených. Smluvní strana, které se dovolává okolnosti vyšší moci, neodpovídá během této okolnosti za plnění svých závazků podle smlouvy. Smluvní termíny se vlivem okolnosti vyšší moci prodlužují o dobu působení vyšší moci včetně přiměřené doby pro konsolidaci a restituci poměrů poté, co okolnosti vyšší moci pominou. Trvá-li vyšší moc déle než šest (6) měsíců, projednají smluvní strany další postup, pokud jde o plnění práv a závazků z této smlouvy.

2. 	O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do pěti (5) dnů od vzniku, druhou smluvní stranu písemně nebo e-mailem a následně potvrdí doporučeným dopisem. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.

Článek VIII. Závěrečná ustanovení.

  - Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, přičemž jeho hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku; na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení.

  - Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.

  - Smluvní strany se v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným soudem je Městský soud v Brně.

  - Přesahuje-li cena plnění uvedená v této smlouvě částku 50.000,- Kč bez DPH, je objednatel jako příspěvková organizace územního samosprávného celku povinen tuto smlouvu uveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi smluvními stranami touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy, a to v rozsahu požadovaném uvedeným zákonem s výjimkou údajů, které se v registru smluv neuveřejňují a které jsou smluvními stranami označeny jako obchodní tajemství. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy.

  - Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

  - Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Může být měněna, doplňována nebo upřesňována pouze písemnými dodatky ke smlouvě. Pokud se některé z ustanovení stane neplatným, ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

  - Odstoupit od smlouvy lze v případě, kdy došlo k podstatnému porušení smluvní povinnosti jednou ze smluvních stran. Odstoupení od smlouvy bude předcházet písemné vyrozumění se specifikací nesplněných závazků druhou smluvní stranou s upozorněním na možnost odstoupení. Neodstraní-li druhá smluvní strana v určeném termínu vadu v plnění nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak, bude smlouva ukončena ke dni doručení oznámení o odstoupení od smlouvy příslušné smluvní straně. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemnou formou.

  - Ostatní práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

  - Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření této smlouvy užijí výhradně písemnou formu a že nechtějí být vázány, nebude-li tato forma dodržena. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. To neplatí v případě, je-li tato smlouva podepsána elektronickými podpisy v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě má každá smluvní strana k dispozici elektronický originál.

  - Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1. Technická a cenová specifikace.

Datum:	Datum:

Za objednatele:	Za zhotovitele:

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

…………..……….…………………………		………………………………..……………

MUDr. Jiří Vyhnal, ředitel

Příloha č. 1 Technická a cenová specifikace