**s M L o u va o  D Í L O**

**uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na provedení smlouvy o dílo pod názvem „**

**VZ0206025: Analýza implementace projektů transakčního portálu a eHealth pro ON Příbram “**

č. smlouvy Objednatele: 403/2024/ZŘEP č. smlouvy Zhotovitele:

**Smluvní strany**

**Oblastní nemocnice Příbram, a.s.,**

**se sídlem** Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8883

Zastoupená: předsedou představenstva MUDr. Stanislavem Holobradou, a místopředsedou představenstva Petrem Haladou

IČO: 27085031

DIČ: CZ27085031 plátce DPH

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx

Č. účtu: xxxxxxxxxxx

dále jen **„Objednatel“**

a

**Power Systems s.r.o.**

**se sídlem** V luhu 754/18, Nusle, 140 00 Praha 4

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11664

Zastoupená: Michalem Tomešem, jednatelem

IČO: 45797633

DIČ: CZ45797633 plátce DPH

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

Č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxx a osoby touto osobou pověřené

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a osoby touto osobou pověřené

dále jen **„Zhotovitel“**

VÝŠE UVEDENÉ SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NA PODMÍNKÁCH TÉTO SMLOUVY o DÍLO (DÁLE JEN **„SMLOUVA“**) TAKTO:

# pŘedmět smlouvy

## Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo, investiční akci: Analýza implementace projektů transakčního portálu a eHealth, a to v rozsahu interního výběrového řízení Objednatele č. VZ0206025, ze dne 3.12.2024 a konečné nabídky ze dne 16.12.2024, (dále také jen „dílo“) a to nejpozději do 31.3.2025. Předmětem díla je analýza implementace projektů dle studií proveditelnosti Elektronizace vybraných služeb v oblasti e-Health (srpen 2024) v rámci prostředí Objednatele a Transakční portál pro sdílení a výměnu dat Objednatele (květen 2023).

## Předmět a rozsah díla je blíže vymezen a specifikován:

### touto smlouvou, zadávací dokumentací, vč. technické specifikace zakázky (dále jen „ZD“), která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy;

### konečnou nabídkou Zhotovitele ze dne 16.12.2024, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy;

## Do rozsahu výkonů Zhotovitele a předmětu díla je mimo jiné výslovně zahrnuto následující:

### plnění všech veřejnoprávních norem, závazků a podmínek ostatních nařízení a předpisů úřadů až do doby řádného předání díla;

## Smlouva zahrnuje veškeré výkony a vedlejší výkony, které jsou potřebné ke zhotovení díla, i když tyto nejsou uvedeny výslovně v textu smlouvy nebo v podkladech pro smlouvu či v jejích přílohách.

## Změna díla, jak je popsáno v této smlouvě, je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě písemného dodatku k této smlouvě. Za práce nad rozsah předmětu díla a práce nepředvídatelné se v žádném případě nepovažují práce, které nejsou ve smlouvě nebo podkladech smlouvy včetně příloh úplně nebo jednoznačně uvedeny nebo popsány, které však jsou nezbytné k realizaci díla dle předmětu smlouvy, při respektování uznávaných pravidel a ustanovení právních předpisů. Takovéto práce budou provedeny Zhotovitelem jako práce v rámci plnění dle této smlouvy, a to ve stanovené kvalitě a termínu bez nároku na úhradu vícenákladů nebo jiné peněžité plnění. Zhotovitel se pro tento účel nemůže s ohledem na své profesní znalosti a dovednosti dovolávat toho, že takto specifikované práce a vícenáklady nejsou ve smlouvě výslovně uvedeny a že nemohl jejich potřebu provedení předpokládat.

## Dojde-li při realizaci díla z důvodů vyplývajících z podmínek při provádění díla, které nebylo možno při zpracování ZD předvídat ani s vynaložením veškeré odborné péče a s ohledem na profesní znalosti a dovednosti Zhotovitele, k potřebě změny díla, jak je sjednáno touto smlouvou (včetně potřeby provedení změn ZD), je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je podle cen použitých pro návrh ceny díla, zohlednit případnou změnu termínů plnění díla nebo jeho částí a předložit tento soupis oprávněnému zástupci Objednatele k odsouhlasení ve formě písemného dodatku k této smlouvě. Bez tohoto dodatku není Zhotovitel povinen ani oprávněn změny provést a nemá nárok na úhradu ceny jakýchkoliv prací s takovými změnami spojených.

## Zhotovitel prohlašuje, že na základě specifikace díla uvedené v článku 1.2 a 1.3 této smlouvy je dílo dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu a podoby.

## Zhotovitel se zavazuje dílo provést na svůj náklad a vlastní nebezpečí řádně a včas, Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu díla, jak je určena v článku 4 této smlouvy.

## Zhotovitel může provedením díla nebo jeho části pověřit s předchozím písemným svolením Objednatele jinou osobu (dále jen „Poddodavatel“). Dle § 1935 občanského zákoníku odpovídá Zhotovitel za činnost svých Poddodavatelů tak, jako by plnil sám, a to včetně odpovědnosti k náhradě škody. Při provádění díla nebo jeho části Poddodavatelem má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

# Místo provedEní díla

## Místem provedení díla je sídlo Zhotovitele.

# doba plnění

## Zhotovitel zahájí provádění díla dnem následujícím po dni podpisu této smlouvy.

## Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí díla Objednatelem nejpozději do 3 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy.

## Změna termínů provedení díla nebo jeho částí je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě písemného dodatku k této smlouvě.

# cena díla

## Celková cena díla bez daně z přidané hodnoty (dále jen **„cena díla“**) se sjednává za celý předmět díla vymezený touto smlouvou a činí:

**1.398.000,- Kč** (slovy: jeden milion tři sta devadesát osm tisíc korun českých).

## K ceně díla bude přičtena daň z přidané hodnoty ve výši dle právních předpisů platných v den uskutečnění zdanitelného plnění.

## Cena díla zahrnuje veškeré náklady, potřebné k řádnému provedení díla, je sjednána jako konečná, smluvní a maximální ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.

## Změna ceny díla je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě písemného dodatku k této smlouvě.

# další podmínky provedení díla

## Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů, pokynů a věcí, které mu předal, anebo Objednatelem požadovaných změn, ať už z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že Objednatel na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění Zhotovitele trvat, Zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestního postihu nebo pokud by Zhotovitel mohl řádným splněním takového pokynu či požadavku způsobit újmu sobě, Objednateli či třetí osobě.

## Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi informacemi, které jsou součástí smlouvy nebo byly v souvislosti s ní poskytnuty Objednatelem Zhotoviteli a na základě těchto informací je schopen dílo řádně zhotovit za sjednanou cenu. Zhotoviteli bylo Objednatelem umožněno a Zhotovitel měl povinnost detailně se seznámit s podmínkami potřebnými ke zhotovení díla. Žádné požadavky Zhotovitele na provedení dodatečných plateb nebo na prodloužení termínů z důvodů nesprávného porozumění - pokud jde o otázky týkající se informací poskytnutých Objednatelem, se nepřipouští. Zhotovitel měl možnost seznámit se se ZD a je povinen veškeré pochybnosti o kvalitě či provedení dokumentace a vlivu na provedení díla Zhotovitelem písemně sdělit Objednateli před započetím díla.

## Zhotovitel je povinen při provádění díla používat všechny technologické postupy a práce tak, aby předešel zbytečným nákladům souvisejícím s poškozením nebo znehodnocením stávajícího nebo nového hardware, vč. příslušenství nebo vzniku jiné škody. v případě zjištění porušení této povinnosti Zhotovitelem má Objednatel právo požadovat náhradu vzniklé škody a tuto započíst proti účtované ceně díla.

## V kteroukoliv dobu před dokončením plnění předmětu smlouvy má Objednatel právo písemně požádat Zhotovitele o změnu rozsahu díla. Pokud by mělo na základě takového požadavku Objednatele dojít k podstatnému zmenšení rozsahu díla, je Zhotovitel oprávněn takovou změnu odmítnout. Tyto změny budou předmětem písemného dodatku k této smlouvě, jehož součástí bude změna ceny díla na základě cenové kalkulace připravené Zhotovitelem a odsouhlasené Objednatelem.

## Zhotovitel povinen provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dodržet veškeré normy spojené s dílem a jeho užíváním či provozem, a to i v případě, že tyto nejsou obecně závazné, v souladu s touto smlouvou a ZD tak, aby mohlo sloužit k účelu, k němuž je svou povahou určeno.

## Zhotovitel zajistí, aby se při realizaci díla v prostorech Objednatele pohybovali a na realizaci se podíleli jen pracovníci Zhotovitele nebo pracovníci jeho Poddodavatelů, které Objednatel písemně schválil. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli kontrolu plnění této povinnosti.

## Zhotovitel zajistí, aby při realizaci díla nebyl poškozen majetek Objednatele ani třetích osob.

## Veškeré prvky systému použitého na základě této smlouvy musí být originální a licenční.

## Během provádění díla je Zhotovitel povinen odstraňovat vady, na které byl výslovně upozorněn zástupcem Objednatele.

## Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré činnosti, pro které je při provádění díla potřeba zvláštní oprávnění nebo kvalifikace, byly prováděny Zhotovitelem nebo Poddodavatelem s takovým oprávněním nebo kvalifikací.

## V případě ohrožení splnění závazku provést dílo nebo jeho část z důvodu, že Zhotovitel ani po předchozím písemném upozornění a projednání neopatřil nebo nezajistil věci k jeho provádění potřebné, je Objednatel oprávněn tyto věci opatřit vlastním jménem. Veškeré náklady s tím související a případně vzniklá škoda jde v plném rozsahu k tíži Zhotovitele.

## Vznikne-li v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitelem objednateli sankce vrácení dotace poskytnuté na zhotovení díla, resp. sankce povinnosti odvodu dotace na zhotovení díla nebo její části do státního rozpočtu nebo jiného veřejného rozpočtu, ujednaly si smluvní strany pro tento případ a objednatel má právo na náhradu škody ve výši 100 % částky odpovídající výši sankce ze strany poskytovatele dotace.

# převzetí díla

## Po dokončení díla je Zhotovitel povinen dílo Objednateli předat. Předání díla předchází předávací řízení. Objednatel se zavazuje formálně převzít celé dílo do 14 dnů od doručení písemné výzvy k převzetí a oznámení o termínu předání díla, pokud nenastanou okolnosti uvedené v článku 6.3 této smlouvy. Převzetí bude provedeno formou podpisu předávacího protokolu vyhotoveného v písemné podobě. Součástí převzetí díla je předání a převzetí pracoviště a veškerého zařízení Objednatele, poskytnutého Zhotoviteli k provedení díla.

## Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené a Objednateli předávané dílo je kompletní, funkční a užívání schopné s ohledem na předmět díla, v požadované kvalitě prací a materiálů a bez právních vad, že dodané množství, rozměry, kvalita, požadované vlastnosti a funkcionality se shodují se specifikací podle této smlouvy. Nemá-li dílo tyto požadované vlastnosti, je vadné, Objednatel je oprávněn převzetí díla odmítnout, nepovažuje se za řádně dokončené a Zhotovitel je povinen vady na své náklady odstranit.

## Zhotovitel se výslovně zavazuje, že jím zajišťované dílo bude při předání dokončené a plně v souladu s účelem díla a ve smyslu obecně závazných právních předpisů a bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti díla musí být prokázány dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není Objednatel povinen dílo převzít.

## Jestliže Zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění Objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, uhradí Zhotovitel náklady a škody Objednateli a třetím osobám, které jim v souvislosti s tím vzniknou.

## Oprávněné osoby Objednatele jsou uvedeny v seznamu oprávněných osob Objednatele, který je přílohou č. 5 této smlouvy.

## Oprávněné osoby Zhotovitele k převzetí zadání a předání díla jsou uvedeny v seznamu oprávněných osob Zhotovitele, který tvoří přílohu č. 5 této smlouvy. Zhotovitel je povinen při předání díla vždy zajistit přítomnost minimálně jednoho zaměstnance z tohoto seznamu. Komunikačním jazykem je český jazyk.

## Objednatel není povinen převzít dílo, pokud obsahuje vady či nedodělky. Bude-li dílo vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užití, může Objednatel dílo s těmito vadami či nedodělky převzít. v takovém případě je Zhotovitel povinen Objednatelem vytknuté drobné vady a nedodělky odstranit v termínu vzájemně dohodnutém v protokolu o předání a převzetí díla s uvedením penalizací při nesplnění dohodnutých termínů odstranění vad a nedodělků. Převzetí plnění s takovými vadami a nedodělky považují smluvní strany za převzetí díla s výhradami ve smyslu ustanovení § 2605 odst. 1 občanského zákoníku, přičemž vylučují užití ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. Nebezpečí škody na díle nese Zhotovitel až do doby úplného odstranění všech vad a nedodělků.

## Zhotovitel je povinen provést veškeré dodávky v souladu s technickými požadavky na výrobky a služby, stanovenými obecně závaznými právními předpisy.

## Veškerou elektronicky zpracovanou dokumentaci Zhotovitel předá ve formátech: výkresová dokumentace verze Microsoft Visio (\*.vsdx) nebo obdobný formát, textová část dokumentace MS Word (\*.docx), tabulky MS Excel (\*.xlsx), digitální fotografie (\*.jpg), v ostatních případech lze využít formát \*.pdf.

## Zhotovitel nese od doby působení v systému Objednatele objektivní nebezpečí škody na věci a jiné nebezpečí:

### na díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných, uskladněných a dalších částech,

## Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které on sám nebo Objednatel opatřil za účelem provedení díla, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby předání díla. Zhotovitel odpovídá ve smyslu ustanovení § 2924 občanského zákoníku za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s jeho plněním dle smlouvy.

## Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných právních předpisů ani na odpovědnost za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku Zhotovitele.

## Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho součástí, které Zhotovitel opatřil od okamžiku jejich zhotovení, nebo od okamžiku, kdy se stanou součástí věci hlavní, kterou vlastní Objednatel, nejpozději však okamžikem předání a převzetí díla. Opatří-li Zhotovitel věc zpracovanou při provádění díla, vylučují smluvní strany užití ustanovení § 2132 až § 2157 občanského zákoníku.

## Veškerá předaná dokumentace a celé dílo je po předání Objednateli jeho výhradním majetkem, nebude zatíženo právy jiných osob a veškerá práva přejdou na Objednatele předáním a převzetím díla.

## Zhotovitel převádí touto smlouvou na Objednatele veškerá převoditelná práva duševního vlastnictví, týkající se díla, dokumentace nebo jiného výsledku činnosti Zhotovitele. Pro účely nepřevoditelných práv duševního vlastnictví, včetně práva autorského, Zhotovitel touto smlouvou Objednateli poskytuje výhradní právo a převoditelnou výhradní licenci s právem podlicence k užívání díla nebo části díla, ke kterému se autorská práva či jiná práva vztahují, včetně práva a licence k dalšímu použití, změně a poskytování dalším osobám po dobu 20 let od zhotovení díla. Odměna za převod práv a licence je součástí ceny díla. Je-li součástí díla autorské dílo dodávané třetí stranou (např. standardní komerční software), je Zhotovitel pro Objednatele povinen zajistit oprávnění užít takovéto autorské dílo pouze v nezbytném rozsahu a způsobem nezbytným pro naplnění účelu této smlouvy (nikoliv v rozsahu dle předchozích vět tohoto ustanovení), tzn. tak, aby Objednatel nabyl příslušná oprávnění z práv duševního vlastnictví, která se týkají takového autorského díla pouze v rozsahu nezbytném k jeho užívání Objednatelem, provozování a zachování funkčnosti. Objednatel je oprávněn taková autorská díla užívat v souladu s licenčními podmínkami třetích stran a zavazuje se k jejich dodržování.

## Při předání a převzetí díla bude Zhotovitelem doložena a Objednateli předána zejména následující dokumentace a doklady:

## Analytická dokumentace včetně procesních diagramů a souvztažné dokumentace

## Potvrzení o ujednání s poddodavateli

# PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE

## Zhotovitel prohlašuje, že:

### na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz ani proti němu nebylo zahájeno konkurzní anebo vyrovnací řízení ani nebyl zamítnut konkurz pro nedostatek majetku,

### není v úpadku podle insolvenčního zákona ani proti němu nebylo zahájeno insolvenční řízení,

### není v likvidaci ani nebylo rozhodnuto o zrušení společnosti s likvidací nebo bez likvidace,

### nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky ani nemá nedoplatky na sociálním a zdravotním pojištění ani nedoplatky na zákonných odvodech z mezd zaměstnanců,

### nemá ve statutárním orgánu a prokuře osoby, které by za dobu posledních tří let byly disciplinárně potrestány nebo pravomocně odsouzeny, a proti těmto osobám není v současné době vedeno ani přípravné ani soudní řízení pro trestný čin hospodářský či proti majetku ani pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání Zhotovitele.

## V případě změn skutečností, které jsou předmětem prohlášení podle článku 7.1 této smlouvy, je Zhotovitel povinen bezodkladně tyto písemně oznámit Objednateli. Objednatel je v případě výskytu jakýchkoli takových skutečností na straně Zhotovitele oprávněn od této smlouvy odstoupit.

# ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

## Objednatel je oprávněn od této smlouvy okamžitě odstoupit, pokud ji Zhotovitel poruší podstatným způsobem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména případ, kdy:

### Zhotovitel je v prodlení s termíny provádění díla nebo jeho částí po dobu delší než 15 dnů;

### nastane změna skutečností uvedených v čl. 7 této smlouvy;

### Zhotovitel poruší povinnosti uvedené v čl. 5.8 této smlouvy

### dílo má neodstranitelné vady;

### Zhotovitel opakovaně poruší své povinnosti nepodstatným způsobem.

## Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud ji Zhotovitel poruší nepodstatným způsobem a toto porušení nenapraví ani v dodatečné lhůtě 10 pracovních dnů ode dne písemného vyrozumění o porušení.

## Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze v případě, že Objednatel nezaplatí cenu díla v rozsahu, ve kterém Zhotoviteli vznikl nárok, a to ani v dodatečné lhůtě 10 pracovních dnů ode dne písemného upozornění Zhotovitele na prodlení.

## V případě odstoupení od smlouvy budou Zhotoviteli uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi po odečtení částek připadajících na nároky Objednatele ze smlouvy. Odstoupí-li od smlouvy Objednatel, vzniká mu nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jeho dokončení ve stejném rozsahu.

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

## Obchodní podmínky Zhotovitele se vylučují. Smluvní strany prohlašují, že smlouva tohoto obsahu představuje úplnou dohodu o veškerých jejích náležitostech a že neexistují jiné náležitosti, které strany měly v úmyslu ujednat. Pro případ, že je tato smlouva uzavírána bez současné přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva není uzavřena, pokud některá ze smluvních stran podepíše smlouvu s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně v písemné podobě schválí.

## Zhotovitel je zavázán mlčenlivostí v souvislosti s plněním smlouvy a dodržováním bezpečnostních požadavků, jak jsou stanoveny a požadovány Objednatelem. Obdobný závazek musí převzít případní Poddodavatelé Zhotovitele před zahájením svých plnění. Zhotovitel nebude bez předchozího souhlasu Objednatele pořizovat žádné fotografie díla pro účely propagace a reklamy, ani to neumožní jiným osobám, ani nebude publikovat samostatně ani v součinnosti s jinou osobou žádné články, fotografie ani jiné ilustrace týkající se díla. Zhotovitel je oprávněn pořizovat fotodokumentaci pouze za účelem informace o konstrukcích, sítích, pro dokumentaci skutečného provedení stavby a pro zdokumentování průběhu stavby.

## Zhotovitel je povinen dodržovat interní předpisy Objednatele. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s příslušnými předpisy Objednatele, které se na zhotovení díla vztahují.

## Pro případ, že některá ustanovení této smlouvy či jakékoliv její části se stanou neplatnými či zdánlivými, zavazují se smluvní strany nahradit takové neplatné či zdánlivé ustanovení novým platným ustanovením, které bude zachovávat smysl a ekonomickou podstatu ustanovení původního. Strany se tak zavazují učinit ve lhůtě 90 dnů. Tato lhůta začíná běžet dnem doručení výzvy oprávněného k uzavření nové smlouvy povinnému.

## Smluvní strany konstatují, že vztahy založené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku, pokud nebyla touto smlouvou modifikována.

## Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tato smlouva uzavírána bez současné přítomnosti smluvních stran, platí, že není uzavřena, pokud některá ze smluvních stran podepíše tuto smlouvu s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí. Tato smlouva se řídí českým právem a veškerá písemná korespondence týkající se této smlouvy bude vedena v českém jazyce.

## Tato smlouva byla vyhotovena v elektronické podobě. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků vyhotovených v písemné podobě a podepsaných oběma smluvními stranami. Písemná forma se sjednává i pro právní jednání o zániku smlouvy.

## Smluvní strany prohlašují, že se budou řídit obecně závaznými právními předpisy a dodržovat je. Dále prohlašují, že budou konat tak, aby jejich jednání nebylo v rozporu se zvyklostmi, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže, a vyvarují se jednání, které by mohlo být kvalifikováno jako nekalá soutěž. Rovněž tak se zdrží jakéhokoliv dalšího jednání, které by mohlo způsobit újmu či ohrozit oprávněné zájmy druhé smluvní strany. Smluvní strany též prohlašují, že se vyvarují jednání spočívajícího v získání neoprávněných výhod na úkor druhé smluvní strany včetně jednání, kterým by poškozovaly dobré obchodní jméno a další práva druhé smluvní strany.

## Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva může být kteroukoliv ze smluvních stran poskytnuta jejím auditorům, účetním, daňovým, právním a jiným poradcům smluvní strany a osob s ní propojenými a dále finančním institucím a jejich poradcům za účelem financování (včetně emise dluhopisů) smluvní strany a osob s ní propojených, pokud jsou při své činnosti vázáni zákonnou či smluvní povinností mlčenlivosti.

## V případě, že v souvislosti s plněním této smlouvy jsou jakoukoliv smluvní stranou poskytovány druhé smluvní straně osobní údaje fyzických osob, zavazují se smluvní strany zajistit ochranu osobních údajů, včetně citlivých údajů, se kterými přijdou do styku, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice  95/46/ES a v souladu s další příslušnou právní úpravou upravující ochranu osobních údajů.

## Účelem zpracování osobních údajů je plnění této smlouvy; právním základem je tato smlouva. Za účelem plnění smluvních povinností bude Objednatel zpracovávat veškeré osobní údaje uvedené ve smlouvě, včetně kontaktních údajů, identifikačních údajů a bankovního spojení.

## Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, cítí se být jejím obsahem vázány a na důkaz dohody o všech článcích této smlouvy připojují své podpisy.

## Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva podléhá režimu zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění provede objednatel.

V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Objednatel: Zhotovitel:

**Přílohy:**

č. 1 Cenová specifikace

č. 2 Specifikace předmětu plnění a technické zadání dle bodu 1.2.3 této smlouvy

č. 3 Seznam Poddodavatelů

č. 4 Zvláštní povinnosti Zhotovitele, ostatní obchodní podmínky

č. 5 Seznam oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Příloha č. 1 SoD - Cenová specifikace** | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Investiční náklady - předání díla** | **Cena (Kč bez DPH)** |
|  |  |  | Zpracování a předání díla | 1.398.000,- Kč |
|  |  |  | DPH (21%) | 293.580,- Kč |
|  |  |  | **Celkem v Kč s DPH** | **1.691.580,- Kč** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Příloha č. 2**

**Specifikace předmětu plnění a technické zadání dle bodu 1.2.3 této smlouvy**

1. Dle zadávací dokumentace vč. příloh z veřejné zakázky VZ0206025: Analýza implementace projektů transakčního portálu a eHealth pro ON Příbram vyhlášené 3.12.2024.

Studie proveditelnosti podléhají duševnímu vlastnictví jejich zpracovatelů a pořizovatele. Dohoda o mlčenlivosti: Dodavatelé jsou povinni zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností a podkladů, které jim budou poskytnuty v rámci této smlouvy, a to bez časového omezení. Jakékoli informace získané v souvislosti s plněním této smlouvy nesmí být zveřejněny, poskytnuty třetím stranám ani využívány k jiným účelům, než ke kterým byly původně určeny, bez předchozího písemného souhlasu zadavatele. Analýza implementace obou projektů dle studií proveditelnosti Elektronizace vybraných služeb v oblasti e-Health (srpen 2024) v rámci ONP a Transakční portál pro sdílení a výměnu dat Oblastní nemocnice Příbram (květen 2023). Primárním výstupem bude rozklíčování přínosů obou projektů, aby se při implementaci neuplatňovali aktivity z obou částí ale vhodně se doplňovali a to vč. uznatelných nákladů z přijatých dotací. V rámci analýzy bude potřeba realizovat aktivity v následujících oblastech: 1) procesní/funkční analýza nasazení 2) integrační/datová analýza současného a budoucího stavu 3) UX/UI analýza systému jako celku vč. propojení s grafikou nemocnice a PR návaznými kroky 4) návrh základního architektonického modelu (i z pohledu bezpečnosti a integrace) 5) zohlednění stávajících HW/SW prvků v rámci IT perspektivy analýzy Zpracovaný dokument zohlední obecné analytické a architektonické principy, např. na úrovni procesní analýzy BPMN či RACI matice. Na úrovni funkční analýzy zřejmě UML. U architektonických aktivit např. TOGAFu. Z analýzy, kterou dodavatel vypracuje s vybranými zaměstnanci nemocnice, jasně vyplynou konkrétní kroky k naplnění obou studií proveditelnosti. Analýza bude obsahovat již konkrétní HW a SW (popsané parametry) řešení vč. způsobu implementace k dosažení závazných indikátorů. Součástí výstupu bude popis předmětu zakázky na daný projekt pro potřeby zadávacího řízení, který splňuje požadavky na zákaz diskriminace dle ZZVZ 134/2016 Sb.

**Příloha č. 3**

**Seznam Poddodavatelů**

Nejsou určeni.

**Příloha č. 4**

**Zvláštní povinnosti Zhotovitele, ostatní obchodní podmínky**

# platební podmínky

## Právo na úhradu ceny díla vzniká Zhotoviteli řádným předáním a převzetím díla podle článku 6 této smlouvy a na základě řádně vystavené faktury - daňového dokladu (dále jen „faktura“), která bude doložena protokolem o předání a převzetí díla, potvrzeným oprávněným zástupcem Objednatele.

## Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den převzetí díla podle čl. 6 této smlouvy. Splatnost faktury činí 30 dnů. Za den úhrady faktury se považuje den připsání příslušné částky na účet Zhotovitele

## Faktura musí být vystavena v souladu se zákonem o DPH a musí mít náležitosti daňového dokladu podle ustanovení § 26 a násl. zákona o DPH a jako číslo objednávky v ní bude uvedeno číslo smlouvy Objednatele. Faktura bude vystavena a doručena Objednateli v písemné podobě.

## Objednatel si vyhrazuje právo vrátit bez zaplacení fakturu, která není vystavena v souladu se zákonem o DPH a nemá veškeré náležitosti podle ustanovení § 26 a násl. zákona o DPH nebo pokud neobsahuje číslo této smlouvy nebo je jinak chybná. Vrácením faktury přestane běžet původní doba splatnosti. Po opravě faktury nebo vyhotovení nové faktury Zhotovitelem běží nová doba splatnosti ode dne doručení faktury Objednateli.

## Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy je účtem zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se zákonem o DPH. Zhotovitel se zavazuje, že dojde-li k případné změně takového účtu, tuto skutečnost Objednateli neprodleně oznámí a uzavře s Objednatelem dodatek k této smlouvě. Obsahem takového dodatku bude nastavení postupů předjímaných v § 109a zákona o DPH, či sjednání práva Objednatele zadržet částku odpovídající výši daně do doby splnění daňové povinnosti Zhotovitelem. Tento postup se neuplatní v případě, že úplata za zdanitelné plnění nepřevyšuje dvojnásobek částky uvedené v § 4 odst. 1 zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, v platném znění.

## Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není vůči němu správcem daně vydáno rozhodnutí o nespolehlivém plátci ve smyslu § 106a zákona o DPH, že takové řízení není vůči němu zahájeno ani vedeno a že u něho nejsou dány podmínky pro zahájení řízení o nespolehlivosti plátce u příslušného správce daně. Zhotovitel se zavazuje, že bude-li vůči němu do doby splnění jeho povinnosti k odvodu daně z přidané hodnoty zahájeno řízení o vyslovení nespolehlivosti plátce, tuto skutečnost Objednateli neprodleně oznámí a uzavře s Objednatelem dodatek k této smlouvě. Obsahem takového dodatku bude nastavení postupů předjímaných § 109a zákona o DPH, či sjednání práva Objednatele zadržet částku odpovídající výši daně do doby splnění daňové povinnosti Zhotovitelem.

## Pro odstranění pochybností strany sjednávají, že za oznámení neprodleně učiněné je považováno takové oznámení, které je Objednateli doručeno nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy rozhodná skutečnost nastala.

## Ukáže-li se prohlášení Zhotovitele uvedené v článku 1.6 nebo 1.7 této přílohy nepravdivým či dojde-li ke změně bankovního účtu či stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem a tuto skutečnost v rozporu s předchozími body tohoto článku smlouvy Objednateli neoznámí či s ním ani následně neuzavře dodatek ke smlouvě, sjednávají strany právo Objednatele postupovat v souladu s § 109a zákona o DPH a uhradit správci daně daň za Zhotovitele. Dále strany sjednávají pro tento případ právo Objednatele na náhradu škody, právo Objednatele na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 % hodnoty daně zaplacené takto Objednatelem za Zhotovitele a právo Objednatele od této smlouvy odstoupit.

## Zhotovitel se zavazuje odvést DPH příslušnému správci daně z fakturovaného plnění řádně a včas v souladu s platným zákonem o DPH.

## Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy prověřil všechny své dodavatele ve veřejně dostupných datových zdrojích (Registr plátců DPH, ARES, VIES, Insolvenční rejstřík, Sbírka listin apod.) a ověřil dle jemu dostupných informací, že jeho dodavatelé řádně plní své povinnosti k odvodu DPH vůči správci daně. Zhotovitel odpovídá Objednateli za řádné splnění odvodu daňových povinností svými dodavateli.

# záruKy a odpovědnost za vady

## Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 6 měsíců od předání díla Objednateli. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad. V období posledního měsíce záruční doby je Zhotovitel povinen provést s Objednatelem výstupní prohlídku díla, ledaže Objednatel písemně Zhotoviteli sdělí, že na výstupní prohlídce netrvá. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění.

## Právo z vad díla se řídí § 2615 a následujícími občanského zákoníku. Objednatel oznámí Zhotoviteli své nároky z titulu jeho odpovědnosti vyplývající ze zjištěných vad díla bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů po uplynutí záruční doby za předpokladu, že nárok vznikl před jejím uplynutím.

## Pokud má dílo neodstranitelné vady, jedná se o podstatné porušení smlouvy a zakládá to, kromě jiných práv daných zákonem, právo Objednatele od smlouvy odstoupit.

## Smluvní strany výslovně sjednávají, že Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.

## V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Délka této záruční doby musí odpovídat záruční době poskytované výrobcem, nesmí však činit méně než 12 měsíců a méně než činí obvyklá záruční doba pro tento druh zboží (plnění). Tato záruční doba však neskončí dříve než záruční doba sjednaná pro věc, na které se vada vyskytla.

## Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.

## Vady běžného charakteru odstraní Zhotovitel do 5 dnů od prokazatelného data oznámení. Běžná vada je vada zjištěná v záruční době, která nezpůsobuje havarijní stav.

## Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve sjednané lhůtě, případně ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, má Objednatel, kromě jiných práv uvedených v této smlouvě, rovněž právo zadat provedení oprav jinému Zhotoviteli. Objednateli v takovém případě vzniká nárok, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí; nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli sjednanou smluvní pokutu tím nezaniká. Stejný nárok má Objednatel v případě, že se Zhotovitel nedostaví na místo výskytu vady na základě reklamace Objednatele ani v náhradním termínu určeném Objednatelem anebo v případě, že Zhotovitel bude po dobu delší než 2 pracovní dny v prodlení s odstraněním vady. Uvedený postup Objednatele v souladu s těmito podmínkami nemá vliv na záruku za jakost díla poskytnutou Zhotovitelem.

## Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ohledně Objednateli předané části předmětu díla ani pro případ odstoupení jedné ze smluvních stran od smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

# sMluvní pokuty a náhrada škody

## Za nedodržení konečných nebo dílčích termínů plnění díla má Objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši xxxxx % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení, a to vedle náhrady škody. Stejná pokuta, vedle náhrady škody, bude uplatněna i v případě nedodržení termínů při odstraňování vad a nedodělků.

## Za prodlení Objednatele s úhradou faktur má Zhotovitel právo účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši xxxx % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti. Odchylně od § 1971 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že úrokem z prodlení je kryto případné právo Zhotovitele na náhradu škody v plné výši. V případě, že bude Objednatel povinen hradit škodu způsobenou člověku na jeho přirozených právech, anebo způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, pak je úrokem z prodlení kryto právo Zhotovitele na náhradu škody v maximální zákonem povolené výši.

## Smluvní pokuta za nesplnění bezpečnostních požadavků Objednatele, s nimiž byl Zhotovitel seznámen, za porušení předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně a nakládání s odpady činí xxxxxxxx,- Kč, a to pro každý případ a pro každé nesplnění povinnosti zvlášť.

## Vylučuje se užití ustanovení § 2050 občanského zákoníku. Zaplacením smluvní pokuty tak není dotčen nárok Objednatele, případně Zhotovitele, na náhradu škody, popřípadě právo na odstoupení od smlouvy.

## Náklady a škody, které prokazatelně vzniknou Objednateli vinou Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele, především jeho nekvalitní prací nebo v souvislosti s ní nebo nedodržením termínů, je Zhotovitel povinen uhradit na výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu.

## Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 30 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy Zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst proti svým, i nesplatným závazkům vůči Zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou Zhotoviteli vyúčtuje.

## Nárok na zaplacení dohodnuté smluvní pokuty, jakož i náhradu škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to i bez ohledu na případné odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

**Příloha č. 5**

**Odpovědné osoby Objednatele a Zhotovitele**

**Oprávněné osoby Objednatele:**

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Jméno příjmení xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a osoby touto osobou pověřené

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních není oprávněná k podpisu dodatku této smlouvy.

Osoba oprávněná jednat ve věcech koncepčních:

Jméno příjmení xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a osoby touto osobou pověřené

Osoba oprávněná jednat ve věcech koncepčních není oprávněná k podpisu dodatku této smlouvy.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Jméno příjmení xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a osoby touto osobou pověřené

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických není oprávněná k podpisu dodatku této smlouvy.

Objednatel je oprávněn určení těchto osob kdykoli změnit oznámením vyhotoveným v písemné podobě a doručeným Zhotoviteli.

**Oprávněné osoby Zhotovitele:**

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a osoby touto osobou pověřené

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a osoby touto osobou pověřené

V případě pochybností ohledně oprávnění osoby k jednání se sjednává, že jednání kterékoliv z těchto osob je pro Zhotovitele závazné a Zhotovitel není oprávněn zpochybnit jednání výše uvedených osob vůči Objednateli.

Zhotovitel je oprávněn určení těchto osob kdykoli změnit oznámením vyhotoveným v písemné podobě a doručeným Objednateli.