# Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu § 2586  a  násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

mezi

objednatelem:       	Statutární město Mladá Boleslav,

Komenského nám. 61, 293 01  Mladá Boleslav

zastoupený: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem města

IČO: 002 38 295

DIČ: CZ00238295

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zástupce ve věcech technických 	Radek Zahrádka

a

zhotovitelem :        Slavoj  MB  s.r.o.,

Novákova 1328/III, 293 01  Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Pavlem Bělohubým

IČO: 257 40 792

DIČ: CZ 257 40 792

zastoupenou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze

v oddíle C, vložce 65965 jednající jednatelem

ing. Pavlem Bělohubým

Tel.:  xxxxxxxxxxxxxxx

Email:  xxxxxxxxxxxxxxxx

předmět díla:        Oprava 20 ks koupelen v domě č.p. 1324,

U Penzionu, Mladá Boleslav.

Provedení prací v rozsahu vysoutěžené cenové nabídky,

která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo

termíny plnění:     zahájení    31.7.2017                  dokončení      31.10.2017

podklady pro realizaci díla, předání staveniště:

Objednavatel zajistí a stanoví místa odběru elektrické energie a vody, stanoví podmínky a cesty, pro pohyb pracovníků zhotovitele za účelem provádění díla.

V týdnu od 17.7. do 21.7.2017 bude se zástupcem objednatele a DPS stanoven harmonogram průběhu prací a současně s tím bude domluven termín a způsob předání staveniště.

Zpětné předání staveniště (prostory vyčleněné objednatelem za účelem skladování a realizace díla) objednateli proběhne maximálně do 5 dní od dokončení a předání díla.

Zhotovitel je povinen na staveništi zachovat čistotu a pořádek, odstraňuje na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací.

místo plnění:         DPS, U Penzionu 1324, 293 01 Mladá Boleslav

cena díla a způsob financování: Cena je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky:

1 851 195,- Kč + 15% DPH

2 128 874,- vč. DPH

Konečná faktura bude vystavena po úplném dokončení díla a převzetí díla objednatelem.

Fakturaci bude předcházet rekapitulace a předložení provedených prací zástupci objednatele. Po odsouhlasení může zhotovitel vystavit fakturu se splatností 15 dní.

Oprávnění k jednání:

za zhotovitele:	ve věcech smluvních	- ing. Pavel Bělohubý

ve věcech technických	- ing. Pavel Bělohubý

za objednatele	ve věcech smluvních	- Světlana Lindrová

ve věcech technických	- Radek Zahrádka

předání díla: 	K předání části díla vyzve zhotovitel objednatele vždy po dokončení každé koupelny. Zápis o jejím předání a převzetí bude učiněn do stavebního deníku. Po dokončení poslední koupelny vystaví zhotovitel předávací protokol se všemi náležitostmi a vyzve objednatele k převzetí a podpisu. Dílo bude dokončeno až předáním poslední koupelny. Zhotovitel se zavazuje předat dílo bez vad a nedodělků.

odpovědnost za vady:   24 měsíců na komponenty a dodávky materiálů (např. materiály ZTI, elektro, ústřední vytápění); 60 měsíců na montáže a ostatní práce

zveřejňování smlouvy:

Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva včetně jejích příloh, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.

Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec Smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a tedy Statutární město Mladá Boleslav má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.

Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv zveřejní Objednatel.

Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

ostatní ujednání:

1. Pokud se vyskytnou vícepráce budou před jejich prováděním projednány zápisem ve stavebním deníku s určením přesné ceny, nebo s určením pravidla pro sestavení ceny.

Případné dohodnuté vícepráce budou započteny v konečné faktuře.

2. Nebude-li objednatel akceptovat při realizaci zakázky nepředpokládané nezbytné vícepráce, které by v případě jejich neprovedení znamenaly ohrožení statického,

funkčního a kvalitativního výsledku díla, má zhotovitel právo neposkytnout na prováděné dílo záruku, nebo přímo odstoupit od smlouvy.

3. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování na plynulý průběh výstavby.

4. Smluvní pokuta je stanovena oboustranně stejná a to ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení neplnění termínů stanovených touto smlouvou max.však do 5.%

ceny díla.

5.  Zhotovitel povede po celou dobu realizace díla stavební deník.

6. Nebyl stanoven termín kontrolních dní, obě strany se zavazují, že budou vzájemně, urgentně reagovat na vyzvání druhé strany a postupovat tak, aby nebyl narušen plynulý průběh prací.

Zhotovitel vždy vyzve objednatele k prohlídce díla po vybourání a před zakrytím nově provedených konstrukcí.

7. Ostatní vztahy blíže v této smlouvě neurčené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisy souvisejícími.

8. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu.

V Mladé Boleslavi, dne ...........				V ................., dne 18.7.2017

...........................................				...............................................

za  zhotovitele						za objednatele

Ing. Pavel Bělohubý						MUDr. Raduan Nwelati

jednatel							primátor města

DOLOŽKA

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích a s usnesením Rady města Mladá Boleslav č. 395 ze dne 8.3.2007.

V Mladé Boleslavi, dne  18.7.2017

………………………………….

Ing. Jitka Jonášová

vedoucí odboru správy majetku města

Magistrát města Mladá Boleslav