SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

Městská část Praha - Zličín

IČO: 00241881

se sídlem Tylovická 207, 155 21 Praha - Zličín

zastoupená JUDr. Martou Koropeckou, starostkou

(dále jen „Klient“)

a

Servis – ISA s.r.o.

IČO: 28945077

se sídlem: Markupova 2707/10, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 154891

(dále jen „Projektant“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka Projektanta ze dne 21.11.2024 (dále jen „nabídka“) podaná ve veřejné zakázce malého rozsahu zadávané v souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na kterou se nevztahuje povinnost provést výběrové řízení dle zákona, a které předcházelo uzavření této smlouvy, nazvané „Propojení studny Halenkovská se studnou Mladých – PD“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

2. Účelem spolupráce Klienta a Projektanta je provedení projektových podkladů v rozsahu dle této smlouvy pro provedení stavby vyplývající z katastrální mapy dle čl. I odst. 3 pododst. 3.5. této smlouvy a provedení autorského dozoru této stavby.

3. Pojmy užívané v této Smlouvě jsou užívány ve významu vyplývajícím z příslušných právních předpisů, resp. ve svém obvyklém významu. Pro účely této Smlouvy se rozumí

3.1 Dokumentací veškeré hmotné části díla, které jsou v souladu s článkem II. této Smlouvy předmětem závazku Projektanta vůči Klientovi;

3.2 Celkovou cenou cena za provedení díla uvedená v článku IV.1 této Smlouvy;

3.3 Dílčí platbou platba za příslušnou fázi dle článku V.2 této Smlouvy;

3.4 Výkonovou fází výkonové fáze uvedené v článku II.2 této Smlouvy;

3.5 Katastrální situace s vyznačením propojovaných studen, která je orientačním podkladem pro provedení níže uvedených výkonových fází dle čl. II odst. 2 této Smlouvy Klient poskytne Projektantovi při podpisu této smlouvy.

3.6 Závaznou technickou normou technická norma ČSN, na kterou je odkazováno obecně závazným právním předpisem jako na výlučný způsob splnění předepsané povinnosti.

II.

Předmět Smlouvy

1. Projektant se zavazuje pro Klienta v souladu s jeho požadavky zpracovat Dokumentaci a provést další úkony popsané v odstavcích 2 až 6 tohoto článku (dále též „předmět plnění“). Klient se zavazuje zaplatit Projektantovi cenu dle článku IV. této Smlouvy.

2. Rozsah Dokumentace a dalších úkonů, jejichž provedení je předmětem této Smlouvy, je následující:

2.1.Fáze první: Dokumentace pro povolení stavby

Rozsah a obsah projektové dokumentace bude odpovídat vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění,

2.2.Fáze druhá: Dokumentace pro provádění stavby

Rozsah a obsah projektové dokumentace bude odpovídat vyhlášce č.131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a bude rovněž odpovídat rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem. Dokumentace pro provedení stavby musí být zpracována rovněž v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

2.3.Fáze třetí: Autorský dozor

- sledování a zajištění souladu dokumentace pro provádění stavby s potřebou zřízení dočasných objektů zařízení staveniště,

- účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

- účast na všech kontrolních dnech,

- kontrola dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, a to všem dotčeným účastníkům stavby

- posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech Dokumentace z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

- vypracování potřebných detailů pro upřesnění realizace stavebních výkonů,

- vyjádření k případným požadavkům na větší či menší množství výrobků a výkonů oproti projednávané dokumentaci, včetně vypracování kontrolních rozpočtů na tyto práce

- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,

- spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce,

- spolupráce s TDI při průběžném sestavování kontrolních nákladů stavby,

- spolupráce s odpovědným geodetem zhotovitele stavby,

- účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně účasti při komplexním vyzkoušení, tj. při provedení předepsaných zkoušek, revizí a testů,

- účast na kontrolních prohlídkách stavby a závěrečné kontrolní prohlídce stavby

- případně další činnosti přímo či nepřímo související s výkonem autorského dozoru

Klient předpokládá provádění autorského dozoru v rozsahu 40 hodin.

3. V rámci jednotlivých fází dle odstavce 2 tohoto článku je předmětem závazku Projektanta též součinnost vůči Klientovi při úkonech souvisejících s projednáním Dokumentace s dotčenými orgány státní správy a účastníky řízení.

4. Projektant se dále zavazuje poskytnout Klientovi součinnost při zpracování odpovědí na žádosti o dodatečné informace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, které se budou týkat předmětu plnění této Smlouvy a budou podávány zhotoviteli v rámci veřejné zakázky na stavbu, ke které je Dokumentace dle této Smlouvy zpracována.

5. Dokumentace zpracovávaná dle této Smlouvy bude vyhotovena 6× ve vytištěné formě + 1× na CD ve formátu .pdf a ve formátu .dwg.

III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých Výkonových fází:

1.1 Fáze první: Dokumentace pro povolení stavby

Projektant se zavazuje

- předat Klientovi Dokumentaci pro povolení stavby povolení nejpozději do 150 kalendářních dní od výzvy Klienta k plnění této fáze;

1.2 Fáze druhá: Dokumentace pro provádění stavby

Projektant se zavazuje

- předat Klientovi Dokumentaci pro provádění stavby nejpozději do 60 kalendářních dní od výzvy Klienta k plnění této fáze;

1.3 Fáze třetí: Autorský dozor

Projektant se zavazuje vykonávat Autorský dozor na Stavbě po celou dobu výstavby. Výkon autorského dozoru je vázán na výběr zhotovitele stavby a bude zahájen v den předání staveniště zhotoviteli stavby a ukončen vydáním kolaudačního souhlasu a odstraněním vad a nedodělků. Klient předpokládá výkon autorského dozoru v rozsahu 40 hodin.

2. Projektant je povinen jednotlivé části Dokumentace předat Klientovi na adrese sídla Klienta uvedené v záhlaví této Smlouvy nejpozději v poslední den lhůt stanovených výše v odstavci 1 tohoto článku a Klient je povinen danou řádně provedenou část Dokumentace od Projektanta převzít.

3. O předání a převzetí příslušné části Dokumentace bude mezi Projektantem a Klientem podepsán předávací protokol. Po předání dané části Dokumentace je Klient povinen ji písemně odsouhlasit, a to do 14 dní od vydání souhlasného vyjádření dotčených orgánů státní správy. Projektant je oprávněn vystavit fakturu v souladu s touto smlouvou za předanou část Dokumentace po vydání souhlasného stanoviska dotčených orgánů státní správy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

4. Projektant je povinen provést Dokumentaci a další úkony na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech stanovených výše v odstavci 1 tohoto článku Smlouvy. Projektant může Dokumentaci nebo její dílčí část provést ještě před stanoveným termínem.

IV.

Cena

1. Celková cena za zpracování Dokumentace a provedení dalších úkonů dle článku II. této Smlouvy byla stanovena dohodou Klienta a Projektanta a činí 399.400,- Kč bez DPH.

2. Celková cena za provedení jednotlivých fází je stanovena následovně:

  - Cena za odvedení výkonů dle fáze 1 (Dokumentace pro povolení stavby) je 229.700,- Kč bez DPH.

  - Cena za odvedení výkonů dle fáze 2 (Dokumentace pro provádění stavby) je 129.700,- Kč bez DPH.

  - Cena za odvedení výkonů dle fáze 3 (Autorský dozor) je 40.000,- Kč bez DPH v rozsahu předpokládaných 40 hodin. Cena za 1 hodinu AD je 1.000,- Kč bez DPH

3. DPH bude fakturována v zákonem stanovené výší. Změna celkové ceny dle předchozího odstavce tohoto článku je možná pouze v případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

V.

Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že Celková cena bude Projektantovi Klientem hrazena formou Dílčích plateb dle rozpisu uvedeného níže v tomto článku.

2. Projektant je oprávněn vystavit faktury za provedené činnosti dle této Smlouvy následovně:

2.1 Za fázi 1 (Dokumentace pro povolení stavby) je Projektant oprávněn vystavit fakturu po předání Dokumentace pro tuto fázi v souladu s čl. II. a III. této Smlouvy

2.2 Za fázi 2 (Dokumentace pro provedení stavby) je Projektant oprávněn vystavit fakturu po předání Dokumentace pro tuto fázi a písemném odsouhlasení této Dokumentace Klientem v souladu s čl. II. a III. této Smlouvy.

2.3 Za fázi 3 (Autorský dozor) bude Projektant fakturovat průběžně vždy 1× měsíčně, a to zpětně za skutečně provedené činnosti.

3. Splatnost faktur vystavených Projektantem bude 30 kalendářních dnů od jejich doručení Klientovi. Projektant zašle faktury vystavené dle odstavce 2 tohoto článku Klientovi v den jejich vystavení v elektronické podobě e-mailem na adresu pkovarik@mczlicin.cz a doporučeně poštou na adresu sídla Klienta.

VI.

Práva a povinnosti smluvních stran, součinnost

1. Klient se zavazuje poskytnout Projektantovi veškerou nezbytnou součinnost a Projektantem požadované informace a podklady k řádnému a včasnému provedení Dokumentace. Klient se zavazuje poskytnout součinnost k žádosti Projektanta bezodkladně.

2. Projektant Klientovi průběžně předkládá výsledky své práce v podobě rozpracovaných výkresů vztahujících se          k vytvoření Dokumentace ke konzultaci. Klient má právo k předloženým materiálům dávat své připomínky. Klient se zavazuje vyjádřit se k Projektantem předloženým materiálům nejpozději do 1 týdne od jejich předložení. Klient však není oprávněn vznášet připomínky k zapracování v rámci jednotlivých Výkonových fází ve lhůtě kratší než 7 kalendářních dnů před termínem pro dokončení příslušné části Dokumentace vypracované v rámci jednotlivých Výkonových fází.

3. Projektant je povinen akceptovat všechny Klientovy připomínky a návrhy v případě, že tyto připomínky a návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, Závaznými technickými normami nebo stanovisky příslušných orgánů veřejné správy a byly uplatněny v souladu s odstavcem 2 tohoto článku.

VII.

Odpovědnost za vady

1. Projektant odpovídá za to, že předmět plnění dle této Smlouvy (tj. Dokumentace a Autorský dozor) bude zhotoven/proveden v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, zejména zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění a prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu v platném znění a podmínek stanovených touto Smlouvou, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů po stanovenou dobu (záruční doba) bude mít vlastnosti v této Smlouvě ujednané.

2. Projektant odpovídá za to, že předmět plnění plně vyhoví podmínkám, stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v této Smlouvě. Projektant je povinen při provádění předmětu plnění a jeho částí dodržovat obecně závazné právní předpisy, platné české technické normy, ujednání této Smlouvy a jejích příloh, stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy (veřejnoprávních orgánů) a vycházet z podkladů předaných mu Klientem.

3. Projektant odpovídá za vady předmětu plnění dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a dalších právních předpisů po dobu záruční doby v délce 60 měsíců plynoucí ode dne předání jednotlivých částí předmětu plnění Klientovi. V případě, že v důsledku vad nebo nedodělků předmětu plnění bude Klientovi způsobena škoda, bude tato škoda včetně prokázaných vícenákladů uhrazena Projektantem.

4. Projektant neodpovídá za vady Dokumentace, které byly způsobeny pokyny danými mu Klientem, za podmínky, že Klienta na jejich nevhodnost upozornil a Klient i přesto na plnění takových pokynů písemně trval.

5. Pro případ vady Dokumentace má Klient právo požadovat a Projektant povinnost poskytnout bezplatné odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace doručené Klientem, pokud si smluvní strany nedohodnou lhůtu delší z důvodu faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě. Za účelem nápravy vady (vad) předmětu plnění poskytne Klient Projektantovi v rozsahu svých možností veškerou potřebnou součinnost.

VIII.

Licenční ujednání

1. Projektant se zavazuje, že při vypracování předmětu plnění dle této Smlouvy neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z práva autorského a práv průmyslového vlastnictví. Za případné porušení této povinnosti je vůči takovým třetím osobám odpovědný výhradně Projektant.

2. Předáním předmětu plnění dojde k přechodu vlastnického práva k předmětu plnění z Projektanta na Klienta. Současně Klient nabude právo Dokumentaci užít ve smyslu § 12 zákona č. 121/2000 Sb. autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Autorský zákon“); za tímto účelem v souladu s § 61 Autorského zákona poskytuje Projektant Klientovi licenci za těchto podmínek:

a)    Klient je oprávněn Dokumentaci užít zejména pro účely vyplývající z této Smlouvy, nebo které s těmito účely souvisí, zejména je oprávněn Dokumentaci užít k prezentaci stavby, samotné realizaci stavby a užívání stavby.

b)    Klient je oprávněn vykonávat veškerá práva vyplývající z práva dílo užít podle §12 odstavce 4 Autorského zákona. Klient však není povinen licenci využívat.

c)     Tato licence je poskytována jako výhradní licence; Projektant není oprávněn bez souhlasu Klienta poskytnout licenci třetí osobě a je povinen, pokud se s Klientem nedohodne jinak, sám se zdržet výkonu práva Dokumentaci užít.

d)    Klient je oprávněn Dokumentaci upravit či jinak měnit; v takovém případě je Klient povinen před úpravou (změnou) poskytnout Projektantovi možnost vyjádřit se k záměru úpravy (změny).

e)    Klient je oprávněn oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě. Kromě toho informace o díle poskytuje Klient třetím osobám podle podmínek zákona č. 106/1999 Sb., v rozsahu této licence.

f)      Licence je poskytována na dobu neurčitou a Klient je oprávněn vykonávat oprávnění vyplývající z licence nejen na území České republiky, ale i v zahraničí.

2. Projektant a Klient společně prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je již v dostatečné výši (tj. ve výši obvyklé při uzavření této Smlouvy) obsažena v odměně za zhotovení díla (ceně díla) poskytované Projektantovi podle této Smlouvy a Projektant nemá nárok na dodatečnou odměnu. Architekt tuto licenci, jak je výše uvedena a specifikována, přijímá.

3. Projektant výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat s právy duševního vlastnictví týkající se Dokumentace, včetně práv autorských zahrnutých v Dokumentaci, a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné a nerušené užívání Dokumentace Klientem, včetně zajištění souhlasů autorů děl v souladu s autorským zákonem. Projektant je povinen Klientovi uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že Klient nemohl Dokumentaci nebo její část užívat řádně a nerušeně.

IX.

Sankce

1. Pokud Projektant nedodrží termíny plnění jednotlivých Výkonových fází, jak jsou stanoveny v článku III. této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Klientovi na jeho písemnou výzvu za každý započatý den prodlení s takovým plněním smluvní pokutu ve výši 2 % z odměny připadající na příslušnou Výkonovou fázi.

2. Pokud je Klient v prodlení s úhradou jakékoli části Celkové ceny, zavazuje se zaplatit Projektantovi smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

3. Jestliže Projektant neodstraní vady předmětu plnění dle článku VII. odst. 5 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení a reklamovanou vadu.

4. Zaplacením smluvní pokuty není žádným způsobem dotčeno ani omezeno právo Klienta na náhradu škody v plné výši.

X.

Ukončení Smlouvy

1. Tuto Smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy.

2. Klient je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení povinností se pro účely této Smlouvy považuje zejména:

- prodlení Projektanta s předáním jakékoli části Dokumentace po dobu delší než 30 kalendářních dní.

- prodlení Projektanta s odstraněním vad Dokumentace dle článku VII. odst. 5. této Smlouvy o více než 14 (čtrnáct) kalendářních dnů

3. Klient je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že v insolvenčním řízení týkajícím se Projektanta bude vydáno rozhodnutí o úpadku anebo i v případě, že insolvenční návrh bude zamítnut proto, že majetek Projektanta nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, a rovněž pak v případě, kdy Projektant vstoupí do likvidace.

4. Projektant je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Klient bude v prodlení s úhradou peněžitých závazků vůči Projektantovi vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 (šedesát) kalendářních dní, a to po předchozím písemném upozornění Projektanta na toto prodlení.

5. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle obsahujícího odstoupení od této Smlouvy druhé smluvní straně.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zákonem   č. 121/2000 Sb., autorským zákonem a zákonem č. 283/2021 Sb., stavebním zákonem, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je financován z veřejných výdajů, je Projektant v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění této smlouvy kontrolním orgánům.

3. Jakákoliv změna této smlouvy, zejména změna předmětu díla, termínů plnění, ceny díla, platebních podmínek, řešitelského týmu definovaného v nabídce Projektanta a způsobu provedení a předání díla může být provedena pouze písemným dodatkem k této smlouvě, potvrzeným oběma smluvními stranami.

4. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž Projektant obdrží jeden a Klient dva stejnopisy.

5. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede Klient.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění této smlouvy v registru smluv

V Praze dne 14.1.2025							V Praze dne 14.1.2025.

Klient:									Projektant:

____________________________						_____________________