# Smlouva O DÍLO

I.  
Smluvní strany

1. **MUSEum+, Industriální muzeum v Ostravě**

se sídlem: Maltézské náměstí 1, 118 00 Praha 1

zastoupena: XXXXXXXXXXXXX, ředitelka

IČO: 10732845

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla: XXXXXXXXXXXXXX,

tel: XXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen jako "Objednatel")

a

1. **DAV, a.s.**

se sídlem: Zengrova 510/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava

zastoupena: XXXXXXXXXXXXX, člen představenstva

IČO: 00575381

DIČ: CZ00575381

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 81

Kontaktní osoba ve věcech realizačních: XXXXXXXXXXXXXXXXX, email: XXXXXXXX tel.: XXXXXXXXX (dále jen „kontaktní osoba zhotovitele“)

(dále jen „zhotovitel“)

II.  
Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Je‑li zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je‑li zhotovitel plátcem DPH, musí být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
6. Výběr Zhotovitele díla byl předmětem zadávacího řízení pod názvem „Projekt demontáže, přepravy a uskladnění historických památkově chráněných strojů“.
7. Účelem smlouvy je zajistit uchování historických památkově chráněných strojů.

III.  
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v:
2. zpracování odborného podrobného projektu demontáže, přepravy a uskladnění 3 kusů historických a památkově chráněných strojů vymezených v technické specifikaci, jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy; součástí projektu bude též návrh očištění a základní konzervace Strojů, resp. jejich jednotlivých částí a příslušenství (očištění od hrubých nečistot, nakonzervování např. kluzných částí),
3. provedení (výkonu) technického dozoru (technická supervize) při demontáži, přepravě a  uskladnění strojů na novém místě (včetně zhotovení skladovacího plánu),
4. demontáži strojů, jejich přepravě a umístění (uskladnění) včetně očištění a základní konzervace strojů (strojních částí) v místech plnění vymezených v čl. V. této smlouvy (dále vše společně jen „dílo“).
5. Dílo bude realizováno v dílčích fázích:
6. zpracování návrhu provedení demontáže strojů,
7. zpracování podrobného projektu demontáže, přepravy a uskladnění strojů, provedení demontáže strojů,
8. převoz strojů do místa uskladnění, jejich uložení, očištění a provedení základní konzervace strojů (strojních částí).
9. Další podrobnosti předmětu plnění jsou uvedeny v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
10. Projekt demontáže, přepravy a uskladnění strojů bude objednateli předán způsobem a v počtu vyhotoveních dle specifikace obsažené v příloze č. 1 této smlouvy.
11. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost při plnění díla, provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle čl. IV této smlouvy.

IV.  
Cena za dílo

1. Cena za dílo činí v Kč:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **Cena bez DPH** | **DPH** | **Cena včetně DPH** |
| Zhotovení projektu | 230 000 | 48 300 | 278 300 |
| Technický dozor | 260 000 | 54 600 | 314 600 |
| Demontáž, přeprava a uskladnění | 4 400 000 | 924 000 | 5 324 000 |
| **CENA CELKEM ZA DÍLO** | **4 890 000** | **1 026 900** | **5 916 900** |

1. Součástí sjednané ceny díla jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele při plnění díla, jako zejména náklady na dopravu, stravné a ubytování, kopírování, poštovní a telekomunikační služby včetně telefonu, fotodokumentace atd. Cena za dílo je stanovena jako maximální a nejvýše přípustná. Smluvní cenu díla lze měnit pouze a výlučně formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, a to pouze ze zákonných důvodů nebo z důvodů stanovených v této smlouvě.
2. Je‑li zhotovitel plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou případnou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

V.  
Místo a doba plnění

1. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo následovně:
2. Projekt v místě předání, kterým je pracoviště objednatele MUSEum+, Vítkovická 3335/15, 703 00 Ostrava-Vítkovice.
3. Demontáž na parc. č. 927/20, k. ú. Ostrava-Vítkovice
4. Uskladnění na parc. č. 927/22 k. ú. Ostrava-Vítkovice, tzn. demontované stroje budou stěhovány z parcely č. 927/20 na parcelu č. 927/22 v k. ú. Ostrava-Vítkovice.
5. Zhotovitel bude realizovat dílo v následujících termínech:
6. Návrh způsobu demontáže předloží zhotovitel k odsouhlasení objednateli nejpozději do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Objednatel se do 5 pracovních dnů k projektu vyjádří. Tento průběh odsouhlasování bude probíhat do jeho schválení objednatelem.
7. Zhotovení projektu dle čl. III. odst. 1 písm. a) bude probíhat dle odsouhlaseného způsobu demontáže po celou dobu demontáže strojů. Zhotovitel předá kompletní projekt nejpozději do 30 dnů po provedené demontáži strojů.
8. Technický dozor dle čl. III. odst. 1 písm. b) bude probíhat po celou dobu demontáže, přepravy a uskladnění strojů.
9. Demontáž, přeprava a uskladnění strojů dle čl. III., odst. 1 písm. c) této smlouvy nejpozději do 30. 6. 2025.
10. Dílo je provedeno, je‑li dokončeno ve všech jeho částech.

VI.  
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Není‑li stanoveno touto smlouvou výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je zejména povinen:
3. Provést dílo řádně a včas za použití materiálu a postupů odpovídajících právním předpisům a technickým normám ČR. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
4. Průběžně informovat objednatele o průběhu plnění.
5. Řídit se při provádění díla pokyny objednatele.
6. Umožnit objednateli kontrolu provádění díla. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo řádně či jinak porušuje svou povinnost, poskytne zhotoviteli lhůtu k nápravě; neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
7. Odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady.
8. Dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.
9. Postupovat při provádění díla s odbornou péčí.
10. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k provedení díla.
11. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek díla jiným osobám než objednateli.

VII.  
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Příslušná fáze díla dle čl. III. odst. 2 je ukončena, jsou-li provedeny veškeré činnosti, práce a výstupy stanovené pro každou jednotlivou fázi díla, je-li objednateli předán výstup příslušné fáze nebo jsou-li výstupy z příslušné fáze objednateli prezentovány a jsou-li zapracovány připomínky ze strany objednatele.
2. O dokončení a předání díla bude sepsán písemný zápis (protokol) podepsanými kontaktními osobami smluvních stran.
3. Dílo je provedeno, je‑li dokončeno, tj. jsou-li provedeny a dokončeny fáze díla dle čl. III. odst. 2 této smlouvy a předáno objednateli.
4. Předávací protokol bude obsahovat:
5. označení předmětu díla,
6. označení objednatele a zhotovitele,
7. číslo smlouvy o dílo a datum jejího uzavření,
8. datum zahájení a dokončení prací na díle,
9. prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
10. datum a místo sepsání zápisu,
11. jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
12. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápisu o předání a převzetí díla cokoliv, co budou považovat za nutné.
13. Smluvní strany se dohodly, že **objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky,** které samy o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému užívání díla. Pro předání příslušné fáze díla platí toto ustanovení obdobně ve vztahu k požadované rozpracovanosti díla.
14. Bude-li dílo obsahovat vady a nedodělky, které nebrání převzetí díla, bude písemný protokol obsahovat také soupis těchto vad nebo nedodělků, včetně přiměřené lhůty k jejich odstranění (není-li v protokolu stanoveno, pak ve lhůtě 5 pracovních dní). O jejich odstranění sepíší kontaktní osoby smluvních stran zápis do písemného protokolu.
15. Vlastnické právo k věcem, které budou výstupem díla a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem k datu vydání závěrečného písemného protokolu bez vad a nedodělků (případně po odstranění vad a nedodělků).
16. Smluvní strany prohlašují, že bude-li výstupem plnění dle této smlouvy autorské dílo, poskytuje zhotovitel objednateli ve smyslu § 2634 Občanského zákoníku a § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) k výsledkům činnosti dle této smlouvy, oprávnění jej užít – licenci, a to výhradní, neodvolatelnou, umožňující všechny způsoby užití autorského díla v souladu s § 12 autorského zákona, která jsou potřebná pro naplnění účelu této smlouvy, v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s neomezeným územním a časovým rozsahem včetně možnosti zásahu do autorského díla, a to i prostřednictvím třetích osob, možnosti udělení podlicence a možnosti licenci převést na třetí osobu. Pro vyloučení pochybností platí, že cena licence je již zahrnuta v ceně díla a Zhotoviteli nevzniká žádné právo na dodatečnou odměnu. Objednatel či jeho právní nástupce (i) nejsou povinni licenci využít.
17. V případě licence dle předcházejícího odstavce se Zhotovitel s ohledem na význam a způsob použití výslovně zříká práva licenční smlouvu vypovědět dle § 2370 Občanského zákoníku a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení dle § 2382 Občanského zákoníku.

VIII.  
Platební a fakturační podmínky

1. Zálohové platby nebudou poskytovány.
2. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po provedení díla.
3. **Je‑li zhotovitel plátcem DPH**, bude podkladem pro úhradu ceny za dílo (jeho část) faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. **Není‑li zhotovitel plátcem DPH**, bude podkladem pro úhradu ceny za dílo (jeho část) faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:
   * 1. číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele,
     2. předmět smlouvy a popis části díla, které je fakturováno,
     3. označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 3 této smlouvy informovat objednatele),
     4. lhůtu splatnosti faktury,
     5. označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
     6. zápis o předání a převzetí jednotlivé fáze díla.
4. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Doručení faktury se provede do datové schránky zhotovitele.
6. Nebude‑li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude‑li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu faktury a doručí ji zpět objednateli. Vrácením vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury objednateli.
7. Je‑li zhotovitel plátcem DPH, uplatní objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
8. zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo
9. zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo
10. bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

1. Objednatel požaduje, aby zhotovitel při realizaci předmětu plnění této smlouvy zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány zhotovitel s objednatelem, a to následovně:

Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci předmětu plnění, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními partnery zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství zhotovitele či smluvních partnerů zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy.

1. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle předchozího odstavce této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i započatý den, po který porušil svou povinnost mít se smluvními partnery zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce smlouvy lze v případě postupného porušení obou povinností zhotovitele sčítat.

IX.  
Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli nebo jiným subjektům vzniklé při činnosti zhotovitele (např. poškození movitých a nemovitých věcí chybným postupem při převozu strojů, poškození životního prostředí např. únikem ropných látek, mechanické poškození komunikací apod.), a nese veškeré náklady spojené s nápravou a úhradou těchto škod.
2. Zhotovitel ke dni uzavření smlouvy o dílo předloží Objednateli kopii platné a účinné pojistné smlouvy (případně certifikát o pojištění) k pojištění profesní odpovědnosti pro případ způsobení škody minimálně ve výši 20 mil. Kč. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění v platnosti po celou dobu plnění této smlouvy. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen prokázat kdykoliv po dobu trvání této smlouvy k výzvě objednatele tím, že doručí a předá objednateli pojistnou smlouvu (originál či úředně ověřenou kopii) či obdobný doklad o trvání pojištění, a to do 7 kalendářních dnů od doručení výzvy.

X.  
Sankce

* 1. Smluvní strany sjednaly, že objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokuty sjednané v tomto článku smlouvy či v dalších částech smlouvy.
  2. V případě, že zhotovitel neprovede dílo případně jeho fázi řádně a včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 2 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
  3. V případě porušení povinnosti zhotovitelem dle čl. VIII. odst. 8 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, a to za každý zjištěný případ.
  4. V případě porušení povinnosti zhotovitelem dle čl. IX. odst. 10 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každý zjištěný případ.
  5. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
  6. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.
  7. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení pohledávek (i nesplatných) vyplývajících z této smlouvy, zejména pohledávky na úhradu smluvní pokuty, náhradu škody aj., vůči pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo dle této smlouvy, s čímž zhotovitel souhlasí.

XI.

Licence

* + - 1. Bude-li výsledkem díla autorské dílo ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících, zhotovitel prohlašuje, že je, resp. bude oprávněným vykonavatelem autorských práv k dílu a uděluje objednateli licenci k dílu za následujících podmínek:
  1. licence se poskytuje jako výhradní;
  2. licence se poskytuje ke všem způsobům užití podle zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon;
  3. licence je územně neomezená;
  4. licence je neomezená, pokud jde o množstevní rozsah;
  5. licence je ryze opravňující, tzn. objednatel nemá povinnost autorské dílo užít;
  6. licence se vztahuje i na úpravy či doplnění díla, aktualizace díla, upgrade, další vývoj díla, na jeho opravy či úpravy;
  7. licence se poskytuje na celou dobu trvání majetkových práv autorských.

1. Odměna za poskytnutí této licence je z ekonomického pohledu a na základě souhlasné vůle stran je součástí smluvní ceny díla.
2. Veškerá data a dokumenty, vložené do díla objednatelem či jinak vytvořené v souvislosti s objednatelovým užíváním díla dle smlouvy, jsou výhradním majetkem objednatele, který s nimi může volně jakkoliv disponovat a zhotovitel mu nemůže nakládání s těmito daty jakkoliv omezovat. Je vyloučeno uplatnění zadržovacího práva ve smyslu ust. § 1395 odst. 1 obč. zák. ve vztahu k datům a dokumentům, vložených do díla objednatelem či jinak vytvořených v souvislosti s objednatelovým užíváním díla dle smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn dílo nebo jeho dílčí část upravit, měnit, spojovat ho s jinými díly nebo zařadit ho do jiného autorského díla takovým způsobem, který nesníží hodnotu tohoto autorského díla, jakož i tato oprávnění udělovat třetím osobám, k čemuž uděluje zhotovitel souhlas.
4. Objednatel je oprávněn po ukončení smlouvy poskytovat práva získaná touto smlouvou (udělovat sublicence) zcela nebo zčásti třetím osobám, přičemž zhotovitel s tímto předem souhlasí. Oprávnění výkonu těchto práv platí pro třetí osoby ve stejném rozsahu jako pro objednatele.
5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy k duševnímu vlastnictví včetně výše uvedených autorských práv, a zavazuje se zajistit řádné a nerušené užívání díla objednatelem, včetně případného zajištění dalších souhlasů a licencí od autorů děl v souladu s autorským zákonem, popř. od nositelů jiných práv duševního vlastnictví v souladu s právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku toho, že objednatel nemohl dílo užívat řádně a nerušeně.
6. Dojde-li k odstoupení od smlouvy či k jinému předčasnému ukončení této smlouvy platí, že objednateli přísluší práva ve výše uvedeném rozsahu a s výše uvedeným obsahem k dílu nebo jeho částem vytvořeným zhotovitelem do okamžiku ukončení smlouvy.

XII.

Ochrana dat a informací

* 1. Smluvní strany se zavazují, že nevyužijí pro sebe a neposkytnou žádné třetí osobě (která se nebude přímo podílet na plnění povinností dle Smlouvy) důvěrné informace, které jim byly nebo budou zpřístupněny o druhé smluvní straně v souvislosti s plněním smlouvy.
  2. Zhotovitel se zavazuje v době trvání smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy.
  3. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné informace podle odst. 1 všechny informace, které jsou součástí obchodního tajemství, například popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímací stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.
  4. Za důvěrné dle předchozích odstavců se nepovažují informace, které se staly veřejně známými bez zavinění přijímací strany, dále ty, které měla přijímací strana legálně k dispozici před uzavřením této smlouvy, nebo které jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímací strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo informacemi třetí strany.
  5. Zhotovitel se zavazuje, že data, která obdrží pro účely plnění povinností podle smlouvy od objednatele, nevyužije pro sebe ani pro třetí strany, neposkytne je ani neumožní jejich zpřístupnění třetím osobám a nebude z nich zpracovávat žádné další produkty.
  6. V případě porušení povinností stanovených tímto článkem smlouvy je dotčená strana oprávněna požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

XIII.

Zánik smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká:
   1. dohodou smluvních stran.
   2. jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

* neprovedení díla nebo jeho části ve sjednané době plnění,
* nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,
* nedodržení smluvních ujednání o právech z vadného plnění,
* neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.

1. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
   1. bylo‑li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
   2. podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh
   3. zhotovitel vstoupí do likvidace.

XIV.  
Závěrečná ustanovení

### Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem, kdy bude Zhotoviteli doručeno oznámení Objednatele o uzavření darovací smlouvy se Statutárním městem Ostrava. Předpokladem nabytí účinnosti této smlouvy je její uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.; zveřejnění provede Objednatel.

### Nebude–li oznámení Objednatele o uzavření darovací smlouvy doručeno Zhotoviteli ani do 6 měsíců ode dne uzavření této smlouvy, tato smlouva bez dalšího zaniká (rozvazovací podmínka). V takovém případě není Zhotovitel oprávněn požadovat náhradu škody či ušlého zisku po Objednateli z důvodu nerealizace díla. Zhotovitel je oprávněn požadovat po Objednateli informace o skutečnostech podmiňujících nabytí účinnosti kdykoliv za trvání platnosti této smlouvy. Objednatel poskytne informace dle věty předchozí bez zbytečného odkladu po doručení písemné žádosti Zhotovitele.

### Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí objednatel.

1. Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.
2. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
3. Tato smlouva bude smlouva uzavřena elektronicky podpisem prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Ostravě |  | V Ostravě |
|  |  |  |
| za objednatele  XXXXXXXXXXXXXXXX  ředitelka |  | za zhotovitele  XXXXXXXXXXXXXXXX  člen představenstva |

**Příloha č. 1 – Technická specifikace**

Předmět plnění se vztahuje na stroje:

- rohový buchar Mahrische Maschinenanbaumanstalt (hmotnost cca 70 t), r. 1898,

- parní buchar WULCAN (hmotnost cca 80t), r. 1902,

- prohydraulický lis Davy-Brothers (hmotnost cca 80t), r. 1908 (včetně podzemní části),

a příslušenství (např. manipulátor, části jeřábové dráhy, tažná zařízení, žebříky, nástroje aj).

Výše jmenované stroje jsou prohlášeny kulturními památkami, zapsány jsou pod rej.č. 101686 (prohlášení rozhodnutím MK ČR č.j. 3982/1997 ze dne 23.11.2005)

Demontáže, přeprava a uskladnění strojů bude probíhat ve Vítkovicích, na parcelách č. 927/20 (demontáž strojů) a 927/22 (uložení demontovaných strojů), demontované stroje budou stěhovány z parcely č. 927/20 na parcelu č. 927/22.

Rozsah požadovaných prací:

Podrobný projekt demontáže, přepravy a uložení strojů, jehož součástí je:

* textová část s popisem strojů a jednotlivých fází demontáže, přepravy a uložení strojů
* přesné odměření rozměrů jednotlivých součástí každého stroje, na základě kterých bude vypracována podrobná výkresová dokumentace, která je taktéž součástí projektu. Odměřování rozměrů jednotlivých součástí bude prováděno ve všech fázích realizace; tedy před započetím demontážních prací, v jejich průběhu i po jejich ukončení na již uskladněných součástech.
* velmi podrobná fotografická dokumentace každého stroje (cca 100-1000 fotografií každý stroj); celkové pohledy i detaily jednotlivých uzlů. Tato fotografická dokumentace bude provedena u každého stroje před započetím demontážních prací i v průběhu demontáže klíčových uzlů tak, aby umožnila následné a bezproblémové sestavení daného stroje zpět do jednoho celku. Fototokumentace, včetně popisu fotografií (v popisu fotky bude označení, o jaký díl z jakého stroje aj se jedná), bude odevzdaná na USB nosiči (jpeg, min.300 DPI)
* pokyny k základnímu ošetření demontovaných kusů (jak a čím) a k zajištění těchto částí před znehodnocením (opět jak a čím - navržení přikrytí, bednění aj.).
* vytvoření a popsání systému uskladnění demontovaných a uložených dílů, tak aby byla možná orientace v uložených dílech při opětovné montáži strojů (skladový systém).

Projekt bude odevzdán 1x v tištěné podobě, dále i v elektronické podobě na USB nosiči. Fotodokumentace bude odevzdána pouze na USB nosiči.

Projekt nemůže být zpracován být pouze z pohledu ryze technického, ale musí být zpracován i z pohledu historicko-technického s ohledem na kulturně historickou hodnotu demontovaných strojů a s ohledem na jejich pozdější restaurování, konzervaci a následnou instalaci.

Nedílnou součástí realizace demontáže, přepravy a uložení strojů je:

* Technický dozor. Na realizaci bude dohlížet po celou dobu realizace technický dozor (technická supervize), který má oprávnění MK ČR s povolením na restaurování kulturních památek se zaměřením na movité technické památky (mechanické stroje, přístroje a předměty – výrobní stroje), při kontrolních dnech (1x týdně), dále v případě potřeby.
* Demontáž, která bude postupovat dle pokynů technického dozoru a projektu demontáže
* Přeprava na určené místo
* Ošetření a uložení strojních součástí, dle pokynů technického dozoru

Fotodokumentace (stávající stav):

Prohydraulický lis Davy-Brothers



Rohový buchar Mahrische Maschinenanbaumanstalt



Parní buchar WULCAN

