DODATEK Č. 1 KE

SMLOUVĚ O DÍLO

č. poskytovatele MS-055/18/D1

(dále jen „Dodatek“ a „Smlouva“)

**Objednatel:**

**Metropolnet, a.s.**

se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01, Ústí nad Labem

IČ: 25439022

DIČ: CZ25439022

zápis v OR: B 1383 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

ID datové schránky: 5r4e67q

Zastoupený: Martin Konečný, předseda představenstva

Ing. Jaroslav Novák, místopředseda představenstva

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

a

**Zhotovitel** **nebo Poskytovatel:**

**MARBES CONSULTING s.r.o.**

se sídlem: Brojova 2113/16, 326 00 Plzeň

IČO: 25212079

DIČ: CZ25212079

za níž jedná: Ing. Petr Vybíral, jednatel společnosti

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni spisová značka C/8963

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále společně také jako „smluvní strany“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21.11.2018. Smlouva byla uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“).

I. **Úvodní ustanovení**

* 1. Tento Dodatek č. 1 upravuje vybraná ustanovení Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“), uzavřené mezi smluvními stranami dne 21.11.2018.
	2. Smluvní strany se dohodly na doplnění či úpravě Smlouvy v dále uvedeném rozsahu.
	3. Veškeré pojmy uvedené v tomto Dodatku budou vykládány v souladu s jejich významem uvedeným ve Smlouvě.

II. **Předmět Dodatku**

* 1. V bodě II. Účel a předmět smlouvy, bod 1) H.

Se prodlužuje délka „Provozní podpory k programu“ (tj. body H, I, a J) o 1 rok, tedy na celkových 6 let (72 měsíců).

Dále obě smluvní strany pevně stanovují, že budou považovat za rozhodné datum den prvního podpisu akceptačního protokolu, tedy 30.12.2019 o předání díla. Smluvní strany se dohodly, že konec provozní podpory na základě tohoto prodloužení Provozní podpory k programu Smlouvy nastane dne 31.12.2025 (včetně).

* 1. Bod V. Cena za dílo, fakturace a platební podmínky 1) B se nahrazuje novým zněním:

*„Celková cena podpory, zejména dle čl. II odst. 1 body H až J, je stanovena částkou* ***549.600,- Kč*** *(slovy: pětsetčtyřicetdevět tisíc šest set Korun českých) bez DPH, tj. celkem s 21% DPH 665.016,- (slovy: šestsetšedesátpět tisíc šestnáct Korun českých). DPH bude vyúčtováno v aktuální výši dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ke dni zdanitelného plnění. Cena je sjednána jako konečná a pevná).“*

Z pohledu předmětu tohoto Dodatku č. 1 se tedy jedná o cenu podpory na 1 rok, která činní 91.600,- Kč bez DPH.

III. Závěrečná ustanovení

* 1. Ostatní, výše neuvedená ustanovení Smlouvy jsou při zohlednění skutečností v tomto Dodatku účinná.
	2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění provede odpovědný zaměstnanec Objednatele ve lhůtě 15 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou. Do 3 dnů pak protistranu informuje o splnění této povinnosti a o případných změnách a opravách provedených v registru smluv.
	3. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě.
	4. Právní vztahy tímto Dodatkem neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
	5. Veškeré změny a dodatky tohoto Dodatku lze učinit pouze písemně, formou očíslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
	6. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek nebyl učiněn v omylu ani pod pohrůžkou násilí.
	7. Strany si tento dodatek přečetly, obsah dodatku je pro ně dostatečně srozumitelný a vyjadřuje jejich určitou a vážnou vůli.

V Ústí nad Labem dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Metropolnet, a.s. MARBES CONSULTING s.r.o.

……………………………… ………………………………

Martin Konečný Ing. Petr Vybíral

Předseda představenstva Jednatel společnosti

………………………………

Ing. Jaroslav Novák

Místopředsedapředstavenstva