# Dodatek č. 1 NPÚ-450/3209/2025

# ke Smlouvě o dílo

# číslo objednatele: NPÚ-450/95260/2017

číslo zhotovitele: 18 001

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži

# zástupce pro věcná jednání:

# xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx SZ Lysice, email: xxxxxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxx

# zástupce pro věci technické:

# xxxxxxxxxxx, investiční technik, email: xxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxxx

# Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx (pro příjem dotace)

# a xxxxxxxxxxxxxx (pro ostatní platby)

Adresa pro doručování:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži

Adresa: Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž

(dále jen „objednatel“)

a

IN AD, spol. s r. o.

IČ: 44012888, DIČ: CZ 44012888

se sídlem: Postranní 2a, 616 00 Brno

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2858

Zastoupena: xxxxxxxxxxxxxx, jednatelem, autorizace ČKA číslo 00283

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx

zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

- Předmět dodatku

  - Smluvní strany konstatují, že dne 16. 1. 2018 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést svým jménem, na své náklady a na své nebezpečí pro objednatele dílo s názvem „SZ Lysice – obnova krovu a střešního pláště zámku včetně komínů – projektová dokumentace pro stavební povolení a projektová dokumentace pro provedení stavby“. Dílo zahrnuje následující práce: vypracování PD ve dvou stupních na obnovu střech zámku a následný autorský dozor při provádění samotné stavby.

  - V článku IV., který upravuje podmínky provádění autorského dozoru, v odstavci 4.3 původní smlouvy, je stanoven předpokládaný rozsah autorského dozoru. V rámci stavební akce s názvem: SZ Lysice – obnova střech hlavního paláce (číslo v NEN: N006/17/V0009222) došlo k vyčerpání tohoto předpokládaného rozsahu, stanoveného původní smlouvou.

- Vzhledem k tomu, že Smlouva o dílo autorský dozor předpokládá podle skutečného výkonu činnosti autorského dozoru, smluvní strany se dohody ve smyslu odst. 4.3 Smlouvy, že nepřekročí částku 63.000 bez DPH.

  - Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po zahrnutí zvýšeného objemu autorského dozoru dle tohoto dodatku zvýšena celkem o 42 000 Kč bez DPH na částku 383 000 bez DPH, tj. 463 430 Kč s DPH.

- Závěrečná ustanovení

  - Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se jej zveřejnit v registru smluv.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.

  - Ostatní ujednání původní Smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.

V Kroměříži dne ………………					V Brně dne ………………

Za objednatele:							Za zhotovitele:

……………………………………..						……………………………………

Ing. Petr Šubík							xxxxxxxxxxxxxxxxxx

ředitel								jednatel