č.j.: 2023/269-1 NAKIT č.j.: MV

**Dodatek č. 1 k DÍLČÍ SMLOUVĚ Č. 9A**

*k Rámcové dohodě na realizaci projektů kybernetické bezpečnosti financovaných z Národního plánu obnovy*

*č. j. MV-51120-14/OFSP-2023, č. j. 2023/111 NAKIT*

# Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.

se sídlem: Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10

IČO: 04767543

DIČ: CZ04767543

zastoupen: xxx

právně jednající xxx

zapsán v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 77322 bankovní spojení: xxx

 č. ú.: xxx

*na straně jedné (dále jen* ***„Dodavatel“****)*

a

# Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

IČO: 00007064

DIČ: CZ00007064

zastoupen: xxx

bankovní spojení: xxx

 č. ú.: xxx

*na straně druhé (dále jen* ***„Objednatel“****)*

*(dále jednotlivě jako „****Smluvní strana****“, nebo společně jako „****Smluvní strany****“)*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku k Dílčí smlouvě č. 9A ze dne 9. října 2024, (dále jen „**Smlouva**“) tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) v následujícím znění:

# Článek 1 Předmět Dodatku.

* 1. Smluvní strany uzavřely Smlouvu, jejíž předmět je definován v čl. 1 odst. 1.1 Smlouvy.
	2. Předmětem Dodatku je prodloužení termínu realizace Předmětu plnění (jak je tento pojem definován v odst. 1.1 Smlouvy), protože v řádné zákonné lhůtě nebyla Dodavateli doručena žádná nabídka. Objednatel bere na vědomí, že ujednání v tomto dodatku nemají jakýkoliv vliv na činnosti již realizované Dodavatelem dle této Smlouvy a jeho nárok na jejich zaplacení.
	3. Smluvní strany se dohodly na rozšíření Předmětu plnění o provedení předběžné tržní konzultace (dále jen PTK) na dodávku proxy technologií pro DCeGOV a o realizaci nového VŘ na základě výsledků PTK.
	4. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly, že v článku 2 odst. 2.1 Smlouvy se věta první ruší a nahrazuje se zněním:

*„Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, Dodavatel je povinen zrealizovat VŘ nejpozději do 200 kalendářních dní ode dne schválení zadávací dokumentace dle čl. 3 odst. 3.22 Smlouvy Objednatelem, přičemž VŘ je realizováno řádně a včas zveřejněním podepsaných smluvních dokumentů s vybraným dodavatelem (vítězným dodavatelem zadávacího řízení) v registru smluv a oběma Smluvními stranami podepsaným Akceptačním protokolem.“*

* 1. Smluvní strany se dále dohodly, na doplnění odst. 2.1 o následující:

*„Pokud do smluveného termínu nedojde k realizaci VŘ zejména z důvodu, že v zákonné lhůtě nebude Dodavateli doručena žádná nabídka, zrealizuje Dodavatel PTK. Na základě výsledku PTK se Smluvní strany písemně, prostřednictvím osob uvedených v čl. 3 odst. 23 Smlouvy, dohodnou, zda Dodavatel upraví zadávací dokumentaci a zahájí nové VŘ či nikoliv.“*

* 1. Smluvní strany se dohodly, že za odst. 2.6 článku 2 Smlouvy se vkládá nový odstavec 2.7. ve znění následujícím:

*„Objednatel bere výslovně na vědomí, že cena dle odst. 2.6 v sobě nezahrnuje činnosti související s provedení PTK a/nebo realizací nového VŘ. Cena činnosti související s provedení PTK a/nebo činnosti související s realizací nového VŘ bude předmětem samostatného dodatku k této Smlouvě a zároveň se o tuto cenu navýší i celková cena uvedena v odst. 2.6 článku 2 Smlouvy.“*

Původní označení odst. 2.7 článku 2 Smlouvy se nově označuje jako odst. 2.8 Smlouvy.

# Článek 2

**Závěrečná ustanovení**

* 1. Veškerá ujednání nedotčena tímto Dodatkem navazují na Smlouvu a Rámcovou smlouvu a Rámcovou smlouvou a Smlouvou se řídí.
	2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek s jeho přílohou vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání. Smluvní strany po přečtení Dodatku prohlašují, že byl uzavřený po vzájemném projednání, určitě a srozumitelně, na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz uvedených skutečností připojují podpisy svých oprávněných osob či zástupců.
	3. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma Smluvními stranami a v účinnost po splnění zákonné podmínky vyplývající z § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
	4. Tento Dodatek je Smluvními stranami vyhotoven a podepisován elektronicky.

V Praze dne .......................... V Praze dne ..........................

Za Objednatele: Za Dodavatele:

|  |  |
| --- | --- |
| ...............................................................................................xxxxxx | ...................................................................xxxxxxNárodní agentura pro komunikačnía informační technologie, s. p. |

Za Dodavatele:

...................................................................

xxx

xxx

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.