Smlouva o dílo 1042016

uzavřená podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku

Objednavatel:      Mateřská škola Opletalova

Opletalova 925/14

110 00 Praha 1 Nové Město

IČO: 63832909

Zhotovitel:           JENSTAV s.r.o

Michelangelova 1996/14

100 00  Praha 10

tel. 774 330 721

IČO: 291 48 197

DIČO:CZ  291 48 197

Bankovní spojení:     256582964/0300

Vedená u Městského soudu v Praze,oddíl C vložka 204128

I.

Předmět díla

Kompletní stavební práce  při rekonstrukci umývárny a sociálního zařízení na adrese: Opletalova 925/14,110 00 Praha 1 Nové Město,.Práce budou obsahovat bourací,stavební,instalatérské a dokončovací práce dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy.

II.

Termín plnění

Zahájení  prací dne 15.8.2017

Dokončení prací dne 4.9.2017

III.

Cena za dílo bez DPH a s DPH

Celkem : 221 095,5

DPH 15% :33 164,33

Celkem s DPH : 254 260,-

IV.

Způsob úhrady smluvní ceny

- Záloha na pořízení materiálu a přípravné práce ve výši 0.,- Kč.

- Doplatek ve výši celkové ceny do 30 dní po dokončení a převzetí řádně provedeného díla na základě předávacího protokolu vč.záručních listů.

V.

Záruka na dílo

Zhotovitel tímto poskytuje objednavateli na provedené dílo záruku v délce trvání: 24 měsíců na dodané výrobky a  60 měsíců na montážní práce.

VI.

Převzetí díla, další smluvní ujednání

1. Podpisem předávacího protokolu nebo faktury objednavatel potvrzuje, že řádně a včas provedené dílo převzal, a že s údaji na faktuře souhlasí. Nepřevzít dílo lze pouze v odůvodněných případech, kdy nelze drobné vady či nedodělky způsobené zhotovitelem vyčlenit a určit jejich samostatnou nápravu, nebo dojde na straně objednavatele k prokazatelným škodám způsobeným bezprostředně vadami a nedodělky díla. Při zjištění takovýchto drobných vad díla má objednavatel právo pozastávky peněžního plnění ve výši 10% smluvní ceny až doby jejich odstranění.

2. Termínem splatnosti se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.  Použitý materiál zůstává až do zaplacení celé smluvní ceny za dílo majetkem zhotovitele.

3. Objednavatel zajistí zhotoviteli na vlastní náklady v místě realizace: uzamykatelnou místnost na uskladnění materiálu a přípojku vody a elektriky

4. Zhotovitel prohlašuje, že je k realizaci požadovaných prací kvalifikován a že je pojištěn proti škodám vzniklých jeho působením.

5. Objednavatel prohlašuje, že je oprávněn tuto smlouvu uzavřít. Dále objednavatel prohlašuje, že je co do rozsahu požadovaných prací solventní.

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Jakékoliv změny či dodatky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně, jinak jsou neplatné. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. Zjistí-li se dodatečně, že některé ustanovení této smlouvy je z právního hlediska neplatné, týká se neplatnost pouze tohoto ustanovení, ostatní ustanovení této smlouvy platí v plném rozsahu dále.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích - po jednom paré pro každou z obou smluvních stran.

V Praze dne 27.7.2017

…………………………………..                                                                                …………………………………….

Objednavatel                                                                                                      Zhotovitel

MŠ Opletalova							    Jenstav s.r.o.