**Smlouva o dílo**

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi následujícími smluvními stranami

1.2 **OBJEDNATEL**

 obchodní název **Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o.**

 adresa Cholinská 1120, 784 01 Litovel

 zapsána u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 3781

 IČO 47150904

 DIČ CZ47150904

 telefon 585 342 366

 zplnomocněný zást. Ing. Helena Stoupová - prokuristka

 pro věci technické Jiří Kryl

1.2. **ZHOTOVITEL**

 obchodní název **Ladislav Rojíček - Termál**

 adresa Chořelice 1071, 784 01 Litovel

 IČO 10599321

 DIČ CZ510301307

 telefon 608 020 005

 ŽL vydal Městský úřad Litovel, č.j. :ŽIV/23955/2009/So/ŽF

 bankovní spojení Komerční banka, č. ú. 2001549811/0100

**2. Předmět smlouvy:**

oprava vodovodu v obci Sobáčov – cca 290 bm

**3. Rozsah prací a doba plnění:**

3.1 Oprava bude provedena v tomto rozsahu - výkopové práce, položení potrubí, obsyp

 pískem, hutnění jednotlivých vrstev pod vozovkou včetně dodávky písku a štěrku.

 Vytýčení a nákup vodařského materiálu, který bude použit na výměnu hlavního řádu

 a přípojek provede objednatel.

3.2 Termín zahájení prací je od 26. 6. 2017 a termín ukončení do 31. 7. 2017. Zhotovitel

 je oprávněn prodloužit termín ukončení prací o dobu trvání nepříznivých klimatických

 podmínek.

**4. Obchodní podmínky:**

4.1 Zhotovitel je povinen odstranit odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla.

4.2 Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou během realizace díla a které jsou

 prokazatelně způsobené činností zhotovitele. To se týká především ostatních

 inženýrských sítí.

4.3 Součástí smlouvy není vytýčení inženýrských sítí, uložení výkopové zeminy na skládku

 a veškeré povolení s opravou vodovodu.

4.4 Odpovědnost za vady - dílo musí splňovat požadavky této smlouvy a veškerých platných

 právních předpisů a technických podmínek vztahujících se na předmět díla. Vadu na

 základě reklamace musí zhotovitel odstranit do 10 kalendářních dnů na své náklady.

 Pokud tak neučiní, vadu odstraní objednatel sám nebo prostřednictvím jiné firmy a

 celkové náklady na odstranění vady budou přefakturovány zhotoviteli a ten je povinen

 fakturu do 14-ti dnů zaplatit.

4.5 Záruční doba je 24 měsíců

**5. Cenové podmínky:**

Cena u oprav vodovodu za běžný metr činí 600,- Kč bez DPH. Cena je pevná a nemůže být bez souhlasu obou smluvních stran měněna. Cena za přípojku – 3.000,- Kč/ks, přesun zeminy – 380,- Kč/hod.

V případě víceprací se budou účtovat tyto práce na základě skutečně prokázaných prací dle stavebního deníku a odsouhlasení p. Krylem.

*Při fakturaci bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti na základě zákona o DPH §92a tzn. výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno* (bude použita sazba 21 %).

**6. Jištění smluvních závazků:**

6.1 Pokud zhotovitel nedodrží termíny, má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve

 výši 500,00 Kč za každý den prodlení.

6.2 V případě prodlení objednatele s placením ceny díla, je povinen zaplatit zhotoviteli

 smluvní pokutu ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý den prodlení.

6.3 Pokud vzniknou škody nebo ztráty na materiály zakoupeném objednatelem, jdou až do

 předání díla k tíži zhotovitele. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště tak, aby

 nevznikla žádná škoda na majetku ani na zdraví obyvatel.

**7. Platební podmínky:**

7.1. Před zahájením prací zhotovitel nepožaduje zálohu.

7.2. Po konečném předání a převzetí díla bude vystavena konečná faktura. Splatnost faktury je 14 dnů a fakturovaná částka bude převedena na účet zhotovitele č. ú. 2001549811/0100.

**8. Předání díla:**

8.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník, kde bude zapisovat údaje nezbytné pro řádné

 provádění díla. Veškeré změny musí být písemně zaznamenány. Oprava bude realizována

 dle vytýčení objednatele, za které si objednatel plně zodpovídá.

8.2 O předání díla bude sepsán zápis do stavebního deníku, z něhož bude patrný stav

 Provedené opravy. Vady, které budou zřejmé již při předání budou zapsány do zápisu

 o předání s uvedením termínu a způsobu odstranění.

**9. Závěrečná ustanovení:**

9.1 Smlouvu lze měnit pouze se souhlasem obou stran, a to pouze písemnou formou.

9.2 Od smlouvy lze odstoupit pouze při opodstatněném porušení smluvních povinností.

9.3 Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a

 vznikající obchodním zákoníkem.

9.4 Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní

 stranu. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Litovli dne 20. 6. 2017 V Litovli dne 20. 6. 2017

 …......................................... ...............................................

 objednatel zhotovitel