t,t

Smlouva o dílo

uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zák .č. 89/ 2012 Sb. občanského zákona číslo : 3200/SD/ 00018 / 17

1.Smluvní strany

Objednatel: Základní škola a Mateřská škola Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 45

Zastoupená Mgr. Dagmar Havlůjovou

Náměstí Mikuláše z Husi 45

390 01Tábor

lč : 00582590, DlČ: cz58259o

Bankovní spojení:

Zhotovit

te l:

POTRAVINOMONT s.r.o.

Zastoupená Zbyňkem Řezníčkem

Sušilova 1264/45

750 02 Přerov

lC: 25838580, DIC: C225838580

Bankovní spojení:

2. Předmět dodávkv

Zhotovitel se zavazuje touto smlowou dodat předmět smlouvy do 28. 8. 2017 a to za podmínek touto smlouvou sjednaných.

Za objednavatele převezme výrobky - zařízení po stránce smluvní:- zástupce ředitele

Za objednavatele převezme výrobky - zařízení po stránce věcné: - vedoucí školní jídelny

Objednatel neuzná práce, které zhotovitel mohl prokazatelně zahrnout do nabídkové ceny - nebudou uznány jako vícepráce.

3. Siednaná doba

ro provedení díla

Zhotovitel provede dílo a předá objednateli v termínu od 14. 8.2017 do 28. 8.2017

4. Cena za dílo

- cena za dílo základní 250000,-Kč

DPH 21%52500,.Kč

Cena celková včetně DPH 302500,_Kč

5. Platební podmínkv

Cenu za provedení díla uhradí objednatel na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví a odešle objednateli po předáni celého dila bez vad a nedodělků. Lhůta splatnosti je do 14 dní od doručení,

Při pInění této smlouvy nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti vzhledem k tomu, že objednatel pořizuje plnění pro potřeby související výlučně s výkonem veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz s 5 odst. 3 zákona o DPH).