DODATEK Č. 1

k

PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

**02/2023 k Výzvě č. 2**

**A DOHODA O UKONČENÍ PROVÁDĚCÍch SMLuv   
04/2023 K VÝZVĚ č. 4, 05/2023 k výzvě č. 5, 06/2023 k výzvě č. 6 a 07/2023 k výzvě č. 7.**

Smluvní strany:

**Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí**

se sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

IČO: 005 51 023

bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1,

č. účtu: 2229001/0710

zastoupená: Ing. Karlem Trpkošem,

vrchním ředitelem sekce informačních technologií

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Axians Czech Republic s.r.o.**

se sídlem: V parku 2316/12, Chodov, 148 00 Praha 4

IČO: 448 46 029, DIČ: CZ44846029

společnost zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,

oddíl C, vložka 6033

zastoupená: Ing. Miroslavem Bečkou, jednatelem, Dušanem Stránským, jednatelem

(dále jen „**Dodavatel**“ nebo „**Poskytovatel**“)

dnešního dne uzavřely dodatek č. 1, kterým se mění Prováděcí smlouva 02/2023 k Výzvě č. 2 a jehož obsahem je i dohoda o ukončení Prováděcích smluv 04/2023, 05/2023, 06/2023 a 07/2023.

(dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
   1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 5. 2018 Rámcovou smlouvu o dodávce SW řešení Resortního elektronického systému spisové služby, podpoře a rozvoji a o poskytování souvisejících služeb, jejímž předmětem je rámcová úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při zajištění jednotlivých dodávek služeb Poskytovatelem souvisejících s pořízením a následným provozem Resortního elektronického systému spisové služby (dále jen „**RESSS**“), a to na základě dílčích prováděcích smluv uzavřených mezi smluvními stranami. K výše uvedené rámcové smlouvě uzavřely smluvní strany dne 18. 12. 2018 Dodatek č. 1, dne 15. 1. 2023 Dodatek č. 2 a dne 26. 5. 2023 Dodatek č. 3 (rámcová smlouva ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 dále jen „**Rámcová smlouva**“).
   2. Na základě Rámcové smlouvy byla mezi smluvními stranami dne 6. 4. 2023 uzavřena Prováděcí smlouva 02/2023 k Výzvě č. 2, jejímž předmětem je poskytnutí plnění dle čl. 3.3.2 Rámcové smlouvy, tedy nasazení RESSS na MPSV (dále jen „**Prováděcí smlouva**“).
   3. Vzhledem k tomu, že dosud nebyl naplněn předmět Prováděcí smlouvy, přičemž u některých plnění již uplynul termín pro jejich splnění, případně z Prováděcí smlouvy nevyplývá přesný termín splnění, mají smluvní strany zájem plnění předmětu Prováděcí smlouvy, termíny a další povinnosti smluvních stran přesněji specifikovat.
   4. Na základě Rámcové smlouvy byly mezi smluvními stranami dne 29. 5. 2023 dále uzavřeny: Prováděcí smlouva 03/2023 k Výzvě č. 3, jejímž předmětem   
      je poskytnutí plnění dle čl. 3.3.9 Rámcové smlouvy – podpora a provoz RESSS na MPSV; Prováděcí smlouva 04/2023 k Výzvě č. 4, jejímž předmětem   
      je poskytnutí plnění dle čl. 3.3.4 Rámcové smlouvy – nasazení RESSS na ÚPČR; Prováděcí smlouva 05/2023 k Výzvě č. 5, jejímž předmětem je poskytnutí plnění dle čl. 3.3.6 Rámcové smlouvy – nasazení RESSS na SÚIP; Prováděcí smlouva 06/2023 k Výzvě č. 6, jejímž předmětem je poskytnutí plnění dle čl. 3.3.7 Rámcové smlouvy – nasazení RESSS na TIČR; Prováděcí smlouva 07/2023 k Výzvě č. 7, jejímž předmětem je poskytnutí plnění dle čl. 3.3.8 Rámcové smlouvy – nasazení RESSS na ÚMPOD; Prováděcí smlouva 08/2023 k Výzvě č. 8, jejímž předmětem je poskytnutí plnění dle čl. 3.3.16 Rámcové smlouvy – Rozvoj RESSS; a Prováděcí smlouva 09/2023 k Výzvě č. 9, jejímž předmětem je poskytnutí plnění dle čl. 3.3.17 Rámcové smlouvy – Školení RESSS (dále jen „**Ostatní prováděcí smlouvy**“).
   5. Účelem tohoto Dodatku je úprava práv a povinností mezi smluvními stranami plynoucích z Prováděcí smlouvy, a to zejména s ohledem na zájem smluvních stran upřesnit požadavky na probíhající plnění Fáze 1 Poskytovatele, stanovit přesné termíny plnění a specifikovat parametry nezbytné součinnosti smluvních stran. Obsahem tohoto Dodatku je také dohoda smluvních stran na slevě z ceny plnění dle čl. 3.3.2 Rámcové smlouvy, tedy nasazení RESSS na MPSV specifikovaného v Prováděcí smlouvě 02/2023 k Výzvě č. 2. Slevu z ceny plnění smluvní strany ujednaly z důvodu významného prodlení Poskytovatele s dodáním plnění Objednateli a nedodržení termínů ujednaných smluvními stranami v Příloze č. 3 Prováděcí smlouvy 02/2023 k Výzvě č. 2.
   6. Obsahem tohoto Dodatku je rovněž dohoda smluvních stran o ukončení Ostatních prováděcích smluv, vyjma Prováděcí smlouvy 03/2023 k Výzvě č. 3, Prováděcí smlouvy 08/2023 k Výzvě č. 8 a Prováděcí smlouvy 09/2023 k Výzvě č. 9.
2. DEFINICE
   1. Není-li uvedeno jinak, pak pojmy uvedené v tomto Dodatku s velkým počátečním písmenem mají stejný význam jako pojmy definované v Prováděcí smlouvě a v Rámcové smlouvě. V případě, že Rámcová smlouva a Prováděcí smlouva obsahují rozdílné definice určitých pojmů, použije se pro účely tohoto Dodatku přednostně definice stanovená v Prováděcí smlouvě.
   2. Termíny definované v tomto Dodatku v množném čísle mají shodný význam i v jednotném čísle a naopak. Odkazy na články a přílohy v tomto Dodatku odkazují na články a přílohy Prováděcí smlouvy, není-li uvedeno jinak.
3. ZMĚNY SMLOUVY
   1. Smluvní strany se dohodly, že uzavřením tohoto Dodatku dochází ke změnám Prováděcí smlouvy popsaným níže v tomto článku.
   2. Na konec odst. 2.1 Prováděcí smlouvy se vkládá následující text:

„*Plnění je rozděleno do dvou fází a skládá se z jednotlivých požadavků, jejichž název, kód a popis je obsažen v Příloze č. 1 Prováděcí smlouvy (dále jen „****Požadavk****y“). Požadavky jsou rozděleny do etap, jak je uvedeno v Příloze č. 1 a v Příloze   
č. 2 Prováděcí smlouvy (dále jen „****Etapy****“). Etapy a specifikované Požadavky týkající se některých výstupů části probíhajícího plnění Fáze 1 jsou popsány v příloze   
č. 4 Prováděcí smlouvy. Příloha č. 4 nahrazuje veškerá ustanovení Přílohy č. 2 a č. 3 týkající se Fáze 1. Na Přílohu č. 3 ve znění dle předchozí věty se dále odkazuje jako na „****Harmonogram****“. Požadavky a Etapy budou dokončeny v termínech stanovených Harmonogramem.*

* 1. Odst. 2.3 Prováděcí smlouvy se doplňuje:

*„Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli za účelem Plnění Fáze 1 součinnosti, které jsou popsány v Příloze č. 4 Prováděcí smlouvy.“*

* 1. Odst. 4.1 Prováděcí smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním:

*„4.1 Poskytovatel se zavazuje, že Plnění poskytne a předá Objednateli v termínech stanovených Harmonogramem. Etapy a specifikované Požadavky týkající se některých výstupů části probíhajícího Plnění Fáze 1 se Poskytovatel zavazuje plnit v termínech vedených v příloze č. 4 Prováděcí smlouvy.“*

* 1. Odst. 4.2 Prováděcí smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním:

*„4.2 Harmonogram začíná okamžikem podpisu Prováděcí smlouvy. Jednotlivé číselně označené sloupce Fáze 2 představují jednotlivé měsíce od dokončení Fáze 1 (Akceptace nasazení, migrací, školení Fáze 1 a uplynutí termínu pro odstranění případných výhrad z akceptačního řízení), přičemž černě vyznačená pole Fáze 2 představují dobu, po kterou bude plnění etapy probíhat. Plnění Fáze 1 - nasazení RESSS pro produkční využití – se Poskytovatel zavazuje poskytnout nejpozději do 8. 4. 2025. S ohledem na součinnost poskytovatelů služeb podpory provozu a rozvoje AIS nezbytnou pro integraci AIS na RESSS Smluvní strany souhlasí s tím, že v termínu 8. 4. 2025,   
tj. jakožto součást plnění Fáze 1 – nasazení RESSS pro produkční využití, nebude provedena integrace IPPD na RESSS. S ohledem na stav jednání s dodavatelem služeb podpory provozu a rozvoje OKJesle Smluvní strany sjednávají, že v případě nemožnosti dokončení integrace OKJesle na RESSS do 8. 4. 2025 v rámci Fáze 1 z důvodu nutné součinnosti dodavatele služeb podpory provozu a rozvoje OKJesle může být termín integrace OKJesle na RESSS prodloužen rozhodnutím řídícího výboru projektu RESSS bez nutnosti uzavírat dodatek k této Prováděcí smlouvě. Integrace AIS, které dle výše uvedeného nebudou dokončeny v rámci plnění Fáze 1 – nasazení RESSS pro produkční využití – budou provedeny v co nejkratším možném termínu v rámci Fáze 2 - Nasazení rozšíření doprovodných funkcionalit RESSS – jak to součinnost dodavatelů služeb podpory provozu a rozvoje těchto AIS umožní.“*

* 1. Za odst. 4.2 Prováděcí smlouvy se vkládá nový odst. 4.2 bis:

*„4.2 bis Objednatel má povinnost poskytnout Poskytovateli součinnost pro Plnění Etap v rámci Fáze 1 v termínech stanovených v Příloze č. 4 Prováděcí smlouvy. Pokud nebude Objednatelem termín dodržen a součinnost bude poskytnuta později prodlužuje se o čas tohoto prodlení Objednatele termín povinnosti dokončení dotčených Etap Poskytovatelem dle Harmonogramu. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu informovat o potřebě poskytnutí součinnosti, o chybějící součinnosti a/nebo o důsledcích neposkytnutí součinnosti. V případě jakéhokoliv nedodržení harmonogramu z důvodu/ů na straně Poskytovatele, v jehož/jejichž důsledku dojde k posunu sjednaných termínů poskytování součinnosti Objednatele, které Objednatel řádně zdůvodní, nedodržení harmonogramu stíhá Poskytovatele a o čas tohoto prodlení Objednatele se termín povinnosti dokončení dotčených Etap Poskytovatelem neprodlužuje.“*

* 1. Odst. 4.3 Prováděcí smlouvy se doplňuje a mění o následující:

*„Obsah některých Etap Fáze 1 je určen jednotlivými Požadavky, které do daných fází spadají, jak je vymezeno v Příloze č. 4 Prováděcí smlouvy.*

* 1. Odst. 4.6 Prováděcí smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním:

*„4.6 Součástí Plnění je provedení rozhraní RESSS v souladu se zněním NSESSS zveřejněným ve VMV čá. 57/2017, přičemž součástí Plnění není provádění dalších úprav či rozšiřování rozhraní pro napojení AIS, které nemají rozhraní v souladu s NSESSS. Soulad rozhraní těchto AIS s NSESSS pro účely provedení integrace AIS zajistí Objednatel.*

Odst. 4.8 Prováděcí smlouvy se za stávající text doplňuje následujícím novým textem:

*„Na rozhodné datum uvedené v předchozí větě se dále odkazuje jako na „****Rozhodné datum****“. Výjimku tvoří pouze jmenný rejstřík, který bude zpracován v souladu s národním standardem pro elektronické systémy spisové služby ve znění dle oznámení ve VMV čá. 42/2023. Systém RESSS se Poskytovatel zavazuje nasadit u Objednatele dne 8. 4. 2025.“*

* 1. Odst. 4.9 Prováděcí smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním:

*„4.9 Poskytovatel a Objednatel uvádějí, že jsou si vědomi skutečnosti, že v návaznosti na platné a účinné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě bude třeba provést atestaci systému RESSS. Poskytovatel poskytne Objednateli nezbytnou součinnost pro provedení atestace do 15 pracovních dnů od doručení písemné žádosti Objednatele. Tato součinnost bude zahrnovat vypracování objednávky atestace systému RESSS pro Objednatele a poskytnutí konzultací k objednání a průběhu atestace. Součástí plnění Prováděcí smlouvy však není provedení atestace, náklady   
na provedení atestace ani úpravy systému RESSS dle právních předpisů, které nabudou účinnosti po Rozhodném datu.“*

* 1. Za čl. 4 Prováděcí smlouvy se vkládá nový článek 4 bis:

*„****4. bis SANKČNÍ UJEDNÁNÍ***

*4.bis.1 V případě Prodlení Poskytovatele s poskytováním jakékoliv části Plnění vzniká dle čl. 13.1.1 Rámcové smlouvy Objednateli nárok na slevu z Ceny Plnění ve výši 30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení a jednotlivý případ. Jakoukoliv částí Plnění se pro účely tohoto ustanovení Prováděcí smlouvy rozumí i jednotlivé činnosti Etap a Požadavků uvedené v Harmonogramu,   
tj. činnosti, které jsou v Příloze č. 4 Prováděcí smlouvy označeny ve sloupci ID   
za číslem písmenem „S“ a termíny jednotlivých etap Fáze 2 uvedené v Harmonogramu.*

* 1. Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1 se stává Přílohou č. 4 Prováděcí smlouvy.
  2. Další ustanovení Prováděcí smlouvy zůstávají nezměněna včetně ustanovení Přílohy č. 2 a č. 3 Prováděcí smlouvy týkající se Plnění Fáze 2.

1. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ K TESTOVACÍM SCÉNÁŘŮM
   1. Smluvní strany se dohodly, že testovací scénář „T0039A – Autorizovaná konverze“, který byl obsažen v plánu testování, je nadbytečný a nebude prováděn.
   2. Smluvní strany se dále dohodly, že testovací scénáře „A0003 – Založení nové číselné řady pro spisy“, „S0020 – Skartační konflikt c“, „S0021 – Skartační konflikt d“ a „T0023 – V šabloně pro definici Sp. zn. bude možno realizovat nastavení jiné označení spisové značky“, které byly obsaženy v plánu testování, nebudou prováděny v rámci testování ve Fázi 1 a budou přesunuty do testování v rámci Fáze 2.
   3. K požadavku P0005A – Příjem digitálního dokumentu (e-mailu) – smluvní strany konstatují, že byl testován na workshopu s výsledkem otestováno bez výhrad. Smluvní strany se dohodly, že ve Fázi 2 bude doplněna možnost konfigurovat notifikace pro právo Administrátor – stav aplikace (nejedná se o změnový požadavek).
2. SLEVA Z CENY PLNĚNÍ PROVÁDĚCÍ SMLOUVY 02/2023 K VÝZVĚ Č. 2
   1. Smluvní strany ujednaly výši nároku na slevu z ceny plnění poskytovaného Poskytovatelem dle Prováděcí smlouvy (dále jen „**sleva z ceny plnění**“) v částce níže v čl. 5.2 uvedené z důvodu prodlení s plněním Prováděcí smlouvy č. 02/2023 k Výzvě č. 2 nastalého před uzavřením tohoto Dodatku. Předmětnou slevu z ceny plnění se Poskytovatel zavazuje zohlednit ve fakturaci za platební milník P2 ve smyslu čl. 3. odst. 3.2 Prováděcí smlouvy.
   2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli slevu z celkové ceny plnění dle Prováděcí smlouvy, a to v celkové výši 4.000.000,- Kč bez DPH (slovy: čtyři miliony korun českých).
   3. Tímto ustanovením Dodatku není jakkoliv dotčeno právo Objednatele na uplatnění sankcí stanovených v čl. XIII. Rámcové dohody ani právo Objednatele na náhradu škody či ušlý zisk, a to ani pro případ prodlení s plněním Harmonogramu.
3. DOHODA O UKONČENÍ OSTATNÍCH PROVÁDĚCÍCH SMLUV
   1. Smluvní strany po zvážení veškerých okolností a s ohledem na průběh dosavadního poskytování plnění společně projevují shodnou vůli ukončit dohodou Ostatní prováděcí smlouvy, vyjma Prováděcí smlouvy 03/2023 k Výzvě č. 3, Prováděcí smlouvy 08/2023 k Výzvě č. 8 a Prováděcí smlouvy 09/2023 k Výzvě č. 9, a to ke dni uzavření tohoto Dodatku. Smluvní strany konstatují, že ke dni uzavření tohoto Dodatku není ani jedna z nich vůči druhé smluvní straně v prodlení s plněním jakékoliv povinnosti plynoucí či související s plněním Ostatních prováděcích smluv. Závazky Smluvních stran plynoucí či související s plněním Ostatních prováděcích smluv, vyjma Prováděcí smlouvy 03/2023 k Výzvě č. 3, Prováděcí smlouvy 08/2023 k Výzvě č. 8 a Prováděcí smlouvy 09/2023 k Výzvě č. 9, jsou vypořádány.
4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
   1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v den uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
   2. Pokud jakékoliv ustanovení nebo jakékoliv části ustanovení Dodatku budou považovány za neplatné, zdánlivé nebo nevymahatelné, nebude mít taková neplatnost, zdánlivost nebo nevymahatelnost za následek neplatnost, zdánlivost nebo nevymahatelnost celého Dodatku, ale celý Dodatek se bude vykládat tak, jako kdyby neobsahoval příslušná neplatná, zdánlivá nebo nevymahatelná ustanovení nebo části ustanovení a práva a povinnosti smluvních stran se budou vykládat přiměřeně. Smluvní strany se dále zavazují, že budou navzájem spolupracovat s cílem nahradit takové neplatné, zdánlivé nebo nevymahatelné ustanovení platným a vymahatelným ustanovením, jímž bude dosaženo stejného ekonomického výsledku (v maximálním možném rozsahu v souladu s právními předpisy), jako bylo zamýšleno ustanovením, jež bylo shledáno neplatným či nevymahatelným.
   3. Tento Dodatek obsahuje úplné ujednání o předmětu Dodatku a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě a Dodatku ujednat a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy a tohoto Dodatku. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o tomto Dodatku ani projev učiněný po uzavření tohoto Dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Prováděcí smlouvy a tohoto Dodatku a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
   4. Nedílnou součást Dodatku tvoří Příloha č. 1, která je považována za přílohu   
      č. 4 Prováděcí smlouvy.
   5. Dodatek je uzavírán v elektronické podobě, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu oprávněných osob ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce opatřeného časovým razítkem.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Za Objednatele:  V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Za Poskytovatele:  V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |
| Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí  Ing. Karel Trpkoš,  vrchní ředitel sekce informačních technologií |  | Axians Czech Republic s.r.o.  Ing. Miroslav Bečka,  jednatel  Axians Czech Republic s.r.o.  Dušan Stránský,  jednatel |

Příloha č. 1 Dodatku

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Etapa zpracování výstupu Fáze 1** | **Oblast** | **Činnost** | **Součinnost** | | | **Termín** | | **Vstup** | **Výstup** |
| **Zahájení** | **Ukončení** | **Popis** | **Zahájení** | **Ukončení** |
| **001** | **Příprava testovacího plánu a scénářů** | **Testování TEST RESSS** | **Akceptace Testovacích scénářů funkčních testů** |  | | | **16.12.2024** | **16.12.2024** | **- schválené testovací scénáře** | **akceptační protokol (dílčí)** |
| **002** | **Implementace RESSS** | **Ostatní součinnost** |  | MPSV: - poskytování technických a metodických konzultací v záležitostech, které nemohou být dodavateli prokazatelně známé | | | **13.11.2024** | **6.6.2025** |  |  |
| **003** | **Příprava testovacího plánu a scénářů** | **Testování TEST RESSS** | **Testovací migrace z ARSYS.X do TEST RESSS** |  | | | **13.11.2024** | **28.1.2025** | **- schválená Migrace z ARSYS.X do TEST RESSS** | **akceptační protokol (dílčí)** |
|  |  | Testování TEST RESSS – 1. kolo |  | 13.11.2024 | 22.11.2024 | MPSV: - ověření migrovaných dat na straně MPSV | Podmínkou je schválení Závěrečné zprávy o provedení testovací migrace dat Objednatelem. | | | |
|  |  | Testování TEST RESSS – 2. kolo |  | 13.1.2025 | 17.1.2025 | MPSV: - ověření migrovaných dat na straně MPSV |
|  |  | Testování TEST RESSS – 3. kolo |  | 23.1.2025 | 28.1.2025 | MPSV: - ověření migrovaných dat na straně MPSV |
| **004** | **Poskytnutí součinnosti pro testování** | **Testování TEST RESSS** | **Testování uživateli TEST RESSS** |  | | | **8.1.2025** | **13.3.2025** | **- výsledky testování uživateli v TESTLINK** | **akceptační protokol (dílčí)** |
|  |  |  |  | 8.1.2025 | 22.1.2025 | MPSV: - příprava testovacích a školicích místností včetně PC a periferií pro UAT - instalace periferií a ovladačů na PC testujících uživatelů (frankovací stroj, čtečka čárových kódů, tiskárna štítků, tiskárna, skener) - instalace SCCM balíčku na PC testujících uživatelů (RESSS Document Manager, integrace s MS Office, AA Výpravna pro frankovací stroj) - konfigurace uživatelských účtů TESTLINK - zajištění přístupu k CzechPoint včetně certifikátu pro testující uživatele | Podmínkou je předání balíčku SCCM dodavatelem a předání postupu pro získání certifikátu CzechPoint.  Podmínkou je existence testovacího prostředí (AXIANS předá do 27.1.2025). | | | |
| 10.1.2025 | 10.1.2025 | MPSV: - pozvání testujících uživatelů na školení testujících uživatelů |  | | | |
| 27.1.2025 | 27.1.2025 | MPSV: - zajištění účasti školených testujících uživatelů (testerů) - provedení školení testujících uživatelů  AXIANS: - podpora školení testujících uživatelů (testerů) |  | | | |
| 29.1.2025 | 20.2.2025 | MPSV: - provedení uživatelských testů (testeři a kvalifikovaní testeři)  AXIANS: - podpora testujících uživatelů (testerů) | Průběžné výsledky uživatelských testů sdělí MPSV 6.2.2025 a 13.2.2025 a závěrečný výsledek uživatelských testů předá MPSV 21.2.2025. | | | |
| 24.2.2024 | 28.2.2024 | MPSV: schválení nebo výhrady k - Uživatelské příručce - Příručce administrátora - eLearning  - Školící dokumentaci | Uživatelskou příručku a Příručku administrátora předá AXIANS do 6.1.2025. AXIANS v období 6.-17.1.2025 poskytne pracovníka pro konzultaci k souladu s aplikací. | | | |
| 3.3.2025 | 13.3.2025 | MPSV: - ověření odstranění případných vad |  | | | |
| **005** | **Poskytnutí součinnosti pro testování** | **Testování TEST RESSS** | **Akceptace TEST RESSS** |  | | | **14.3.2025** | **24.3.2025** | **- akceptovaná část TEST RESSS (testování uživateli) - akceptované Zátěžové testy TEST RESSS** | **akceptační protokol** |
| **006** | **Příprava plánů školení a provedení školení** | **Dokumentace** | **Dokumentace - Uživatelská příručka - Příručka administrátora - eLearning - Školící dokumentace** |  | | | **27.11.2024** | **14.3.2025** | **- schválená Uživatelská příručka - schválená Příručka administrátora - schválený eLearning - schválená Školící dokumentace** | **akceptační protokol (dílčí)** |
|  |  |  |  | 12.3.2025 | 14.3.2025 | MPSV: schválení nebo výhrady k aktualizované - Uživatelské příručce - Příručce administrátora - eLearning |  | | | |
| 12.3.2025 | 14.3.2025 | MPSV:  schválení nebo výhrady k aktualizované - Školící dokumentaci |  | | | |
| **007** | **Příprava plánů školení a provedení školení** | **Školení** | **Akceptace školení uživatelů a administrátorů** |  | | | **12.2.2025** | **7.4.2025** | **- prezenční listina školení uživatelů a administrátorů - schválená Zpráva o provedeném školení uživatelů a administrátorů** | **akceptační protokol** |
|  |  |  |  | 12.2.2025 | 12.2.2025 | MPSV: - předání seznamu školených uživatelů (druh školení, příjmení, jméno, login, e-mail) |  | | | |
| 26.2.2025 | 26.2.2025 | MPSV: - pozvání školených uživatelů a administrátorů |  | | | |
| 28.2.2025 | 7.3.2025 | MPSV: - příprava školících místností včetně PC, periferií a dataprojektoru - instalace periferií a ovladačů na PC školených uživatelů (frankovací stroj, čtečka čárových kódů, tiskárna štítků, tiskárna, skener) - instalace SCCM balíčku na PC školených uživatelů (RESSS Document Manager, integrace s MS Office, AA Výpravna pro frankovací stroj) - ověření přístupů uživatelů a administrátorů do SKOL - předání školicích místností | Podmínkou je předání balíčku SCCM dodavatelem.  Podmínkou je existence školicího prostředí (AXIANS předá do 21.2.2025). | | | |
| 17.3.2025 | 4.4.2025 | MPSV: - zajištění účasti školených uživatelů a správců |  | | | |
| **008** | **Nasazení produkční instance RESSS** | **PROD RESSS konfigurace a zátěžové testy** | **Konfigurace PROD RESSS a Zátěžové testy PROD RESSS** |  | | | **7.3.2025** | **28.3.2025** | **- protokol o konfiguraci PROD RESSS - schválená Zpráva o provedení zátěžových testů** | **předávací protokol (dílčí)** |
|  |  |  |  | 17.3.2025 | 24.3.2025 | MPSV: - případná úprava infrastruktury na základě výsledků zátěžových testů PROD RESSS |  | | | |
| 17.3.2025 | 28.3.2025 | MPSV: - instalace periferií a ovladačů na PC uživatelů (frankovací stroj, čtečka čárových kódů, tiskárna štítků, tiskárna, skener) - instalace SCCM balíčku na PC uživatelů (RESSS Document Manager, integrace s MS Office, AA Výpravna pro frankovací stroj) - integrace – součinnost MPSV a třetích stran při konfiguraci infrastruktury a zajištění přístupu do informačních systémů třetích stran | Podmínkou je předání balíčku SCCM dodavatelem.  Podmínkou je existence produkčního prostředí (AXIANS předá do 7.3.2025). | | | |
| **009** | **Provedení migrace dat** | **PROD RESSS migrace a SD** | **Migrace dat do PROD RESSS a konfigurace Service Desk** |  | | | **31.1.2025** | **9.4.2025** | **- protokol o konfiguraci Service Desk - schválená Zpráva o provedené migraci (1. a 2. kolo)** | **akceptační protokol** |
|  |  |  |  | 27.3.2025 | 28.3.2025 | MPSV: - konfigurace Service Desk | Předpokladem je schválení odstávky od 4.4.2024 15:00 do 7.4.2024. | | | |
| 31.3.2025 | 4.4.2025 | MPSV: - ověření migrace dat z ARSYS.X do PROD RESSS po 1. kole migrace dat |
| 8.4.2025 | 9.4.2025 | MPSV: - ověření migrace dat z ARSYS.X do PROD RESSS po 2. kole migrace dat |
| **010** | **Nasazení produkční instance RESSS** | **Produkční provoz** | **Pilotní provoz** |  | | | **8.4.2025** | **6.6.2025** | **- akceptovaný pilotní provoz PROD RESSS** | **akceptační protokol** |
|  |  | Produkční provoz |  | 8.4.2025 | 6.6.2025 | AXIANS: - zvýšená podpora produkčního provozu (on site) |  | | | |

Termíny dílčích součinností lze po vzájemné dohodě změnit za předpokladu, že nebude ovlivněn koncový termín dotčené **Etapy zpracování výstupu Fáze 1**.

TEST testovací prostředí RESSS

SKOL RESSS školící prostředí RESSS

PROD RESSS produkční prostředí RESSS

Platební milník P2 50% Ceny Plnění – akceptace posledního z ID 006, ID 007, ID 008 a ID 009. Předpokladem k zahájení činností uvedených pod ID 004, ID 005, ID 006, ID 007, ID 008 a ID 010 je akceptace předchozího kroku (ID). Pro krok ID 009 je předpokladem pro zahájení v něm uvedených činností předání kroku ID 008.