DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 423/2024 ze dne 17. 06. 2024

ŠATNY PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ KŘIMICE

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

SMLUVNÍ STRANY

| OBJEDNATEL | Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 |
| --- | --- |
| se sídlem: | Karlovarská 99, 323 00, Plzeň |
| IČO: | 69457930 |
| DIČ: | CZ69457930 |
| statutární zástupce: | Ing. Irena Nováková, ředitelka školy |
| bankovní spojení: |  |

dále jen „objednatel“

| ZHOTOVITEL | TERTOMA s.r.o. |
| --- | --- |
| se sídlem: | Slovanská 125, Tašovice, 360 18 Karlovy Vary |
| IČO: | 03690237 |
| DIČ: | CZ03690237 |
| zapsaný ve veřejném rejstříku: | Spisová značka: C 30643 uvedená u Krajského soudu v Plzni |
| zastoupený: | Ing. Tomáš Pospíchal |
| bankovní spojení: |  |

dále jen „zhotovitel“

PŘEDMĚT ZMĚNY

  - Článek 5, TERMÍNY PLNĚNÍ, odstavec „Dokončení stavební prací“ se mění a nově zní:

Dokončení stavebních prací:	nejpozději do 210 (dvě stě deseti) kalendářních dní od předání staveniště, nejpozději však do 31. 01. 2025.

  - Článek 6, CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavec 6. 1. se mění a nově zní:

  - Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH činí	4 770 163,66 Kč

Celkem cena za více práce neoddělitelně související s dílem:

- rozpočtová kalkulace dle přílohy č. 2 k SOD 423/2024 bez DPH činí 	   962 212,57 Kč

- rozpočtová kalkulace dle přílohy č. 3 k SOD 423/2024 bez DPH činí	   290 212,88 Kč

CELKEM cena za dílo bez DPH činí 	6 022 589,11 Kč

(slovy: šest miliónů dvacet dva tisíc pět set osmdesát devět korun českých a jedenáct haléřů)

Celkem za DPH 21% 	1 264 743,71 Kč

CELKEM cena za dílo včetně 21% DPH činí 	7 287 332,82 Kč

(slovy: sedm miliónů dvě stě osmdesát sedm tisíc tři sta třicet dva korun českých a osmdesát dva haléřů)

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Dodatkem č. 2 se mění pouze dílčí a konkrétně specifikované znění smlouvy a další ustanovení smlouvy nejsou touto změnou dotčena.

- Veškerá vyhotovení této smlouvy, která budou podepsána oběma smluvními stranami, mají právní účinky originálu.

- Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a po jejím přečtení na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své podpisy.

- Přílohy ke smlouvě:

Příloha č. 1 – rozpočet v souladu s nabídkou dodavatele (krycí list rozpočtu a rekapitulace objektů)

Příloha č. 2 – ZL01-05_26_8_2024 (více a méně práce se stavem k 26. 08. 2024)

Příloha č. 3 – ZL06-07_3_10_2024 (více a méně práce se stavem k 03. 10. 2024)

| v Plzni 18. 10. 2024 Ing. Irena Nováková ředitelka školy Střední průmyslová škola dopravní, za objednatele | v Karlových Varech 21. 10. 2024 Ing. Tomáš Pospíchal jednatel TEROMA s.r.o. za zhotovitele |
| --- | --- |