|  | Objednávka 152/2024/INV |  |
| --- | --- | --- |
|  | (číslo objednávky uvádějte vždy na faktuře) |  |

| Objednatel: | Dodavatel: |
| --- | --- |
| Město Jičín, Žižkovo nám. 18 | VODNÍ DÍLA - TBD a.s. |
| 506 01 Jičín | Hybernská 1617 |
| IČO: 00271632 | 11000, Praha |
| Bankovní spojení: KB Jičín, č. ú. 524541/0100 | IČO: 49241648 |
| Odbor investiční výstavby a údržby města | DIČ: CZ49241648 |
|  | Kontakt: XXXXXXXXXXXXXX |

Zastoupený:  XXXXXXXXXXXXXX

Objednávka je zadána na základě přímého zadání

Předmětem objednávky je dodávka/poskytnutí těchto služeb:

Dodatek č.1 k objednávce č.9/2024/INV - vypracování projektové dokumentace na akci: Rybník Kníže - oprava levého břehu
jedná se o změnu termínu plnění z 30.10.2024 na 31.3.2025

Objednatel prohlašuje, že objednávka souvisí s jeho veřejnou správou.

Sazba DPH: 21%

Práce nesouvisí s výstavbou stavby pro sociální bydlení.

|  | Cena bez DPH: | 97 000 Kč |
| --- | --- | --- |
|  | Výše DPH: | 20 370 Kč |
|  | Cena včetně DPH: | 117 370 Kč |

Nejvyšší předpokládaná cena, bude fakturováno dle skutečnosti

Platební podmínky: K vystavení daňového dokladu dojde po předání a převzetí díla, lhůta splatnosti je 14 dnů od jeho doručení objednateli.

Plátcovství DPH:

Objednatel není plátcem DPH.

Dodavatel je plátcem DPH.

Doba plnění (dodací lhůta): 31.3.2025

Místo plnění: Jičín, Žižkovo nám. 18

Poskytnutí záruky na jakost: 24 měsíců od předání předmětu objednávky

Možnosti odstoupení objednatele od objednávky:

- v případě, že dojde k prodlení dodavatele s předáním díla delším než 30 dnů oproti termínu uvedeném v objednávce

- v případě závažného porušení povinností dodavatele, které trvá i po upozornění na toto porušení

Objednávku vyhotovil: XXXXXXXXXXXXXX

Úhrada z kapitoly: vodní hospodářství

Datum objednání: 17.12.2024

| Příkazce operace: XXXXXXXXXXXXXX | ................................................................. |
| --- | --- |

| Správce rozpočtu: XXXXXXXXXXXXXX | ................................................................. |
| --- | --- |

| Razítko a podpis objednatele: | ................................................................. |
| --- | --- |

Tímto bez výhrad potvrzuji akceptaci výše uvedené objednávky:

Datum: .................................

| Za dodavatele: | ................................................................. |
| --- | --- |

Tato objednávka, včetně případných příloh, podléhá povinnosti zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, tím zároveň nabývá účinnost. Zveřejnění objednávky
v Registru smluv zajistí Město Jičín.