|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Městský úřad Kroměříž |  |  |  |  |  |  | tel. +420 573 321 111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Velké náměstí 115 |  |  |  |  |  |  | fax +420 573 331 481 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 767 01 Kroměříž |  |  |  |  |  |  | www.mesto-kromeriz.cz |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RPS - I s.r.o. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vavrečkova 7074 |  |  |  |  |  |  |
| Odbor investic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76001 |  |  |  | Zlín |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  | 29200407 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  | CZ29200407 |  |  |
| Váš dopis značky |  | / |  |  | ze dne |  |  | vyřizuje |  |  |  | / |  | linka |  |  | V Kroměříži |
|  |  |  | / |  |  | 0.0.0000 |  |  | xxxx |  |  |  | / |  |  |  | 13.1.2025 |
| OBJEDNÁVKA č. |  |  |  | OBJ/2025/0054/INV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Město Kroměříž |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Velké nám. 115/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 76701 Kroměříž |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IČ: |  |  |  |  | 00287351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIČ: |  |  |  |  | CZ00287351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na základě cenové nabídky ze dne 19. 12. 2024 u Vás objednáváme, ve znění uzavřeného Dodatku č. 2 SOD SML/466/2023, prodloužení délky výkonu technického dozoru a koordinátora BOZP stavebníka nad prováděním stavby na akci „REKONSTRUKCE BUDOVY S OPRAVOU STŘECHY A KROVU, VELKÉ NÁMĚSTÍ Č.P. 33, KROMĚŘÍŽ“. Termín plnění: 2 měsíce Odborné činnosti dohodnuté v objednávce OBJ/2024/0359/INV budou prováděny průběžně v návaznosti na provádění stavby a SML/466/2023 (včetně všech jejich dodatků) Cena byla podle objednávky č. OBJ/2024/0359/INV ze dne 5.3.2024 určena na 235.500,- Kč bez DPH. Navýšení ceny z důvodu prodloužení délky výkonu TD a koordinátora BOZP o 47.100,- Kč bez DPH na celkovou cenu 282.600,- Kč bez DPH Cena navýšení: 341.946,- Kč vč. DPH ( 282.600,- Kč bez DPH) Splatnost faktury je 30 dní ode dne doručení příkazci. Příloha: Cenová nabídka ze dne 19. 12. 2024 Činnost TDS a KooBOZP VN33 Akceptace objednávky: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Xxx 13. 01. 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |