D O D A T E K  č. 2/2017

ke smlouvě č. FV10635

o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu

formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace

# Česká republika – organizační složka státu Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32, 110 15 Praha 1

IČ: 47609109

DIČ: neplátce DPH

zastoupená:	Ing. Martinem Švolbou

ředitelem odboru výzkumu, vývoje a inovací

dále jen poskytovatel, na straně jedné

a

organizace:	TOS KUŘIM – OS, a.s.

se sídlem:	Štefánikova 110/41, Ponava, 602 00  Brno

IČ:                            262 31 522

DIČ:	CZ 262 31 522

zápis v OR:	KS v Brně, oddíl B, vložka 3474

zastoupená:	Ing. Radimem Sobolou

funkce:                     členem představenstva

dále jen příjemce, na straně druhé

uzavřeli mezi sebou dne 29.11.2016 smlouvu o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace (dále jen Smlouva) ve smyslu  § 9 zák. č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zák. č. 130/2002 Sb.).

Název projektu:	 Multifunkční obráběcí centrum s kompozitní strukturou

Ev. č. projektu: FV10635

Řešení projektu je rozloženo do období: 01/2016 – 12/2017

Dnešního dne uzavírají poskytovatel a příjemce tento dodatek č. 2/2017 ke Smlouvě, kterým se upravuje její znění takto:

I.

mění se:

1. Článek III. Trvání smlouvy

Řešení projektu je rozloženo do období:   01/2016 – 12/2017

II.

upravuje se:

1. Příloha č. 2 – Věcná náplň – prodloužení řešení etap v roce 2017

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | Orientační termín ukončení etapy (měs/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2017 |
| 5 | Montáž a oživení a oživení stroje | TOS KUŘIM – OS, a.s. Intemac Solutions s.r.o. | 11/2017 |
| 6 | Úprava dokumentace | TOS KUŘIM – OS, a.s. | 12/2017 |
| 7 | Prototypové zkoušky a zkušební provoz | TOS KUŘIM – OS, a.s. Intemac Solutions s.r.o. | 12/2017 |

II.

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.

V Praze dne

za poskytovatele:						         za příjemce:

TOS KUŘIM - OS, a.s.

Štefánikova 110/41, Ponava, 602 00  Brno

____________________________________	       ______________________________

Ing. Martin Švolba                                                             Ing. Radim Sobola

ředitel odboru výzkumu, vývoje a inovací	  	                člen představenstva