PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2430 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze

- Sídlo:		Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol

- Zastoupený:	Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem

- Zastoupený ve věcech technických:

IČO:		60460709

- DIČ:		CZ60460709

(dále jen jako „objednatel“)

a

## 2.  Zhotovitel:		Mjölk s.r.o.

- Sídlo: 		Letohradská 367/5, 170 00 Praha – Holešovice

- Zastoupený:	Ing. arch. Janem Machem, jednatelem

- IČO:		01848054

- DIČ:		CZ01848054

- vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 212581

- (dále jen jako „zhotovitel“)

(společně dále také jako „smluvní strany“ nebo samostatně jako „smluvní strana“)

II.

Předmět díla

- Objednatel je stavebníkem stavby specifikované v čl. II odst. 2 této smlouvy, nad jejímž prováděním je nutné dle ustanovení z § 161 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb. (nový stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „stavební zákon“), zajistit autorský dozor projektanta (zhotovitele projektové dokumentace) nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací (dále také jen „autorský dozor“).

- Předmětem díla je autorský dozor projektanta (zhotovitele projektové dokumentace)

Název stavby: Výukový pavilon Lesovna FLD

Místo stavby: areál ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha – Suchdol

(dále jen „stavba“).

III.

Specifikace díla

- Výkonem autorského dozoru zhotovitele projektové dokumentace se zabezpečuje dodržování základních parametrů stavby s projektovou dokumentací podmínkami smlouvy, doplňky a změnami projektové dokumentace, které budou schváleny objednatelem.

- Zhotovitel se zavazuje, že bude vykonávat autorský dozor nad souladem zhotovované stavby specifikované v čl. II odst. 2 této smlouvy s ověřenou projektovou dokumentací po dobu výstavby (dále jen „plnění“), a to zejména v rozsahu níže specifikovaných činností:

- účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby specifikované v čl. II odst. 2 této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace,

- dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k projektové dokumentaci,

- sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,

- podává nutná vysvětlení k projektové dokumentaci, která je podkladem pro výkon autorského dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této projektové dokumentaci,

- podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci,

- navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení navrženého v projektové dokumentaci, vznikající ve fázi realizace stavby,

- posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace stavby,

- na žádost objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace stavby,

- spolupracuje s objednatelem a zhotovitelem stavby, příp. dalšími subjekty, při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě,

- aktivně se zúčastní přebírání stavby specifikované v čl. II odst. 2 této smlouvy objednatelem od zhotovitele stavby a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli,

- kontrola odstraňování závad zjištěných při přebírání stavby,

- odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby,

- po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

- Součástí výkonu autorského dozoru je provádění úprav způsobených vadou projektové dokumentace a drobných úprav v projektové dokumentaci, které musí být schváleny objednatelem.

- Součástí autorského dozoru není zpracování změn v projektové dokumentaci, které významným způsobem mění projektovou dokumentací navrhované řešení stavby, případně podléhají schválení stavebním nebo jiným speciálním úřadem a které mohou být vyvolány různými vlivy, např. podrobnějším poznáním přírodních podmínek, změnou předpokládaného postupu a sledu prací na stavbě, a řada dalších vlivů a změn, včetně zákonných předpisů.

## IV.

## Doba plnění

- Zhotovitel bude provádět autorský dozor v rozsahu podle čl. III této smlouvy ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby specifikované v čl. II odst. 2 této smlouvy do převzetí dokončené stavby objednavatelem, případně až do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání stavby.

- Předpokládaná doba trvání realizace stavby je cca 10 měsíců. Předpokládaná doba zahájení stavby je březen 2025.

## V.

## Místo plnění, předání a převzetí plnění

- Místem poskytování plnění bude především místo stavby specifikované v čl. II odst. 2 této smlouvy a případně sídlo objednatele či zhotovitele dle určení objednatele. Písemnosti související s plněním vyhotovené zhotovitelem budou objednateli předávány dle dohody, jinak v sídle objednatele.

- Zhotovitel splní svou povinnost provést autorský dozor v rozsahu sjednaném touto smlouvu řádným dokončením všech činností uvedených zejména v čl. III. smlouva a předáním zprávy o souladu zhotovené stavby s ověřenou projektovou dokumentací po předání dokončené stavby objednavateli, případně až po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby, v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání a převzetí výše uvedené zprávy, který bude podepsaný pověřeným zástupcem objednatele i zhotovitele. V opačném případě nebude autorský dozor považován za provedený a předaný řádně a včas. Součástí předávacího protokolu bude i soupis případných vad a nedodělků provedeného autorského dozoru s dohodnutým termínem jejích odstranění. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a sjednaném rozsahu autorského dozoru. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce.

## VI.

## Práva a povinnosti smluvních stran

- Povinnosti objednatele:

  - Přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním souvisejícím s předmětem této smlouvy, resp. předat neprodleně informace z jednání, kterých se zhotovitel nezúčastnil.

  - Zabezpečit provedení prací a činností, které nemohou být přeneseny na zhotovitele pro nezastupitelnost objednatele.

  - Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro poskytování plnění, zejména se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyžádání podklady nezbytné pro poskytování plnění.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je plnění poskytováno zhotovitelem řádně a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.

- Povinnosti zhotovitele:

- Zabezpečovat činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, s náležitou starostlivostí, odborností a v souladu se zájmy objednatele.

- Dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny objednatele a vyjádření orgánů státní správy.

- Upozornit písemně a bez zbytečného odkladu objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek zejména vznik škody. V případě, že objednatel i přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá zhotovitel za škodu takto vzniklou.

- Pravidelně informovat objednatele o všech jednáních, ke kterým jím byl zmocněn dle této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při    poskytování plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.

- Zhotovitel je povinen poskytovat služby výhradně svými pověřenými zaměstnanci s dostatečnou kvalifikací.

- Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely poskytnutí plnění, a zavazuje se spolu se zakončením plnění dle této smlouvy předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při poskytování plnění nezpracoval.

- Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude realizovat plnění dle této smlouvy minimálně tomto rozsahu:

- 4 x měsíčně kontrolní den (KD)

á 2 hod. - 8 hod./měs.

- 2 x měsíčně návštěva stavby mimo KD

á 2 hod. 4 hod./měs.

- kontrola zápisů a komunikace e-maily (6 hod./měs.)

- úpravy projektové dokumentace (4 hod./měs.)

## VII.

## Cena předmětu díla

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení autorského dozoru dle této smlouvy cenu ve výši 40 000,- Kč bez DPH za měsíc. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s komplexním zajištěním celého předmětu této smlouvy. DPH bude účtována podle předpisů platných v době účtování. Výši celkové ceny díla je možné změnit jen v případě, dojde-li ke změně sazby DPH.

- Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení kompletního autorského dozoru dle této smlouvy (včetně hovorného, cestovného atd.), jakož i veškeré náklady, které nejsou ve smlouvě výslovně uvedeny, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem a s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl.

- Cena za plnění dle této smlouvy bude prováděna měsíčními fakturami ve výši dle odst. 1 tohoto článku. Poslední faktura bude vystavena po řádném splnění všech činností zhotovitele dle této smlouvy. Přílohou faktury bude vždy rozpis zhotovitelem poskytnutého plnění, včetně časové náročnosti a cestovních nákladů.

- Pokud bude plnění zahájeno či ukončeno v průběhu kalendářního měsíce, případně bude stavba úplně zastavena, přísluší zhotoviteli alikvotní podíl odměny dle prokázané rozpracovanosti prací zhotovitele.

- Cena za provedení autorského dozoru bude objednatelem hrazena v české měně na základě daňového dokladu – faktury, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit na konci měsíce v němž bylo plnění dle této smlouvy poskytováno, případně až po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby, a to na základě písemného objednatelem potvrzeného předávacího protokolu.

- Faktura-daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn jej vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu objednateli.

- Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli na podatelnu ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol nebo elektronicky na adresu prajer@fld.czu.cz. Jiné doručení nebude považováno za řádné s tím, že objednateli nevznikne povinnost fakturu doručenou jiným způsobem uhradit

- Cena bude zhotoviteli vždy hrazena na jeho účet zveřejněný správcem daně podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to i v případě, že na daňovém dokladu bude uveden jiný bankovní účet. Pokud zhotovitel nebude mít bankovní účet zveřejněný správcem daně, provede objednatel úhradu na bankovní účet až po jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl objednatel v prodlení s úhradou. Zveřejnění bankovního účtu správcem daně oznámí zhotovitel bezodkladně objednateli.

- Pro účely méněprací či víceprací se smluvní strany dohodly, že cena za 1 h činnosti zhotovitele dle této smlouvy činí částku ve výši 1500,- Kč bez DPH.

## VIII.

## Smluvní pokuty a sankce

- Pro případ nedodržení lhůty splatnosti vystavené faktury se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě 0,1 % z dlužné částky, kterou je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli.

- Při nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení čl. III a čl. VI odst. 3. a 4. této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 2.500,- Kč za každý případ nedodržení povinností zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele.

- Smluvní pokuta je splatná do 14 dní poté, co bude písemná výzva jedné smluvní strany v tomto směru druhé smluvní straně doručena.

- Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

## IX.

## Odstoupení od smlouvy a ukončení smlouvy

- Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem.

- Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním dle smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 7 dní, nebo bude plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn.

- Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že podle údajů uvedených v registru plátců DPH se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH.

- V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran je zhotovitel povinen předat objednateli dosud provedené práce i nedokončené části prováděného autorského dozoru. O předání a převzetí bude vyhotoven protokol, který podepíší objednatel i zhotovitel, součástí tohoto protokolu bude také výkaz skutečně provedených prací.

- Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran.

- Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nezanikají nároky na náhradu škody a na zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti této smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

## X.

## Ostatní ujednání

- Smluvní strany souhlasí, že jejich veškerá komunikace může být vedena prostřednictvím 
e-mailu s tím, že nesrozumitelnost či neúplnost zprávy musí adresát oznámit odesílateli           bez zbytečného odkladu poté, co zprávu dostal. V případě, že se tak nestane, nemůže vůči odesílateli namítat, že nebyl seznámen se skutečným obsahem zprávy.

- Ve vzájemném styku obou smluvních stran ve věcech souvisejících s touto smlouvou, kromě zástupců uvedených v úvodu smlouvy, jsou zejména při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolnění plateb, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho části zmocněni jednat:

za objednatele:  xxxxx email: xxxxx, tel.: xxxxx

xxxxx., email: xxxxx, tel.: xxxxx

za zhotovitele v technických záležitostech: xxxxx, email: xxxxx, tel.: xxxxx

odborný konzultant v oblasti dřevostaveb: xxxxx, email: xxxxx, tel.: xxxxx

- Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

- V průběhu zhotovování stavby, není zhotovitel oprávněn poskytovat výsledky činnosti jiným osobám. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy (zhotovování stavby apod.) i po ukončení smlouvy, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele či jiných subjektů v souvislosti s plněním smlouvy (se zhotovením stavby). Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i zaměstnance zhotovitele a na všechny další osoby, které zhotovitel k plnění předmětu smlouvy zmocnil.

- Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro smluvní stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.

- Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a aby mohla být uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.

Na důkaz shora uvedeného připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

V Praze dne						V Praze dne

Za objednatele:					Za zhotovitele:

..................................................			 ..…………….......................................

Ing. Jakub Kleindienst, kvestor	               	Ing. arch. Jan Mach, jednatel