Dohoda

o konečném vyúčtování ceny za provedení díla

„Fasáda budovy ul. Hlavní třída 147/1a – bývalá celnice“

uzavřená podle § 1746 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

## Objednatel: 		město Český Těšín

se sídlem:		nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

zastoupen:		Karlem Kulou, starostou města

ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:			xxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ:			00297437

DIČ:			CZ00297437

(dále jen „objednatel“)

a

# 1.2 	Zhotovitel:		RS stavby s.r.o.

se sídlem:		Mexická 104/30, 712 00 Ostrava – Muglinov

zastoupen:		Rudolfem Bileským, jednatelem

ve věcech technických:	Rudolf Bielský

e-mail:			info@rsstavby.cz

IČ:			278 31 191

DIČ:			CZ27831191

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „strany“ nebo též jednotlivě jen „strana“)

# Smlouva o dílo ze dne 04. 07. 2022

Strany uzavřely dne 04. 07. 2022 smlouvu o dílo na realizaci díla „Fasáda budovy ul. Hlavní třída 147/1a – bývalá celnice“ a následně uzavřely Dodatek č. 1 dne 20. 09. 2023, Dodatek č. 2 dne 04. 07. 2024, Dodatek č. 3 dne 21. 11. 2024 (dále jen „smlouva“).

# Dodatečně zjištěné méněpráce

Dne 29. 11. 2024 došlo k ukončení přejímacího řízení díla mezi stranami. V rámci kontroly soupisu provedených prací po ukončení díla a skutečně zrealizovanými pracemi, byly zjištěny méněpráce, jejichž specifikace tvoří přílohu této dohody.

# Konečná cena díla

V souladu s výše uvedeným se strany dohodly, že cena za dílo provedené dle smlouvy ve znění dodatků ve výši 5 639 191,06 Kč bez DPH se snižuje o

méněpráce bez DPH						  – 64 655,52 Kč

konečná cena díla bez DPH					5 574 535,54 Kč

# Ostatní ujednání

## Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

## Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato dohoda vč. případných dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží dohodu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.

## Osobní údaje uvedené v této dohodě budou zpracovány pouze za účelem jejího  plnění.

## Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

## Dohoda je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

## Nedílnou součástí této dohody je položkový rozpočet méněprací.

5.7.	Uzavření této dohody  bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín číslo: 2055/31./RM, dne 12. 12. 2024.

Za objednatele:					Za zhotovitele:

V Českém Těšíně 17. 01. 2025			V Ostravě dne 15. 01. 2025

______________________________   	   	_______________________________

Karel Kula					Rudolf Bielský

starosta						jednatel