**SMLOUVA O DÍLO**

**SD/2024/1322**

**Objednatel Zhotovitel**

Statutární město Jablonec nad Nisou Název firmy: A.stavby s.r.o.

Mírové náměstí 19 adresa: Československé armády 4931/36a

Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou 5

PSČ 466 01 PSČ 466 05

IČO: 00262340 IČO: 25432478

DIČ: CZ00262340 DIČ: CZ25432478

číslo účtu: 121451/0100 kontaktní osoba: Lukáš Janků

bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou tel.: 777 107 618

kontaktní osoba: Bc. Eva Peukertová e-mail: lukas.janku@astavby.cz

tel.: 483 357 311, 724 758 777

e-mail: peukertova@mestojablonec.cz

**I.**

**Předmět smlouvy**:

Výmalba chodby schodiště včetně přilehlé chodby 1. NP a 2. NP, výmalba hlavního schodiště do 3.NP a 4.NP,výmalba chodeb 3.NP budovy radnice na adrese Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou, 466 01 – budova radnice.

Blíže specifikované dle cenových nabídek, která jsou přílohami č.1, 2, 3 smlouvy.

**II.**

**Termín plnění**

Dílo bude zahájeno dne **17.2.2025** a dokončeno do **16.5.2025** včetně. Práce budou probíhat vždy po předchozí dohodě se správcem budov MMJN, vedoucí oddělení vnitřní správy či jejím zástupcem.

**III.**

**Cena a platební podmínky**

1. cena za předmět plnění činí:

 **=431.134,00,- Kč bez DPH**

 **=521.672,14,- Kč včetně DPH**

Slovy: **Pět set dvacet jedna tisíc šest set sedmdesát dva korun českých čtrnáct haléřů s DPH**

1. ustanovení o splatnosti
* Při 14-ti denní splatnosti, (tj. minimální splatnost faktury), musí být faktura doručena na podatelnu MMJN Jablonec n. N. nebo zaslána prostřednictvím datové schránky, či e-mailem na adresu epodatelna@mestojablonec.cz nejpozději do 3 dnů od data vystavení.
* Při delší splatnosti musí být faktura doručena nejpozději do 14-ti dnů před lhůtou splatnosti.
1. Dílčí fakturace nebude umožněna. Zhotovitel nepožaduje zaplacení zálohy na materiál.

**IV.**

**Záruční doba**

K dodávanému zboží poskytuje dodavatel záruční dobu v délce 24 měsíců.

**V.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Budova radnice není vybavena nákladním výtahem. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci dodávky nebude k transportu materiálu využívat osobního výtahu, či výtahu páternoster.
2. Vztahy dle této smlouvy se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuta za nedodržení závazku dle článku II. Termín plnění této smlouvy ze strany zhotovitele činí 0,25 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Obě smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv pohledávku smluvní pokuty oproti nároku zhotovitele na uhrazení faktury, popř. proti jiné pohledávce zhotovitele za objednatelem
4. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.
5. Tato smlouva bude uveřejněna v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a lze je zveřejnit stanoveným způsobem bez omezení či zvláštních podmínek.

V Jablonci nad Nisou dne: 23.12.2024 V Jablonci nad Nisou dne: 18.12.2024

za objednatele za zhotovitele

……………………………………….. ……………………………………………

Bc. Eva Peukertová Lukáš Janků

Vedoucí oddělení vnitřní správy jednatel

…………………………………………

Ing. Martina Vacková

Vedoucí odboru kancelář tajemníka

 …………………………………..……….

 Za věcnou správnost Lucie Viková

 Technik oddělení vnitřní správy

Příloha č. 1

**Cenová nabídka č. 1 Radnice – malby schodiště vč. přilehlé chodby 1.NP a 2.NP**

**Cenová nabídka č. 2 Radnice – malby hl. schodiště do 3.NP a 4.NP**

**Cenová nabídka č. 3 Radnice – malby chodby 3.NP**